| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3784/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 29 tháng 10 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: SỬA CHỮA, NÂNG CẤP HỒ KHE THOONG THUỘC DỰ ÁN DI DÂN TĐC LÒNG HỒ CỬA ĐẠT, TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính về việc quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1384/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3793/STC-ĐT ngày 18/10/2013, kèm theo Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán ngày 17/10/2013 và Tờ trình số 08/TTr-CCPTNT ngày 18/6/2013 (kèm theo hồ sơ) của Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa về việc đề nghị phê duyệt quyết toán công trình Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

Tên công trình: Sửa chữa, nâng cấp hồ Khe Thoong thuộc dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt, tỉnh Thanh Hóa.

Chủ đầu tư: Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa.

Địa điểm xây dựng: Xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh.

Thời gian: Khởi công 02/11/2012 - Hoàn thành 21/01/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: Đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Thực hiện | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Tổng số | 884.513.000 | 816.000.000 | 68.513.000 |
| Trong đó: Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp) | 884.513.000 | 816.000.000 | 68.513.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: Đồng

| Nội dung | Dự toán | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số | 991.000.000 | 884.513.000 |
| - Chi phí xây dựng | 733.600.000 | 724.401.000 |
| - Chi phí QLDA | 16.000.000 | 15.825.000 |
| - Chi phí tư vấn ĐTXD | 138.000.000 | 130.267.000 |
| - Chi phí khác | 13.400.000 | 14.020.000 |
| - Chi phí dự phòng | 90.000.000 |  |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị công trình: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: Đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Giao đơn vị khác quản lý | Giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Quy đổi | Giá trị thực tế | Quy đổi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số |  |  | 884.513.000 |  |
| - Tài sản cố định |  |  | 884.513.000 |  |
| - Tài sản lưu động |  |  |  |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan.

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

1.1. Được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư công trình là:

| Nguồn | Số tiền (đồng) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số | 884.513.000 |  |
| Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp) | 884.513.000 |  |

1.2. Tổng các khoản công nợ tính đến thời điểm báo cáo quyết toán là:

| a) Tổng nợ phải thu: |  | đồng |
| --- | --- | --- |
| b) Tổng nợ phải trả: | 68.513.000 | đồng |
| Công ty TNHH Nam Dương: | 32.986.000 | đồng |
| Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng thủy lợi giao thông III Thanh Hóa: | 22.507.000 | đồng |
| Công ty Cổ phần Đầu tư và Tư vấn xây dựng Thanh Hóa: | 4.000.000 | đồng |
| Công ty TNHH Kiểm toán - tư vấn định giá ACC Việt Nam: | 6.970.000 | đồng |
| Ban quản lý dự án TĐC lòng hồ Cửa Đạt: | 2.050.000 | đồng |

1.3. Nguồn vốn đầu tư còn thiếu: 68.513.000 đồng

- Nguồn vốn còn lại của dự án di dân TĐC lòng hồ Cửa Đạt (do liên doanh các nhà thầu đóng góp): 68.513.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:

Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: Đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| UBND xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh | 884.513.000 |  |

3. Các nghiệp vụ thanh toán khác: Thanh toán theo chế độ hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn Thanh Hóa và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như điều 4 QĐ; - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); - Phó Chánh Văn phòng Mai Nhữ Thắng; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Đức Quyền |
| --- | --- |