| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3225/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 31 tháng 10 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU NĂM 2013 DỰ ÁN "NGUỒN LỢI VEN BIỂN VÌ SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG" (CRSD) TỈNH BÌNH ĐỊNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật Sửa đổi bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Văn bản số 557/TTg-QHQT ngày 09/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" do WB tài trợ;

Căn cứ Quyết định số 2252/QĐ-BNN-KH ngày 18/9/2012 của Bộ Nông nghiệp và PTNN về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD)” và Quyết định số 770/QĐ-BNN-HTQT ngày 09/4/2012 về việc phê duyệt nội dung Sổ tay hướng dẫn thực hiện Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" vốn vay Ngân hàng thế giới (WB);

Căn cứ Quyết định số 2361/QĐ-CTUBND ngày 26/10/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động tổng thể Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 308/QĐ-UBND ngày 31/1/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững (CRSD) tỉnh Bình Định;

Căn cứ Thư không phản đối của Ngân hàng thế giới ngày 10/10/2013 về việc thông qua kế hoạch đấu thầu 18 tháng đầu tiên;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 299/BC-SKHĐT ngày 22/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung kế hoạch đấu thầu năm 2013 của Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định như sau:

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấnTư vấn |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tư vấn trong nước đánh giá chứng nhận trại sản xuất giống | 252.000 | IDA | Lựa chọn tư vấn cá nhân (IC) | 01 (một) túi hồ sơ | Quý IV năm 2013 | Theo thời gian | 12 tháng |
| 2 | Tư vấn trong nước về Xây dựng Quy hoạch chi tiết về khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản vùng ven biển | 450.000 | IDA | Lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS) | 01 (một) túi hồ sơ | Quý IV năm 2013 | Trọn gói | 06 tháng |
| 3 | Tư vấn trong nước về xây dựng Quy hoạch chi tiết về nuôi trồng thủy sản nước lợ, mặn vùng ven biển | 450.000 | IDA | Lựa chọn trên cơ sở năng lực của tư vấn (CQS) | 01 (một) túi hồ sơ | Quý IV năm 2013 | Trọn gói | 06 tháng |
| Tổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồngTổng cộng giá các gói thầu: 1.152.000.000 đồng (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) (Một tỷ một trăm năm mươi hai triệu đồng) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Điều 2. Quyết định này bổ sung Quyết định số 2781/QĐ-UBND ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý Dự án "Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững" (CRSD) tỉnh Bình Định và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 2; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CVP, PVPNN; - Lưu VT, K13 (14b). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thu Hà |
| --- | --- |