| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1558/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 10 tháng 10 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014 TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đê điều và Pháp lệnh phòng chống lụt bão;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 85/TTr-NN-ĐĐ ngày 29/8/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 242/TTr-SKH ngày 04/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch tu bổ đê điều thường xuyên năm 2014, với các nội dung như sau:

1. Nội dung và khối lượng thực hiện

1.1. Đắp đê:

- Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K9+150-K9+780 với vốn đầu tư 1.600 triệu đồng

1.2. Kè lát mái đá hộc:

- Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng đoạn K4+692-K5+000 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.

- Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K7+100-K7+500 với vốn đầu tư 1.100 triệu đồng.

1.3. Xây dựng mới cống Khuyên đê Hữu Lục Nam, huyện Lục Nam đoạn K1+500, vốn đầu tư 2.500 triệu đồng.

1.4. Kinh phí bồi thường GPMB: 700 triệu đồng.

2. Tổng vốn đầu tư dự kiến: 7.000 triệu đồng (bảy tỷ đồng)

3. Nguồn vốn: vốn cân đối ngân sách địa phương năm 2014.

(Chi tiết có phụ biểu kèm theo)

4. Chủ đầu tư: Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh.

5. Tiến độ thực hiện:

- Lập và trình duyệt dự án: Xong trước ngày 15/12/2013.

- Triển khai thi công:

+ Làm kè, cống: Xong trước ngày 30/4/2014.

+ Đắp đê: Xong trước ngày 31/5/2014.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão, Chủ tịch UBND các huyện: Yên Dũng, Lục Nam và các cơ quan liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh; - Văn phòng UBND tỉnh: + LĐVP, TH, XD, KT, KTN; + Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lại Thanh Sơn |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TU BỔ ĐÊ ĐIỀU THƯỜNG XUYÊN NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 10/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh)

| STT | Tuyến đê | Chủ đầu tư | Vị trí Km | Khối lượng (m3) | Giải pháp kỹ thuật | Vốn đầu tư (triệu đồng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tổng số |  |  |  |  | 7.000 |
| I | Tu bổ đê |  |  |  |  | 1.600 |
| 2 | Đắp đê Tả Cầu Ba Tổng, huyện Yên Dũng | Chi cục Đê điều và PCLB | K9+150-K9+780 | 16.000 | Hoàn thiện mặt cắt, đắp cơ phía đồng | 1.600 |
| II | Kè lát mái đá hộc |  |  |  |  | 2.200 |
| 1 | Kè lát mái đê hữu Thương Ba Tổng, huyện Yên Dũng | Chi cục Đê điều và PCLB | K4+692-K5+000 | 950 | Lát mái đá hộc | 1.100 |
| 2 | Kè lát mái đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam | Chi cục Đê điều và PCLB | K7+100-K7+500 | 950 | Lát mái đá hộc | 1.100 |
| III | Cống |  |  |  |  | 2.500 |
| 1 | Xây dựng mới cống Khuyên đê hữu Lục Nam, huyện Lục Nam | Chi cục Đê điều và PCLB | K1+500 |  | Xây dựng mới | 2.500 |
| IV | Kinh phí bồi thường GPMB |  |  |  |  | 700 |