| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- |
| --- | --- |
| Số: 1700/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 15 tháng 10 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN HOÀN THÀNH DỰ ÁN CẢI TẠO, SỬA CHỮA NHÀ LÀM VIỆC, THIẾT BỊ ĐIỆN NƯỚC, TRANG THIẾT BỊ MỘT SỐ PHÒNG LÀM VIỆC CỦA VĂN PHÒNG UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính Quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 91/STC-ĐT ngày 08/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên dự án: Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, thiết bị điện nước, trang thiết bị một số phòng làm việc của Văn phòng UBND tỉnh.

- Chủ đầu tư: Văn phòng UBND tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Thị xã Bắc Kạn.

- Thời gian: Khởi công 3/2013; Hoàn thành 4/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

| Nguồn vốn | Giá trị được duyệt (đồng) | Thực hiện (đồng) | Thực hiện (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn lại |
| Ngân sách nhà nước | 1.445.769.000 | 500.000.000 | 945.769.000 |

2. Chi phí đầu tư:

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt (đồng) | Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng) |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 1.499.991.720 | 1.445.769.000 |
| Xây dựng | 462.242.437 | 462.242.000 |
| Thiết bị | 906.782.318 | 900.489.000 |
| Chi phí Ban QL | 34.554.442 | 34.554.000 |
| Chi phí tư vấn | 47.924.971 | 42.784.000 |
| Chi phí khác | 6.194.050 | 5.700.000 |
| Dự phòng | 42.293.502 | - |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

| Nội dung | Công trình chủ đầu tư quản lý | Công trình chủ đầu tư quản lý |
| --- | --- | --- |
|  | Thực tế (đồng) | Quy đổi (đồng) |
| Tài sản cố định | 1.445.769.000 | 1.445.769.000 |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: 1.445.769.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ:

+ Số đã trả: 500.000.000 đồng.

+ Số phải trả: 945.769.000 đồng.

(Chi tiết tình hình công nợ theo phụ lục kèm theo báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 91/STC-ĐT ngày 08/10/2013 của Sở Tài chính).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là: 1.445.769.000 đồng, từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính có trách nhiệm bố trí đầy đủ số vốn còn thiếu để chủ đầu tư thanh toán cho dự án hoàn thành theo đúng quy định hiện hành.

- Kho bạc Nhà nước tỉnh có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Hoàng Ngọc Đường |
| --- | --- |