| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 401/TB-VPCP | Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 2013 |

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN TẤN DŨNG VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI 05 BỆNH VIỆN, VIỆN TUYẾN TRUNG ƯƠNG VÀ TUYẾN CUỐI ĐẶT TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ngày 28 tháng 10 năm 2013, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì cuộc họp về xây dựng mới các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam; đại diện Lãnh đạo các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; đại diện Lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Vĩnh Phúc. Sau khi nghe Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ báo cáo tổng hợp ý kiến của các Bộ, địa phương về các kiến nghị, đề xuất của Bộ Y tế về việc chuẩn bị đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh; ý kiến của các Bộ và địa phương, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Đồng ý xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ như bệnh viện tuyến trung ương, để góp phần giảm quá tải bệnh viện tuyến trung ương và tuyến cuối của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân, cụ thể như sau:

1. Cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai:

- Cơ quan quyết định đầu tư: Bộ Y tế.

- Địa điểm đầu tư xây dựng mới: thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2016.

- Nguồn vốn: ngân sách Trung ương.

2. Cơ sở 2 của Bệnh viện Việt Đức:

- Cơ quan quyết định đầu tư: Bộ Y tế.

- Địa điểm đầu tư xây dựng mới: thành phố Phủ Lý - tỉnh Hà Nam.

- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2016.

- Nguồn vốn: ngân sách Trung ương.

3. Bệnh viện Nhi đồng Thành phố Hồ Chí Minh (bệnh viện tuyến cuối làm nhiệm vụ như bệnh viện tuyến trung ương):

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm đầu tư xây dựng mới: huyện Bình Chánh - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

- Nguồn vốn: ngân sách Trung ương.

4. Cơ sở 2 của Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh (bệnh viện tuyến cuối làm nhiệm vụ như bệnh viện tuyến trung ương):

- Cơ quan quyết định đầu tư: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa điểm đầu tư xây dựng mới: quận 9 - Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô đầu tư: 1.000 giường.

- Thời gian thực hiện: 2013 - 2015.

- Nguồn vốn: ngân sách Trung ương.

5. Viện Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện 175 Bộ Quốc phòng:

- Cơ quan quyết định đầu tư: Bộ Quốc phòng.

- Địa điểm đầu tư xây dựng mới: trong khuôn viên của Bệnh viện Quân đội 175 - Bộ Quốc phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Quy mô đầu tư: 500 giường.

- Thời gian thực hiện: 2014-2016.

- Nguồn vốn: ngân sách Trung ương.

II. Tổ chức triển khai, thực hiện:

1. Các Bộ: Y tế, Quốc phòng và Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo lập Dự án cụ thể theo hướng hiện đại, kỹ thuật cao; xác định suất đầu tư, tổng mức đầu tư của từng Dự án theo quy định trên tinh thần tiết kiệm.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam hoàn thiện Đề án Đầu tư xây dựng mới 05 bệnh viện, viện tuyến trung ương và tuyến cuối đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15 tháng 12 năm 2013.

3. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam chịu trách nhiệm bảo đảm kinh phí giải phóng mặt bằng, giao đất sạch cho Chủ đầu tư để sớm triển khai thực hiện các Dự án.

4. Bộ Tài chính bố trí nguồn vốn cho 05 Dự án nêu trên trong thời gian 03 năm 2014 - 2016.

5. Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để bảo đảm phục vụ tốt hoạt động chuyên môn của 05 Bệnh viện, viện nêu trên.

III. Các bệnh viện đã được bố trí vốn trái phiếu Chính phủ, vốn ODA tiếp tục thực hiện bằng các nguồn vốn đã có, sớm hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng để kịp thời giảm tải ngay cho các cơ sở cũ hiện đang quá tải.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; - Các Bộ: Y tế, Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; - Thành ủy, UBND Thành phố Hà Nội; - Thành ủy, UBND Thành phố Hồ Chí Minh; - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Nam; - Tỉnh ủy, UBND tỉnh Vĩnh Phúc; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, TKBT, KTTH, KTN, V.III; - Lưu: VT, KGVX (3). | BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM Vũ Đức Đam |
| --- | --- |