| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1703/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 07 tháng 11 năm 2013 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM CHÙA TẠI KHU VỰC ĐỒNG THÔNG, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29 tháng 11 năm 2005; Luật số 38/2009/QH12 ngày 19 tháng 6 năm 2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Xét đề nghị của Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 69/TTr-SVHTTDL ngày 06/11/2013; Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo số 364/BC-SKHĐT ngày 06/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch đấu thầu thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang, với nội dung sau:

1. Tên gói thầu:

- Gói thầu số 01: Khảo sát địa hình.

- Gói thầu số 02: Lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông (tỷ lệ 1/500).

2. Kế hoạch đấu thầu: (Có biểu chi tiết kèm theo).

3. Các nội dung khác: Theo Báo cáo số 364/BC-SKHĐT ngày 06/11/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, UBND huyện Sơn Động và các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; - VP UBND tỉnh: + LĐVP, TH, TKCT, TPKT, XD, KTN; + Lưu: VT, CN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Văn Linh |
| --- | --- |

BẢN PHỤ LỤC

KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GIAI ĐOẠN 1 CÁC GÓI THẦU TƯ VẤN THUỘC QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM CHÙA TẠI KHU VỰC ĐỒNG THÔNG, HUYỆN SƠN ĐỘNG, TỈNH BẮC GIANG, TỶ LỆ  (1/500)
(Kèm theo Quyết định số 1703/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2013)

| Số TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn Nhà thầu | Phương thức Đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 | 405.052.000 | Vốn ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo, ký kết hợp đồng | 10 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu | Theo đơn giá cố định | 60 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |
| 2 | Lập quy đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng các điểm chùa tại khu vực Đồng Thông (tỷ lệ 1/500) | 500.000.000 | Vốn ngân sách Nhà nước | Chỉ định thầu | Thương thảo, ký kết hợp đồng | 10 ngày, kể từ ngày phê duyệt kế hoạch đấu thầu | Trọn gói | 120 ngày kể từ ngày ký hợp đồng |