| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 6728/UBND-NN V/v chủ trương điều chỉnh dự án quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông. | Lâm Đồng, ngày 07 tháng 11 năm 2013 |

| Kính gửi: | - Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; - Sở Kế hoạch và Đầu tư; - UBND huyện Đam Rông. |
| --- | --- |

Xét Tờ trình số 74/TTr-UBND ngày 08/8/2013 của UBND huyện Đam Rông về việc điều chỉnh dự án khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông và văn bản số Tờ trình số 236/TTr-KHĐT-KTN ngày 16/10/2013 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

1. Thống nhất chủ trương điều chỉnh dự án đầu tư Khu quy hoạch sắp xếp dân di cư tự do xã Phi Liêng, huyện Đam Rông, cụ thể như sau:

a) Điều chỉnh quy mô số hộ định canh, định cư trong vùng dự án đảm bảo khả năng bố trí đất ở và đất sản xuất cho người dân.

b) Điều chỉnh hạng mục cấp nước sinh hoạt phân tán thành cấp nước sinh hoạt tập trung.

c) Bổ sung hạng mục san gạt mặt bằng (đã triển khai thực hiện).

d) Bổ sung hạng mục xây dựng 20 ha đồng ruộng để bố trí đất sản xuất cho các hộ thiếu đất.

đ) Điều chỉnh đơn giá vật tư, thiết bị, nhân công và chi phí giải phóng mặt bằng đảm bảo phù hợp với thực tế triển khai và các quy định của nhà nước.

e) Không bổ sung diện tích dự án (khai hoang thêm 66,65 ha đất lâm nghiệp) để bố trí đất sản xuất như đề xuất.

2. Giao UBND huyện Đam Rông chỉ đạo hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh dự án, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư và sở ngành có liên quan thẩm định nội dung và nguồn vốn, trình UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S |
| --- | --- |