| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2544/BXD-KTXD V/v: thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. | Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2013. |

| Kính gửi: | - Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh - Công ty TNHH Trường Thịnh |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 3064/SNN-PMU ngày 11/11/2013 của Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và công văn số 1111-2013/ CV-XDCB ngày 11/11/2013 của Công ty TNHH Trường Thịnh về thanh toán, quyết toán hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết, không trái với quy định của hồ sơ mời thầu và phù hợp với quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ.

1. Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng do Bộ Xây dựng công bố Nhà thầu tham khảo làm cơ sở lập giá dự thầu...Việc có chiết tính đơn giá chi tiết hay không có đơn giá chi tiết là theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu, các điều kiện xét thầu (bên mời thầu có thể yêu cầu làm rõ nội dung của Hồ sơ dự thầu), ...đơn giá trúng thầu là căn cứ để các bên ký kết hợp đồng, thanh toán, quyết toán hợp đồng.

2. Chủ đầu tư thanh toán theo đơn giá trong hợp đồng (đơn giá công tác khớp nối PVC) như nêu tại công văn số 3064/SNN-PMU ngày 11/11/2013 và công văn số 1111-2013/ CV-XDCB ngày 11/11/2013 là phù hợp.

Căn cứ ý kiến trên, Sở nông nghiệp & Phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh và Công ty TNHH Trường Thịnh thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Thanh tra tỉnh Tây Ninh; - Lưu VT,Vụ KTXD (THa 8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Trần Văn Sơn |
| --- | --- |