| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 02/BXD-HĐXD V/v: Trả lời văn bản số 15/BDA-KTTH của Ban quản lý dự án công trình xây dựng NN&PTNT tỉnh Phú Thọ. | Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2014 |

Kính gửi: Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ.

Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ có văn bản số 15/BDA-KTTH ngày 14/01/2014 đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn công tác điều chỉnh, bổ sung dự án. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lập dự án đầu tư xây dựng mà chưa đề cập đến các nội dung về tái định cư, phương án di chuyển các công trình điện, nước hiện có trong phạm vi thi công các công trình thuộc dự án…là chưa phù hợp với quy định về quản lý đầu tư xây dựng, chưa xem xét đầy đủ các yếu tố đảm bảo tính khả thi của dự án về nhu cầu sử dụng đất, khả năng giải phóng mặt bằng.

2. Ban quản lý dự án có trách nhiệm báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư xem xét, quyết định việc tạm dừng thực hiện dự án để tiếp tục nghiên cứu, rà soát lại phương án tuyến công trình và có phương án xử lý các nội dung còn thiếu, chưa đề cập đến trong dự án nêu trên.

3. Dự án đầu tư xây dựng các công trình theo tuyến nêu trên phải được khảo sát, nghiên cứu đầy đủ các nội dung theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, trình cấp có thẩm quyết quyết định đầu tư để tổ chức thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ trước khi phê duyệt dự án.

Đề nghị Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Thọ nghiên cứu, thực hiện./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Sở NN&TPNT tỉnh Phú Thọ; - Lưu: VT, KTXD, HĐXD. | TL. BỘ TRƯỞNG CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HĐXD Bùi Trung Dung |
| --- | --- |