| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 26/BXD-KTXD V/v giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi bộ số 1 - gói thầu XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM. | Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2014 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 37/2014/CV ngày 14/01/2014 của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc đề nghị giải đáp vướng mắc trong thanh toán khối lượng 612m cọc khoan nhồi (F1000) cho hạng mục cầu đi bộ số 1 - gói thầu XL8.TP4. Dự án thành phần 4 thuộc Tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên phù hợp với quy định của nhà nước có liên quan. Theo đó, đối với hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì việc thanh toán, quyết toán hợp đồng thực hiện trên cơ sở khối lượng thực tế hoàn thành được nghiệm thu và đơn giá trong hợp đồng.

Do vậy, nếu hợp đồng đã ký kết giữa các bên là hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh thì khối lượng 612md cọc khoan nhồi F1000mm mà nhà thầu đã thực hiện (khối lượng thực tế được nghiệm thu, đã có đơn giá trong hợp đồng và nằm trong hồ sơ thiết kế được duyệt) như nêu tại văn bản số 37/2014/CV ngày 14/01/2014 của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Tuấn Lộc thì được thanh toán theo đúng quy định.

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu VT, Vụ KTXD (G). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |