| UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 197/QĐ-UBND.HC | Đồng Tháp, ngày 12 tháng 3 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU GÓI THẦU XÂY DỰNG ĐỀN THỜ THIÊN HỘ DƯƠNG THUỘC DỰ ÁN BẢO TỒN, TÔN TẠO VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ DI TÍCH LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ GÒ THÁP, TỈNH ĐỒNG THÁP

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật Xây dựng;

Xét Báo cáo số 251/SKH-ĐT/TĐ ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thẩm định và đề nghị phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu xây dựng Đền Thờ Thiên Hộ Dương thuộc dự án Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử và khảo cổ Gò Tháp, tỉnh Đồng Tháp; với những nội dung như sau:

1. Phần công việc đã thực hiện:

| STT | Nội dung công việc hoặc tên gói thầu | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (tr. đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian thực hiện | Văn bản phê duyệt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn khảo sát, thiết kế lập dự toán xây dựng công trình | Công ty TNHH tư vấn thiết kế xây dựng CD12 | 295,572 | Chỉ định thầu | Đã thực hiện xong | Quyết định số 28A/QĐ-BQL.GT ngày 23/10/2013 của Ban Quản lý KDT Gò Tháp |
| 2 | Tư vấn thẩm tra thiết kế và dự toán công trình | Sở Xây dựng | 30,847 | Chỉ định thầu | Đã thực hiện xong |  |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 326,419 triệu đồng |

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu:

| STT | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị thực hiện (tr.đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi phí QLDA | Ban QL KDT Gò Tháp | 231,367 |
| 2 | Chi phí TVĐT và khác (không kể phần 1 và 3) |  | 92,933 |
| 3 | Chi phí dự phòng |  | 472,739 |
| Tổng cộng giá trị thực hiện: 797,039 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 797,039 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 797,039 triệu đồng | Tổng cộng giá trị thực hiện: 797,039 triệu đồng |

3. Phần công việc thuộc kế hoạch đấu thầu:

| Số TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (tr. đồng) | Nguồn vốn | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức đấu thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng | I. Dịch vụ tư vấn: 248,725 triệu đồng |
| 1 | Gói thầu 1: Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT | 28,440 | Ngân sách Tỉnh quản lý và phân bổ năm 2014 | Chỉ định thầu |  | Năm 2014 | Theo tỷ lệ % | 90 ngày |
| 2 | Gói thầu 2: Chi phí giám sát thi công | 220,285 | Như trên | Chỉ định thầu |  | Năm 2014 | Theo tỷ lệ % | Theo gói thầu xây lắp |
| II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng | II. Mua sắm hàng hoá: 18,199 triệu đồng |
| 3 | Gói thầu 3: Bảo hiểm công trình | 18,199 | Như trên | Chỉ định thầu |  | Năm 2014 | Trọn gói | Theo gói thầu xây lắp |
| III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng | III. Xây lắp: 8.537,134 triệu đồng |
| 4 | Gói thầu 4: Xây dựng đền thờ Thiên Hộ Dương | 8.537,134 | Như trên | Đấu thầu rộng rãi |  | Năm 2014 | Theo đơn giá cố định | 300 ngày |
| Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng | Tổng cộng giá gói thầu: 8.804,058 triệu đồng |

4. Khi triển khai thực hiện kế hoạch đấu thầu trên phải đảm bảo yêu cầu sau:

- Các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, chủ đầu tư phải thực hiện theo tinh thần Công văn số 72/UBND-KTN ngày 13 tháng 02 năm 2012; Công văn số 184/UBND-KTN ngày 16 tháng 4 năm 2013 và Công văn số 538/UBND-KTN ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân Tỉnh.

- Khi có quyết định bố trí vốn cụ thể, chủ đầu tư mới được phép tổ chức các thủ tục lựa chọn nhà thầu, thực hiện dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 2. Giao Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp tổ chức thực hiện tốt các gói thầu nêu trên theo đúng quy định của Nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Tỉnh; Giám đốc Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Tháp Mười chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - CT và các PCT/UBND Tỉnh; - Lưu: VT, NC/KTN (mqv). | TM. UỶ BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Thị Thái |
| --- | --- |