| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 53/BXD-KTXD V/v điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán bổ sung. | Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014 |

Kính gửi: Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1224/TCT-KDTT ngày 04/02/2014 của Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 về việc điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán bổ sung gói thầu 3.2, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Cách tính hệ số điều chỉnh chi phí nhân công:

Việc tính toán các hệ số điều chỉnh chi phí nhân công trong dự toán bổ sung gói thầu 3.2, dự án đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình theo cách tính thứ 1 nêu tại công văn số 1224/TCT-KDTT) là phù hợp.

2. Về phương pháp điều chỉnh chi phí nhân công bổ sung trong dự toán:

Khi tính toán dự toán bổ sung do trượt giá nhân công thì các khoản chi phí khác không được tính trượt giá (chi phí khác phân bổ trong đơn giá nhân công không thay đổi). Vì vậy, phương pháp tính chi phí nhân công trong dự toán bổ sung như nêu tại phương pháp 1 của công văn số 1224/TCT-KDTT là phù hợp.

Tổng Công ty xây dựng công trình giao thông 4 căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

| Nơi nhận : - Như trên; - Lưu: VT, KTXD(Nh5). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |