| TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3575/TCHQ-VNACCS V/v điều chỉnh thời gian triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS | Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2014 |

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng.

Trả lời Công văn số 3088/HQHP-VNACCS ngày 03/4/2014 của Cục Hải Quan Thành phố Hải Phòng về việc đề nghị điều chỉnh thời gian triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS của các chi cục còn lại trực thuộc Cục, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS có ý kiến như sau:

Trên cơ sở cân nhắc tình hình triển khai thực tế Hệ thống VNACCS/VCIS hiện nay, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS đồng ý với đề xuất của Cục Hải quan TP. Hải Phòng với lộ trình cụ thể như sau:

| STT | Đơn vị | Chuyển E-customs (Chuyển dữ liệu DMNL, SP, ĐM, tỷ lệ hao hụt) | Bắt đầu triển khai VNACCS |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Nhóm 1 |  |  |
| 1 | Chi cục HQCK cảng HP khu vực 2 | 09/4/2014 | 10/4/2014 |
| 2 | Chi cục HQCK cảng HP khu vực 3 |  |  |
| 3 | Chi cục HQCK cảng Đình Vũ |  |  |
| II | Nhóm 2 |  |  |
| 1 | Chi cục HQ quản lý hàng ĐT-GC | 14/4/2014 | 15/4/2014 |
| 2 | Chi cục HQ KCX & KCN Hải Phòng |  |  |
| III | Nhóm 3 |  |  |
| 1 | Chi cục HQ Hải Dương | 17/4/2014 | 18/4/2014 |
| 2 | Chi cục HQ Hưng Yên |  |  |
| 3 | Chi cục HQ Thái Bình |  |  |

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan thông báo với Cục Hải quan Thành phố Hải Phòng biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Lưu: VT, VNACCS (8b). | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TKHQ Nguyễn Mạnh Tùng |
| --- | --- |