| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số : 61/BXD-KTXD V/v: định mức hao hụt màng chống thấm HDPE. | Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014 |

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH MTV

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 94/TCTXD/KT-TC ngày 4/3/2014 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH MTV về định mức hao hụt màng chống thấm HDPE. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình.

Đối với công tác thi công màng chống thấm HDPE của gói thầu số 10 Xây dựng bãi thải xỉ thuộc Dự án Thi công xây dựng Nhà máy nhiệt điện Hải Phòng, căn cứ điều kiện thi công thực tế, quy trình thi công, phương pháp xây dựng định mức theo quy định, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất mức hao hụt nhưng không vượt mức 10% (k=1,1).

Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH MTV căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | TL. BỘ TRƯỞNG VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG Phạm Văn Khánh |
| --- | --- |