| TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4076/TCHQ-VNACCS V/v điều chỉnh kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS | Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2014 |

Kính gửi: Cục Hải quan Thành phố Hà Nội

Theo Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS ban hành kèm theo Quyết định số 865/QĐ-TCHQ ngày 25/3/2014 của Tổng cục Hải quan, Chi cục Hải quan Nội Bài thuộc Cục Hải quan Thành phố Hà Nội sẽ triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS vào ngày 16/4/2014.

Tuy nhiên, để đảm bảo việc chuẩn bị điều kiện kỹ thuật chu đáo, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS đề nghị Cục Hải quan Thành phố Hà Nội tổ chức triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan Nội Bài vào ngày 21/4/2014.

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS thông báo để Cục Hải quan Thành phố Hà Nội biết, phối hợp thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để p/h); - Lưu: VT, VNACCS (8b). | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TKHQ Nguyễn Mạnh Tùng |
| --- | --- |