| TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4409/TCHQ-VNACCS V/v thay đổi kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS | Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2014 |

Kính gửi: Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh.

Trả lời Công văn số 1003/HQQN-HĐH ngày 22/4/2014 của Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh về việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan CK Móng Cái, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Nhất trí với đề xuất điều chỉnh thời gian chuyển đổi dữ liệu và triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS tại Chi cục Hải quan CK Móng Cái như sau:

| STT | Tên chi cục | Chuyển E-customs | Bắt đầu triển khai VNACCS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chi cục Hải quan CK Móng Cái | 23/4/2014 | 24/4/2014 |

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS thông báo để Cục Hải quan Tỉnh Quảng Ninh biết, phối hợp thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c); - Các Cục HQ tỉnh, thành phố (để p/h); - Lưu: VT, VNACCS (8b). | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN PHÓ CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT&TKHQ Nguyễn Trần Hiệu |
| --- | --- |