| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 588/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 14 tháng 4 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: ĐƯỜNG VÀO NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN XUẤT HÓA THỊ XÃ BẮC KẠN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 22/BC-STC ngày 07/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Đường vào nhà máy tinh bột sắn Xuất Hóa thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Xuất Hóa - Thị xã Bắc Kạn.

- Thời gian khởi công: Tháng 10/2003; Thời gian hoàn thành: 05/2007.

- Chủ đầu tư: Sở Giao thông Vận tải Bắc Kạn (Đại diện CĐT: Ban QLDA Giao thông).

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 2.589.120.700 | 1.002.943.000 | 1.586.177.700 |
| Ngân sách nhà nước | 2.589.120.700 | 1.002.943.000 | 1.586.177.700 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | A-B đề nghị QT | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 3.227.203.054 | 3.005.933.867 | 2.589.120.700 |
| 1. Xây lắp | 2.749.901.777 | 2.749.911.777 | 2.363.909.000 |
| 2. CP QLDA + CP tư vấn + CP khác + GPMB | 264.905.277 | 256.022.090 | 225.211.700 |
| 3. Dự phòng | 212.396.000 |  |  |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Chủ đầu tư quản lý | Chủ đầu tư quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 2.589.120.700 | 2.589.120.700 |
| 1. Tài sản cố định |  |  | 2.589.120.700 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước là 2.589.120.700 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 20/09/2013:

+ Số vốn đã thanh toán : 1.002.943.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 2.570.300 đồng.

+ Nợ phải trả: 1.588.928.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND thị xã Bắc Kạn có trách nhiệm tiếp nhận, quản lý tài sản, sử dụng, duy tu bảo dưỡng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:

Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí đầy đủ số vốn còn nợ để chủ đầu tư thanh toán cho các hạng mục dự án đã hoàn thành.

Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt, thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 588/QĐ-UBND ngày 14/4/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

| STT | Tên đơn vị thực hiện | Công việc thực hiện | Giá trị QT | Giá trị đã thanh toán | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |  |
| I | Xây lắp |  | 2.363.909.000 | 845.160.000 | 1.518.749.000 |  |  |
| 1 | Công ty cổ phần TRAENCO | Chi phí xây lắp | 2.363.909.000 | 845.160.000 | 1.518.749.000 |  |  |
| II | Chi phí khác |  | 225.211.700 | 157.783.000 | 70.179.000 | (2.750.300) |  |
| 1 | Ban QLDA Giao Thông | Bồi thường GPMB, QLDA, Giám sát thi công | 69.408.000 | 30.000.000 | 39.408.000 |  |  |
| 2 | Ban QLDA Giao Thông | Bồi thường GPMB | 70.963.700 | 73.714.000 |  | (2.750.300) |  |
| 3 | Công ty TV XD công trình Giao thông 2 | Khảo sát, lập DA, TKKT-DT | 58.537.000 | 43.759.000 | 14.778.000 |  |  |
| 4 | Sở Giao thông Vận tải | Thẩm định TKKT-DT | 2.689.000 |  | 2.689.000 |  |  |
| 5 | Chi nhánh bảo hiểm tỉnh Bắc Kạn | Bảo hiểm công trình | 10.310.000 | 10.310.000 | - | - |  |
| 6 | Sở Tài chính Bắc Kạn | Thẩm tra quyết toán | 13.304.000 |  | 13.304.000 |  |  |
|  | Tổng cộng |  | 2.589.120.700 | 1.002.943.000 | 1.588.928.000 | (2.750.300) |  |