| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 942/QĐ-UBND | Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 12 tháng 5 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG - DỰ TOÁN DỰ ÁN: KHẢO SÁT, QUY HOẠCH VÀ CÔNG BỐ TUYẾN LUỒNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA TẠI HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2003 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa số 23/2004/QH11 ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án;

Căn cứ Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng dự án xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng dự án;

Căn cứ Thông tư số 10/2013/TT-BXD ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng dự án xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26 tháng 5 năm 2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng dự án;

Căn cứ Công văn số 2625/UBND-VP ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc khảo sát, lập quy hoạch và công bố luồng đường thủy nội địa huyện Côn Đảo;

Căn cứ Quyết định số 167a/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt dự toán kinh phí quản lý, bảo trì thường xuyên đường bộ, đường thủy nội địa tên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm 2014;

Xét Tờ trình số 670/TTr-SGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2014 của Sở Giao thông vận tải về việc phê duyệt đề cương - dự toán dự án: khảo sát, quy hoạch và công bố tuyến luồng đường thủy nội địa tại huyện Côn Đảo,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt đề cương dự toán dự án: khảo sát, quy hoạch và công bố tuyến luồng đường thủy nội địa tại huyện Côn Đảo như sau:

1. Tên dự án: khảo sát, quy hoạch và công bố tuyến luồng đường thủy nội địa tại huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

2. Địa điểm xây dựng: huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

3. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Đơn vị tư vấn lập đề cương - dự toán: Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

5. Quy mô khảo sát và nội dung khảo sát:

a) Quy mô khảo sát:

Khảo sát dọc theo trục hướng tuyến hoạt động hiện hữu từ khu vực đảo chính tới 10 khu vực đảo hiện hữu như bản thống kê sau:

| Stt | Tuyến luồng | Tuyến luồng | Chiều dài khai thác (Km) | Phạm vi khảo sát (Km) | Phạm vi khảo sát (Km) | Diện tích (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Điểm đầu | Điểm cuối |  | Chiều dài | Bề rộng |  |
| 1 | Đảo Chính | Bãi Dương | 6.5 | 6.6 | 0.10 | 0.66 |
| 2 | Đảo Chính | Bãi Bờ Đập | 10.5 | 2.2 | 0.10 | 0.22 |
| 3 | Đảo Chính | Hòn Cát Lớn | 11 | 5.2 | 0.10 | 0.52 |
| 4 | Đảo Chính | Hòn Tài | 5.5 | 5.3 | 0.10 | 0.53 |
| 5 | Đảo Chính | Hòn Cau | 15 | 13.0 | 0.10 | 1.3 |
| 6 | Đảo Chính | Vịnh Đầm Tre | 14 | 6.9 | 0.10 | 0.69 |
| 7 | Đảo Chính | Hòn Tre Lớn | 18.5 | 13.6 | 0.10 | 1.36 |
| 8 | Đảo Chính | Vịnh Ông Đụng | 24 | 2.6 | 0.10 | 0.26 |
| 9 | Đảo Chính | Hòn Tre Nhỏ | 24 | 6.7 | 0.10 | 0.67 |
| 10 | Đảo Chính | Đầm Quốc | 14 | 8.5 | 0.10 | 0.85 |
|  | Tổng cộng | Tổng cộng | 143 |  |  | 7.06 |

b) Nội dung khảo sát:

- Khảo sát dọc theo trục hướng tuyến hoạt động hiện hữu từ khu vực đảo chính tới 10 khu vực đảo hiện hữu:

Chiều dài khảo sát: 70,6Km và mở rộng về 2 phía mỗi bên 50m.

Chiều rộng khảo sát: 100m (dự kiến bề rộng luồng chạy tàu B = 80m và mở rộng về mỗi phía 10m).

- Lập lưới khống chế mặt bằng đường chuyền cấp I, địa hình cấp III.

- Đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước, tỷ lệ 1/2000, đường đồng mức 2m, địa hình cấp III.

- Lập quy hoạch chi tiết luồng tuyến, chính trị và bố trí phao báo hiệu trên tuyến.

c) Công tác lập quy hoạch, công bố luồng:

- Lập hồ sơ quy hoạch xác định vị trí mặt bằng tuyến, chiều dài luồng, địa danh, thủy danh, phân cấp kỹ thuật cho luồng.

- Thiết kế bản vẽ nạo vét cải tạo nâng cấp luồng (nếu có), sơ đồ bố trí hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa. Tiến hành các bước công bố luồng theo Thông tư 23/2011/TT-BGTVT.

6. Giá trị dự toán:

Tổng dự toán: 1.928.996.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, chín trăm hai mươi tám triệu, chín trăm chín mươi sáu nghìn đồng chẵn). Trong đó:

- Chi phí khảo sát địa hình: 1.730.191.211 đồng;

- Chi phí lập quy hoạch: 198.804.375 đồng.

7. Nguồn vốn: nguồn sự nghiệp kinh tế giao thông năm 2014.

8. Thời gian thực hiện dự án: 3 tháng.

Điều 2. Giao Sở Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch đấu thầu, triển khai các bước tiếp theo của dự án theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Sở Tài chính, Ủy ban nhân dân huyện Côn Đảo và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới |
| --- | --- |