| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 820/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 20 tháng 5 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  THEO NGHỊ QUYẾT SỐ: 11/NQ-CP NGÀY 18/02/2014 CỦA CHÍNH PHỦ  VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số: 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện; Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 62/2013/QH13 ngày 27/112013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện;

Xét đề nghị Sở Công thương tại Tờ trình số: 12/TTr-SCT ngày 12/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai Chương trình hành động theo Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ: 11/NQ-CP NGÀY 18/02/2014 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ QUY HOẠCH, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, VẬN HÀNH KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN
 (Ban hành kèm theo Quyết định số: 820/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

I. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU

1. Mục tiêu

Cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã nêu tại Nghị quyết số: 11/NQ-CP ngày 18/02/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số: 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện nhằm tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã chủ động và tích cực thực hiện các nhiệm vụ, chương trình trọng điểm thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi Kế hoạch hành động của tỉnh, triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số: 62/2013/QH13 ngày 27/11/2013 của Quốc hội về tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện.

II. CÁC NHIỆM VỤ CHỦ YẾU

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước được giao, các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai những nhiệm vụ chủ yếu được quy định cụ thể tại Danh mục ban hành kèm theo Quyết định này.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch, chủ động đăng ký vào Chương trình công tác của tỉnh để xem xét, phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo hiệu quả và đáp ứng yêu cầu thực tế.

2. Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành và UBND các huyện, thị xã tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; định kỳ hàng năm báo cáo tình hình thực hiện về Sở Công thương để theo dõi, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Giao Sở Công thương là cơ quan đầu mối giúp UBND tỉnh đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả thực hiện từ các Sở, Ban, Ngành của tỉnh và UBND các huyện, thị xã tham mưu cho UBND tỉnh báo cáo Chính phủ và các Bộ, Ngành trung ương theo quy định./.

DANH MỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CHỦ YẾU TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ: 62/2013/QH13 NGÀY 27/11/2013 CỦA QUỐC HỘI
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 820/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

| TT | Nội dung công việc | Sản phẩm, kết quả | Cơ quan chủ trì | Cơ quan phối hợp | Thời gian trình, hoàn thành |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công thương tiếp tục rà soát quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là thủy điện nhỏ | Chương trình, kế hoạch | Sở Công thương | Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã | Hàng năm |
| 2 | Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, vận hành khai thác các dự án, công trình thủy điện trên địa bàn; rà soát các công trình thủy điện đang triển khai xây dựng để đảm bảo chất lượng, an toàn công trình, đáp ứng các yêu cầu về môi trường và tuân thủ các quy định về bồi thường, hỗ trợ, di dân, tái định cư. | Chương trình, kế hoạch | Sở Công thương | Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Tài nguyên và Môi trường, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã | Thường xuyên |
| 3 | Kiểm tra việc chấp hành vận hành về dòng chảy tối thiểu sau các đập thủy điện, thủy lợi theo quy định; Triển khai xây dựng các trạm quan trắc, dự báo lưu lượng đến hồ trong mùa mưa lũ và mùa cạn; lập đề cương dự án điều tra và xây dựng cơ sở dữ liệu về tài nguyên nước, khí tượng thủy văn, các mô hình tính toán lưu lượng nước. | Chương trình, kế hoạch | Sở Tài nguyên và Môi trường | Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã | Năm 2014 và các năm sau |
| 4 | Chỉ đạo xây dựng và xây dựng phương án phòng chống lũ lụt cho vùng hạ du các hồ chứa thủy lợi, thủy điện theo thẩm quyền. | Chương trình, kế hoạch | Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão tỉnh | Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã và Chủ đầu tư các dự án thủy điện | Năm 2014 và các năm sau |
| 5 | Phối hợp với chủ đầu tư các công trình thủy điện, thủy lợi thực hiện việc cắm mốc chỉ giới khu vực lòng hồ theo quy định. | Chương trình, kế hoạch | Sở Tài nguyên và Môi trường | Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và PTNT; UBND các huyện, thị xã | Năm 2014 |
| 6 | Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương để chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thủy điện thực hiện việc trồng rừng thay thế và chi trả dịch vụ môi trường rừng theo đúng quy định. | Chương trình, kế hoạch | Sở Nông nghiệp và PTNT | Sở Công thương; UBND các huyện, thị xã | Thường xuyên |
| 7 | Chỉ đạo hoàn thành phương án, bố trí đất trồng lại rừng, tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30/6/2014. Trước tháng 12 năm 2014 đảm bảo các diện tích trồng rừng thay thế phải được triển khai. | Chương trình, kế hoạch | Sở Nông nghiệp và PTNT | Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã | Năm 2014 |
| 8 | Thực hiện việc chi trả phí dịch vụ môi trường rừng, trồng rừng thay thế cho các dự án thủy điện đã và đang đầu tư xây dựng, vận hành khai thác theo đúng quy định hiện hành. | Chương trình, kế hoạch | Chủ đầu tư các dự án thủy điện | Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã | Thường xuyên |
| 9 | Nghiêm túc thực hiện các quy định hiện hành về quản lý đầu tư, xây dựng công trình, vận hành khai thác. | Chương trình, kế hoạch | Chủ đầu tư các dự án thủy điện | Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã | Thường xuyên |
| 10 | Định kỳ 06 tháng báo cáo UBND tỉnh và Sở Công thương về tình hình thực hiện đầu tư, xây dựng, vận hành khai thác các dự án và việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan. | Báo cáo | Chủ đầu tư các dự án thủy điện | Các Sở, Ban, Ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã | Định kỳ 06 tháng |