| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 845/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 26 tháng 5 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH
DỰ ÁN: CẤP NƯỚC THỊ TRẤN BẰNG LŨNG HUYỆN CHỢ ĐỒN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 26/BC-STC ngày 14/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên dự án: Cấp nước thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn (thuộc chương trình Nước và vệ sinh cho các thị trấn thị tứ ở Việt Nam)

- Chủ đầu tư: Công ty TNHH Nhà nước MTV cấp thoát nước Bắc Kạn.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn.

- Thời gian: Khởi công 07/3/2007; Hoàn thành: 06/9/2008.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước + Vốn vay lại từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan (ODA).

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Đã thanh toán | Phải thu hồi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 7.258.723.000 | 7.380.985.000 | (122.898.000) |
| - Vay lại từ nguồn ODA | 6.646.846.000 | 6.769.744.000 | (122.898.000) |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 7.504.427.000 | 7.258.723.000 |
| 1. Xây lắp + TB | 6.448.767.437 | 6.403.530.000 |
| 2. GPMB | 210.666.300 | 210.666.000 |
| 3. KTCB khác | 844.993.466 | 644.527.000 |
| - Chi tư vấn |  | 247.299.000 |
| - Chi QLDA |  | 251.760.000 |
| - Chi khác |  | 145.468.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Chủ đầu tư quản lý | Chủ đầu tư quản lý | Giao cho đơn vị quản lý, sử dụng (Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV cấp thoát nước Bắc Kạn tại Bằng Lũng) | Giao cho đơn vị quản lý, sử dụng (Chi nhánh Công ty TNHH NN MTV cấp thoát nước Bắc Kạn tại Bằng Lũng) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 7.258.723.000 |  |
| 1.Tài sản cố định (Hệ thống cấp nước thị trấn Bằng Lũng huyện Chợ Đồn) |  |  | 7.258.723.000 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 7.258.723.000 |  |
| - Vốn ngân sách nhà nước | 611.877.000 | T.toán CP tư vấn + khác |
| - Vốn vay lại từ nguồn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Phần Lan | 6.646.846.000 | T. toán gói thầu EPC |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 15/11/2013:

+ Số vốn đã thanh toán : 7.380.985.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 134.265.000 đồng.

+ Nợ phải trả: 12.003.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

- Thu hồi khoản thanh toán vượt có giá trị: 134.265.000 đồng (Trong đó từ nguồn NSNN là 11.367.000 đồng, từ nguồn vay ODA là 122.898.000 đồng).

- Tiếp nhận, tổ chức quản lý, lập kế hoạch bảo trì theo quy định và ghi tăng giá trị tài sản cố định là 7.258.723.000 đồng.

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt, thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Cấp thoát nước Bắc Kạn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNHCÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 845/QĐ-UBND ngày 26/5/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

| STT | Tên đơn vị thực hiện | Công việc thực hiện | Giá trị QT | Giá trị đã thanh toán | Công nợ tính đến ngày 15/11/2013 | Công nợ tính đến ngày 15/11/2013 | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải thu | Phải trả |  |
| I | Gói thầu EPC |  | 6.646.846.000 | 6.769.744.000 | (122.898.000) | - |  |
| 1 | Tổng công ty xây dựng Hà Nội - Bộ XD | Tư vấn TKKTTC | 232.326.000 | 232.326.000 |  | - |  |
|  |  | Xây lắp + thiết bị | 6.403.530.000 | 6.499.945.000 | (96.415.000) |  |  |
|  |  | Bảo hiểm | 10.990.000 | 37.473.000 | (26.483.000) |  |  |
| II | Chi KTCB khác |  | 611.877.000 | 611.241.000 | (11.367.000) | 12.003.000 |  |
| 1 | Công ty CP đầu tư và XD Vinaconex | Thẩm tra TKTC - DT | 14.973.000 | 17.686.000 | (2.713.000) |  |  |
| 2 | Công ty TNHH NNMTV cấp thoát nước BK | Quản lý dự án | 251.760.000 | 260.414.000 | (8.654.000) |  |  |
|  |  | Bồi thường GPMB | 210.666.000 | 210.666.000 | - | - |  |
|  |  | Đào tạo + mua máy VP | 89.305.000 | 89.305.000 | - | - |  |
| 3 | Côn ty TNHH Tài chính KT & Kiểm toán VN | Kiểm toán | 33.170.000 | 33.170.000 | - | - |  |
| 4 | Sở Tài chính Bắc Kạn | Thẩm tra QT | 12.003.000 | - |  | 12.003.000 |  |
|  | Tổng cộng |  | 7.258.723.000 | 7.380.985.000 | (134.265.000) | 12.003.000 |  |