| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 867/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 30 tháng 5 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 
CÔNG TRÌNH: BỆNH VIỆN ĐA KHOA HUYỆN BẠCH THÔNG
HẠNG MỤC: SAN NỀN, KÈ ĐÁ CHỐNG XÓI, ĐƯỜNG BÊ TÔNG, SÂN ĐƯỜNG NỘI BỘ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 34/BC-STC ngày 26/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Bệnh viện đa khoa huyện Bạch Thông.

Hạng mục: San nền, kè đá chống xói, đường bê tông, sân đường nội bộ

- Chủ đầu tư: UBND huyện Bạch Thông.

- Địa điểm xây dựng: Thị trấn Phủ Thông, huyện Bạch Thông.

- Thời gian: Khởi công 28/12/2004; Hoàn thành: 30/12/2008.

Điều 2: Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước.

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Đã thanh toán | Phải thu hồi |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số: | 3.466.820.000 | 3.804.000.000 | 377.180.000 |
| - Ngân sách nhà nước (Nguồn trái phiếu Chính phủ) | 3.466.820.000 | 3.804.000.000 3.804.000.000 | 377.180.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 4.458.934.382 | 3.466.820.000 |
| 1. Xây lắp | 4.308.495.435 | 3.457.532.000 |
| 2. Chi XDCB khác | 150.438.947 | 9.288.000 |
| Trong đó: Thẩm duyệt QT |  | 9.288.000 |
| 3. Dự phòng |  | - |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Chủ đầu tư quản lý | Chủ đầu tư quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 3.466.820.000 |  |
| 1. Tài sản cố định (San nền, kè, sân đường nội bộ) |  |  | 3.466.820.000 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép thanh, quyết toán chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là 3.466.820.000 đồng.

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31/12/2013:

+ Số vốn đã thanh toán cho Công ty TNHH Tiến Thành là 3.804.000.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 346.468.000 đồng (Công ty TNHH Tiến Thành)

+ Nợ phải trả: 9.288.000 đồng (Sở Tài chính).

- Thu hồi khoản thanh toán vượt có giá trị là 346.468.000 đồng.

- Bàn giao quy trình bảo trì công trình cho đơn vị quản lý, sử dụng theo quy định tại Nghị định số: 114/2010/NĐ-CP ngày 06/12/2010.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, thực hiện bảo trì công trình theo quy định và ghi tăng giá trị tài sản cố định là 3.466.820.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt và thanh toán dứt điểm công nợ theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Bạch Thông, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bạch Thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Triệu Đức Lân |
| --- | --- |