| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 896/BXD-KTXD V/v Thanh toán khối lượng cọc ép lại dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2. | Hà Nội, ngày 07 tháng 5 năm 2014 |

Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số 9

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 159 CV/CC9-KT&QLDA ngày 26/02/2014 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần VINACONEX đề nghị hướng dẫn thanh toán khối lượng ép cọc bị trồi dự án dây chuyền xi măng Hà Tiên 2.2. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo nội dung văn bản số 159 CV/CC9-KT&QLDA, trước hết cần làm rõ trách nhiệm của các bên đối với các cọc bị trồi. Trường hợp, đây là trách nhiệm của chủ đầu tư thì việc thanh toán, quyết toán khối lượng phát sinh ép lại cọc là phù hợp.

Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tổng công ty cổ phần VINACONEX căn cứ ý kiến trên để thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Công ty CP XM Hà Tiên 2; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |