| TỔNG CỤC HẢI QUAN BAN TRIỂN KHAI DỰ ÁN VNACCS/VCIS ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4923/TCHQ-VNACCS V/v: điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS | Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2014 |

Kính gửi: Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ngày 25/3/2014, Tổng cục Hải quan ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS thuộc Dự án triển khai thực hiện Hải quan điện tử và Một cửa quốc gia nhằm hiện đại hóa Hải quan theo Quyết định số 865/QĐ-TCHQ.

Căn cứ kết quả sau 1 tháng triển khai chính thức Hệ thống VNACCS/VCIS và nguồn nhân lực hiện nay, để đảm bảo việc triển khai Hệ thống VNACCS/VCIS của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố tiếp theo được hiệu quả, ổn định, được sự đồng ý của Lãnh đạo Tổng cục, Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS trân trọng thông báo các Cục Hản quan tỉnh, thành phố việc điều chỉnh Kế hoạch triển khai Hệ thống VNACCS và lộ trình chuyển đổi dữ liệu trong thời gian tới.

(Lộ trình triển khai Hệ thống VNACCS và chuyển đổi dữ liệu cụ thể của các Cục Hải quan tỉnh, thành phố được thể hiện tại Phụ lục gửi kèm).

Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS, Tổng cục Hải quan trân trọng thông báo để các Cục Hải quan tỉnh, thành phố biết, phối hợp thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lãnh đạo Tổng cục (để báo cáo); - Các đơn vị thuộc CQTC (để p/h); - Lưu: VT, VNACCS (8b). | KT. TRƯỞNG BAN PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC CỤC TRƯỞNG CỤC CNTT & TKHQ Nguyễn Mạnh Tùng |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG VNACCS VÀ CHUYỂN ĐỔI DỮ LIỆU
(Ban hành kèm theo Công văn số: 4923 /TCHQ-VNACCS ngày 07 tháng 5 năm 2014 của Ban Triển khai dự án VNACCS/VCIS)

| STT | Cục Hải quan | Bắt đầu chuyển KT559 | Kết thúc chuyển KT559 | Chuyển Ecustoms | Bắt đầu triển khai VNACCS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cục HQ TP Hồ Chí Minh |  |  |  |  |
|  | Cụm I (KVI, KVIII, Tân Cảng) | Đã xong | Đã xong | 08/06/2014 | 09/06/2014 |
|  | Cụm II (Đâu Tư, Hiệp Phước, KVII) | Đã xong | Đã xong | 15/06/2014 | 16/06/2014 |
|  | Cụm III (TSN, Gia Công, CPN) | Đã xong | Đã xong | 22/06/2014 | 23/06/2014 |
|  | Cụm IV (KV4, Linh Trung, Tân Thuận) | Đã xong | Đã xong | 29/06/2014 | 30/06/2014 |
|  | II. NHÓM CỤC HẢI QUAN THỨ HAI |  |  |  |  |
| 2 | Cục HQ Lào Cai |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Lao Cai | Đã xong | Đã xong | 07/05/2014 | 08/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Bát Xát Lao Cai | Đã xong | Đã xong | 07/05/2014 | 08/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Mường Khương Lao Cai | Đã xong | Đã xong | 07/05/2014 | 08/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Ga đường sắt Lao Cai | Đã xong | Đã xong | 07/05/2014 | 08/05/2014 |
| 3 | Cục HQ Cao Bằng |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Tà Lùng Cao Bằng | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Trà Lĩnh Cao Bằng | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
|  | HQ Cửa Khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
|  | HQ Cửa Khẩu Trùng Khánh (Cao Bằng) | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Sóc Giang Cao Bằng | 08/05/2014 | 08/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Bí Hà Cao Bằng | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Pò Peo Cao Bằng | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Bắc Kạn Cao Bằng | 09/05/2014 | 09/05/2014 | 11/05/2014 | 12/05/2014 |
| 4 | Cục HQ Hà Giang |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Thanh Thủy Hà Giang | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Xín Mần Hà Giang | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Phó Bảng Hà Giang | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 |
|  | HQ Cửa Khẩu Nghĩa Thuận (Hà Giang) | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 |
|  | Chi cục HQv CK Săm Pun Hà Giang | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Tuyên Quang | 11/05/2014 | 11/05/2014 | 14/05/2014 | 15/05/2014 |
| 5 | Cục HQ Điện Biên |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Tây Trang Điện Biên | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
|  | HQ Cửa Khẩu Ba Nậm Cúm (Điện Biên) | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
|  | HQ Cửa Khẩu Pa Thơm (Điện Biên) | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Lóng Sập Điện Biên | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Ma Lu Thàng Điện Biên | 12/05/2014 | 12/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Chiềng Khương Điện Biên | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
|  | Đội Nghiệp vụ HQ CK Nà Cài | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
|  | Hải quan Thị xã Sơn La - Điện Biên | 13/05/2014 | 13/05/2014 | 15/05/2014 | 16/05/2014 |
| 6 | Cục HQ Thanh Hóa |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Cảng Thanh Hoá | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Nam Định | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Na Mèo Thanh Hoá | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
|  | Chi cục HQ KCN tỉnh Hà Nam | 15/05/2014 | 16/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Ninh Bình | 16/05/2014 | 17/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
|  | HQ cảng Ninh Phúc (thuộc HQ Ninh Bình) | 16/05/2014 | 17/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
| 7 | Cục HQ Nghệ An |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Vinh Nghệ An | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 |
|  | HQ Sân bay Nghệ An | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Nậm Cắn Nghệ An | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Thanh Thủy | 18/05/2014 | 18/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Nghệ An | 18/05/2014 | 18/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 |
| 8 | Cục HQ Hà Tĩnh |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 22/05/2014 | 23/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cầu Treo Hà Tĩnh | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 22/05/2014 | 23/05/2014 |
|  | Chi cục HQ khu kinh tế CK Cầu Treo | 20/05/2014 | 20/05/2014 | 22/05/2014 | 23/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Xuân Hải Hà Tĩnh | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 23/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Vũng Áng Hà Tĩnh | 21/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 | 23/05/2014 |
| 9 | Cục HQ Quảng Bình |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Hòn La | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cha Lo Quảng Bình | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cà Roòng Quảng Binh | 23/05/2014 | 23/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
| 10 | Cục HQ Quảng Trị |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Cửa Việt Quảng Trị | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Lao Bảo Quảng Trị | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Khu Thương mại Lao Bảo | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK La Lay Quảng Trị | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 27/05/2014 | 28/05/2014 |
| 11 | Cục HQ Thừa Thiên Huế |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Cảng Thuận An TT Huế | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Ađớt | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 |
|  | Đội Nghiệp vụ HQ CK Hồng Vân | 26/05/2014 | 26/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Chân Mây TT Huế | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Thuỷ An | 27/05/2014 | 27/05/2014 | 29/05/2014 | 30/05/2014 |
| 12 | Cục HQ Quảng Nam |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Kỳ Hà | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Nam Giang (Quảng Nam) | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
|  | Chi cục HQ KCN Điện Nam - Điện Ngọc | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 18/05/2014 | 19/05/2014 |
| 13 | Cục HQ Bình Định |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Cảng Qui Nhơn Bình Định | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Phú Yên Bình Định | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 20/05/2014 | 21/05/2014 |
| 14 | Cục HQ Khánh Hòa |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Cảng Nha Trang Khánh Hoà | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Văn Phong Khánh Hoà | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Cảng Ba Ngòi Khánh Hoà | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Ninh Thuận Khánh Hòa | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
| 15 | Cục HQ Gia lai - KonTum |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Kon Tum | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 |
|  | Chi cục HQCK Quốc tế Bờ Y (Kon Tum) | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 |
|  | Chi cục HQCK Lệ Thanh (Gia Lai) | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 |
|  | Đội thủ tục - Chi cục HQ CK Lệ Thanh | 17/05/2014 | 17/05/2014 | 21/05/2014 | 22/05/2014 |
| 16 | Cục HQ Đắk Lắc |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Buôn Mê Thuột | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Đà lạt | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK BupRăng Đắc Lắc | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 25/05/2014 | 26/05/2014 |
| 17 | Cục HQ Long An |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Bến Lức | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Mỹ Quý Tây Long An | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Bình Hiệp Long An | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Hưng Điền Long An | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Đức Hòa Long An | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | HQ Cảng Biển Bình Đức (Long An) | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Cảng Mỹ Tho Long An | 24/05/2014 | 24/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
| 18 | Cục HQ Tây Ninh |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Mộc Bài Tây Ninh | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ KCN Trảng Bàng Tây Ninh | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Xa Mát Tây Ninh | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ Phước Tân Tây Ninh | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Katum Tây Ninh | 10/05/2014 | 10/05/2014 | 28/05/2014 | 29/05/2014 |
| 19 | Cục HQ Bình Phước |  |  |  |  |
|  | Chi cục Hải quan Chơn Thành | 31/05/2014 | 31/05/2014 | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Hoa Lư Bình Phước | 31/05/2014 | 31/05/2014 | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Hoàng Diệu Bình Phước | 31/05/2014 | 31/05/2014 | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
| 20 | Cục HQ Cần Thơ |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Cần Thơ | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
|  | Chi cục Hải quan CK Sóc Trăng | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
|  | Chi cục HQ Tây Đô Cần Thơ | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Vĩnh Long | 30/05/2014 | 30/05/2014 | 01/06/2014 | 02/06/2014 |
| 21 | Cục HQ Đồng Tháp |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp | 31/05/2014 | 31/05/2014 | 04/06/2014 | 05/06/2014 |
|  | Chi cục HQ Dinh Hà Đông Tháp | 31/05/2014 | 31/05/2014 | 04/06/2014 | 05/06/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Thường Phước Đồng Tháp | 31/05/2014 | 31/05/2014 | 04/06/2014 | 05/06/2014 |
|  | Chi nhánh Chi cục HQ Cảng Đồng Tháp | 31/05/2014 | 31/05/2014 | 04/06/2014 | 05/06/2014 |
| 22 | Cục HQ An Giang |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Tịnh Biên An Giang | 04/06/2014 | 04/06/2014 | 08/06/2014 | 09/06/2014 |
|  | Chi cục HQ Bắc Đai An Giang | 04/06/2014 | 04/06/2014 | 08/06/2014 | 09/06/2014 |
|  | Chi cục HQ Vĩnh Hội Đông An Giang | 04/06/2014 | 04/06/2014 | 08/06/2014 | 09/06/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Vĩnh Xơng An Giang | 05/06/2014 | 05/06/2014 | 08/06/2014 | 09/06/2014 |
|  | Chi cục HQ Khánh Bình An Giang | 05/06/2014 | 05/06/2014 | 08/06/2014 | 09/06/2014 |
|  | Chi cục HQ Cảng Mỹ Thới An Giang | 05/06/2014 | 05/06/2014 | 08/06/2014 | 09/06/2014 |
| 23 | Cục HQ Kiên Giang |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Quốc Tế Hà Tiên | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Giang Thành | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Hòn Chông Kiên Giang | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 |
|  | HQ Cảng Biển Hòn Thơm (Kiên Giang) | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 |
|  | HQ Cảng biển Bình trị (Kiên Giang) | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 |
|  | Chi cục HQ Phú Quốc | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 11/06/2014 | 12/06/2014 |
| 24 | Cục HQ Cà Mau |  |  |  |  |
|  | Chi cục HQ CK Cảng Năm Căn Cà Mau | 07/06/2014 | 07/06/2014 | 16/06/2014 | 17/06/2014 |