| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 878/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 02 tháng 6 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 
CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ HANG BÓ DUỐNG TẠI XÃ LÃNG NGÂM VÀ HƯƠNG NÊ, HUYỆN NGÂN SƠN, TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 31/BC-STC ngày 20/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công tình: Xử lý hang Bó Duống tại xã Lãng Ngâm và Hương Nê, huyện Ngân Sơn.

- Chủ đầu tư: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

- Địa điểm xây dựng: Xã Lãng Ngâm và Hương Nê, huyện Ngân Sơn.

- Thời gian: Khởi công 21/11/2013; Hoàn thành: 05/12/2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước (nguồn quản lý hành chính tỉnh điều hành năm 2012 chuyển sang năm 2013).

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 364.424.000 | 300.000.000 | 64.424.000 |
| - Ngân sách nhà nước | 364.424.000 | 300.000.000 | 64.424.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Tổng mức đầu tư | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 398.897.227 | 364.424.000 |
| 1. Xây lắp | 324.958.700 | 324.101.000 |
| 2. Chi QLDA | 7.196.897 | 7.196.000 |
| 3. Chi phí tư vấn | 42.016.930 | 31.611.000 |
| 4. Chi khác | 5.729.596 | 1.516.000 |
| 5. Dự phòng | 18.995.104 | - |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Chủ đầu tư quản lý |  | Chủ đầu tư quản lýGiao cho đơn vị khác quản lýGiao cho đơn vị khác quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số |  |  | 364.424.000 |  |
| 1. Tài sản cố định |  |  | 364.424.000 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư: Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình bằng nguồn vốn Ngân sách nhà nước là: 364.424.000 đồng

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 21/01/2014:

+ Số vốn đã thanh toán: 300.000.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 5.000.000 đồng.

+ Nợ phải trả: 69.424.000 đồng.

(Chi tiết theo phụ lục đính kèm)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND huyện Ngân Sơn có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, lập kế hoạch bảo trì theo quy định và ghi tăng giá trị tài sản cố định là 364.424.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Kho bạc Nhà nước có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư thu hồi khoản trả vượt, thanh toán dứt điểm công nợ và tất toán tài khoản dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNHCÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 878/QĐ-UBND ngày 02/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

| STT | Tên đơn vị thực hiện | Công việc thực hiện | Giá trị QT | Giá trị đã thanh toán | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toán |  | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập Báo cáo quyết toánGhi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải thu | Phải trả |  |
|  | Tổng số |  | 364.424.000 | 300.000.000 | 5.000.000 | 69.424.000 |  |
| 1 | Lữ Đoàn Công binh 575, Quân khu I | Xây lắp hoàn thành | 324.101.000 | 275.000.000 |  | 49.101.000 |  |
| 2 | Phòng Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu I | Lập báo cáo kinh tế KT | 26.751.000 | 17.000.000 |  | 9.751.000 |  |
| 3 | Công ty CP kiến trúc Bắc Kạn | Thẩm tra TK BVTC - DT | 4.000.000 | 3.000.000 |  | 1.000.000 |  |
| 4 | Phòng Công binh, Bộ Tham mưu Quân khu I | Lựa chọn nhà thầu | 860.000 |  |  | 860.000 |  |
| 5 |  | Giám sát KT | - | 5.000.000 | 5.000.000 |  |  |
| 6 | Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Kạn | Quản lý dự án | 7.196.000 |  |  | 7.196.000 |  |
| 7 | Sở Tài chính Bắc Kạn | Thẩm tra quyết toán | 1.516.000 |  |  | 1.516.000 |  |