| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 935/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 10 tháng 6 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ HOÀN THÀNH DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN PÁC NẶM - TỈNH BẮC KẠN 
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM TRƯỜNG NÀ PHẦY, KHÂU SLÔM, KHUỔI LÀNG, NGẠM VÁNG, NẶM KHIẾU, BẢN MẠN, KHUỔI MẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2004;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình và Nghị định số: 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ ban hành quy định về quản lý chất lượng công trình và Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số: 2009/2004/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số: 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 37/BC-STC ngày 29/5/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Dự án: Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn huyện Pác Nặm tỉnh Bắc Kạn.

- Tên công trình: Xây dựng các điểm trường Nà Phầy, Khâu Slôm, Khuổi Làng, Ngạm Váng, Nặm Khiếu, Bản Mạn, Khuổi Mạn.

- Chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Địa điểm xây dựng: Huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

- Nguồn vốn: Vốn vay Ngân hàng Thế giới + NS trung ương + NSĐP.

- Thời gian khởi công: Năm 2007.

- Thời gian hoàn thành: Năm 2009.

Điều 2. Kết quả đầu tư.

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Giá trị được duyệt | Thực hiện (đ) | Thực hiện (đ) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| Tổng số | 2.257.268.000 | 2.219.084.000 | 18.196.000 |
| - Vốn vay Ngân hàng Thế giới | 636.665.000 | 625.896.000 |  |
| - Vốn XDCB tập trung NSTƯ | 170.136.000 | 200.893.000 |  |
| - Vốn NSĐP | 3.064.069.000 | 3.045.873.000 | 18.196.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Dự toán được duyệt | Chi phí ĐT được QT |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 3.547.073.463 | 3.064.069.000 |
| - Xây dựng | 2.918.791.700 | 2.893.933.000 |
| - Chi phí khác | 460.752.230 | 170.136.000 |
| - Dự phòng | 167.529.533 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Công trình giao cho đơn vị khác quản lý | Công trình giao cho đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số Tài sản cố định |  | 3.064.069.000 |
| Trường TH Nhạn Môn - ĐT Nặm Khiếu |  | 356.263.469 |
| Trường TH Nhạn Môn - ĐT Ngảm Váng |  | 384.844.743 |
| Trường TH An Thắng - ĐT Khuổi Làng |  | 426.762.441 |
| Trường TH Bằng Thành - ĐT Bản Mạn |  | 426.692.128 |
| Trường TH Bằng Thành - ĐT Khuổi Mạn |  | 629.451.820 |
| Trường TH Giáo Hiệu - ĐT Khau Slôm |  | 420.799.507 |
| Trường TH Bộc Bố - ĐT Nà Phầy |  | 419.255.001 |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Tất toán nguồn và thanh quyết toán chi phí thực hiện dự án với giá trị là 3.064.069.000 đồng.

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 23/5/2014:

+ Số đã thanh toán: 3.045.873.000 đồng.

+ Số phải thanh toán: 102.718.000 đồng.

+ Tổng nợ phải thu hồi: 84.522.000 đồng.

(có phụ lục kèm theo)

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng quy chế duy tu bảo dưỡng công trình theo đúng quy định của pháp luật và ghi tăng tài sản cố định là:

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Giá trị tài sản |
| --- | --- |
| Trường TH Nhạn Môn - ĐT Nặm Khiếu | 356.263.469 |
| Trường TH Nhạn Môn - ĐT Ngảm Váng | 384.844.743 |
| Trường TH An Thắng - ĐT Khuổi Làng | 426.762.441 |
| Trường TH Bằng Thành - ĐT Bản Mạn | 426.692.128 |
| Trường TH Bằng Thành - ĐT Khuổi Mạn | 629.451.820 |
| Trường TH Giáo Hiệu - ĐT Khau Slôm | 420.799.507 |
| Trường TH Bộc Bố - ĐT Nà Phầy | 419.255.001 |

3. Trách nhiệm của các đơn vị, cơ quan có liên quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước và các nhà thầu xây lắp, tư vấn có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư xử lý dứt điểm các khoản công nợ để thực hiện tất toán tài khoản của dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư­, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Hiệu trưởng các trường Tiểu học Nhạn Môn, An Thắng, Bằng Thành, Giáo Hiệu, Bộc Bố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Triệu Đức Lân |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH THANH TOÁN CÔNG NỢ
DỰ ÁN: GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN TỈNH BẮC KẠN
CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM TRƯỜNG NÀ PHẦY; KHÂU SLÔM; KHUỔI LÀNG; NGẠM VÁNG; NẶM KHIẾU; BẢN MẠN; KHUỔI MẠN THUỘC DỰ ÁN GIÁO DỤC TIỂU HỌC CHO TRẺ EM CÓ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN HUYỆN PÁC NẶM, TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số:935/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2014)

| STT | Tên cá nhân, đơn vị thực hiện | Nội dung công việc | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán, tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |
|  | Tổng số |  | 3.064.069.000 | 3.045.873.000 | 102.718.000 | 84.522.000 |
| 1 | Doanh nghiệp xây dựng Tiên Sơn | Xây lắp hoàn thành | 2.893.933.000 | 2.844.980.000 | 48.953.000 |  |
| 2 | Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Bắc Kạn | Lập báo cáo KTKT | 36.051.000 | 120.573.000 |  | 84.522.000 |
| 3 | Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Phát triển hạ tầng | Lập HSMT+PTĐGHSDT | 8.113.000 | 6.100.000 | 2.013.000 |  |
| 4 | Ban QLDA Sở Giáo dục và Đào tạo | Ban QLDA+ Giám sát | 96.445.000 | 66.500.000 | 29.945.000 |  |
| 5 | Công ty Cổ phần tư vấn Đầu tư và Xây dựng 999 | Thẩm tra TKBVTC+DT | 7.848.000 |  | 7.848.000 |  |
| 6 | Công ty Bảo hiểm Bắc Kạn | Bảo hiểm công trình | 7.720.000 | 7.720.000 | 0 |  |
| 7 | Sở Tài chính | Thẩm tra quyết toán | 13.959.000 |  | 13.959.000 |  |