| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 965/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 12 tháng 6 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: KÈ KHU BỆNH VIỆN HUYỆN NGÂN SƠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2004/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 18/BC-STC ngày 31/3/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Kè khu Bệnh viện huyện Ngân Sơn.

- Chủ đầu tư: UBND huyện Ngân Sơn.

- Địa điểm xây dựng: Xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn.

- Thời gian: Khởi công 2013; Hoàn thành: 2013.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nguồn vốn | Được duyệt | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng số | 2.761.993.000 | 2.750.395.000 | 11.598.000 |
| Ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách địa phương | 2.761.993.000 | 2.750.395.000 | 11.598.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Tổng mức đầu tư, tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số | 2.937.000.000 | 2.761.993.000 |
| Xây dựng | 2.402.320.000 | 2.402.109.000 |
| Chi phí ban QLDA | 56.870.000 | 51.700.000 |
| Chi phí tư vấn | 292.660.000 | 281.455.000 |
| Chi phí khác | 45.290.000 | 26.729.000 |
| Dự phòng | 139.860.000 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Chủ đầu tư quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 2.761.993.000 |
| 1. Tài sản cố định |  | 2.761.993.000 |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1.Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án với giá trị là 2.761.993.000 đồng.

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 08/10/2013:

+ Số vốn đã thanh toán: 2.750.395.000 đồng.

+ Nợ phải thu: 0 đồng.

+ Nợ phải trả: 11.598.000 đồng.

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Vân Tùng có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch bảo trì công trình theo quy định và được phép ghi tăng giá trị tài sản đầu tư với giá trị là 2.761.993.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đẩu tư, Kho bạc Nhà nước thanh toán dứt điểm công nợ dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Ngân Sơn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Lý Thái Hải |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH CÔNG NỌ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 965/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

| STT | Tên đơn vị thực hiện | Công việc thực hiện | Giá trị quyết toán | Giá trị đã thanh toán | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải thu | Phải trả |
| 1 | Công ty cổ phần tư vấn ĐT và XD Hoàng Cường | Khảo sát, lập BCKTKT | 229.437.000 | 229.000.000 |  | 437.000 |
| 2 | Công ty Cổ phần tư vấn và xây dựng công trình Bắc Kạn | Thẩm tra TKBVTC + DT | 7.064.000 | 7.064.000 | - | - |
| 3 | Công ty Cổ phần Hà Bắc | Thi công công trình | 2.402.109.000 | 1.402.109.000 | - | - |
| 4 | Ban QLDA huyện Ngân Sơn | Ban QLDA + giám sát | 96.654.000 | 96.654.000 | - | - |
|  |  | Lựa chọn nhà thầu | - | - | - | - |
| 5 | Công ty Bảo Việt Bắc Kạn | Bảo hiểm | 15.568.000 | 15.568.000 |  | - |
| 6 | Sở Tài chính Bắc Kạn | Thẩm tra quyết toán | 11.161.000 | - |  | 11.161.000 |
|  | Tổng cộng |  | 2.761.993.000 | 2.750.395.000 |  | 11.598.000 |