| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1208/QĐ-UBND | Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 16 tháng 6 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH; CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG HÀNG RÀO BẢO VỆ KHU ĐẦU MỐI VÀ CẦU GIAO THÔNG QUA HẠ LƯU TRÀN XẢ LŨ HỒ ĐÁ ĐEN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1174/TTr-STC ngày 21 tháng 5 năm 2014 về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: xây dựng hàng rào bảo vệ khu đầu mối và cầu giao thông qua hạ lưu tràn xả lũ hồ Đá Đen,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành:

- Tên công trình: xây dựng hàng rào bảo vệ khu đầu mối và cầu giao thông qua hạ lưu tràn xả lũ hồ Đá Đen;

- Chủ đầu tư: Trung tâm QLKT công trình thủy lợi;

- Địa điểm xây dựng: xã Sông Xoài, huyện Tân Thành và xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu;

- Ngày khởi công: ngày 24 tháng 8 năm 2011;

- Ngày hoàn thành: ngày 02 tháng 10 năm 2012.

Điều 2. Kết quả đầu tư

Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nguồn | Được duyệt | Thực hiện | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |
| (1) | (2) | (3) | (4)=(2)-(3) |
| Tổng số | 11.952.766.341 | 9.800.000.000 | 2.152.766.341 |
| (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) |
| Vốn ngân sách tỉnh | 11.952.766.341 | 9.800.000.000 | 2.152.766.341 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 12.190.488.730 | 11.952.766.341 |
| (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) |
| Chi phí xây dựng | 11.176.446.442 | 11.074.293.712 |
| Chi phí quản lý dự án | 192.735.484 | 192.735.484 |
| Chi phí tư vấn | 655.300.690 | 627.711.688 |
| Chi phí khác | 166.006.114 | 58.025.457 |
| Chi phí đền bù | 0 | 0 |
| Chi phí dự phòng | 0 | 0 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Giao đơn vị khác quản lý | Giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Tổng số | 11.952.766.341 |  |  |  |
| Tài sản cố định | 11.952.766.341 | - | - | - |
| (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị tính: đồng

| Nguồn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Tổng số | 11.952.766.341 |  |
| Vốn ngân sách tỉnh | 11.952.766.341 |  |
| (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) |

- Tình hình công nợ của dự án tính đến thời điểm khóa sổ lập báo cáo quyết toán là: 2.152.766.341 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng).

+ Tổng nợ phải trả: 2.152.766.341 đồng. (Bằng chữ: Hai tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng).

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng. (Không đồng). Chi tiết theo bảng tổng hợp sau:

Đơn vị tính: đồng

| Stt | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện | Tên cá nhân và đơn vị thực hiện | Nội dung công việc | Giá trị quyết toán | Đã thanh toán tạm ứng | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán | Công nợ đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Phải trả | Phải thu |
| (1) | (2) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6)=(4)-(5) | (7)=(5)-(4) |
|  | TỔNG SỐ: (I+II+III+IV) | TỔNG SỐ: (I+II+III+IV) | TỔNG SỐ: (I+II+III+IV) | 11.952.766.341 | 9.800.000.000 | 2.152.766.341 |  |
| I | Chi phí xây dựng | Chi phí xây dựng | Chi phí xây dựng | 11.074.293.712 | 9.185.214.567 | 1.889.079.145 |  |
| 1 | Công ty trách nhiệm hữu hạn XD và TM Hưng Thịnh | Công ty trách nhiệm hữu hạn XD và TM Hưng Thịnh | Xây dựng hàng rào | 6.707.816.082 | 5.403.214.567 | 1.304.601.515 |  |
| 2 | Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phúc | Công ty trách nhiệm hữu hạn Hồng Phúc | Xây dựng cầu GT | 4.366.477.630 | 3.782.000.000 | 584.477.630 |  |
| II | Chi phí quản lý dự án | Chi phí quản lý dự án | Chi phí quản lý dự án | 192.735.484 | 95.000.000 | 97.735.484 |  |
| 1 | Trung tâm QLKT công trình thủy lợi | Quản lý dự án | Quản lý dự án | 192.735.484 | 95.000.000 | 97.735.484 |  |
| III | Tư vấn đầu tư xây dựng | Tư vấn đầu tư xây dựng | Tư vấn đầu tư xây dựng | 627.711.688 | 497.060.000 | 130.651.688 |  |
| 1 | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai | Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Đồng Nai | Khảo sát ĐH, ĐC, lập báo cáo KTKT-TDT | 349.403.663 | 274.000.000 | 75.403.663 |  |
| 2 | Công ty cổ phần Tư vấn XDTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Công ty cổ phần Tư vấn XDTH tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Thâm tra báo cáo KTKT-TDT | 25.128.090 | 20.000.000 | 5.128.090 |  |
| 3 | Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Hoàng Minh | Công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn xây dựng Hoàng Minh | Lập hồ sơ mời thầu | 10.081.624 | 8.000.000 | 2.081.624 |  |
| 4 | Trung tâm QLKT công trình thủy lợi | Trung tâm QLKT công trình thủy lợi | Phân tích, đánh giá hồ sơ dự thầu | 15.122.437 | 13.000.000 | 2.122.437 |  |
| 5 | Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Vũng Tàu | Công ty cổ phần Tư vấn Thiết kế Vũng Tàu | Giám sát thi công | 227.975.874 | 182.060.000 | 45.915.874 |  |
| IV | Chi phí khác | Chi phí khác | Chi phí khác | 58.025.457 | 22.725.433 | 35.300.024 |  |
| 1 | Công ty Bảo hiểm BIDV | Công ty Bảo hiểm BIDV | Bảo hiểm công trình | 22.725.433 | 22.725.433 | 0 |  |
| 2 | Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Thẩm định Báo cáo KTKT-TDT | 2.033.000 | 0 | 2.033.000 |  |
| 3 | Trung tâm QLKT công trình thủy lợi | Trung tâm QLKT công trình thủy lợi | Thẩm định KQ ĐT | 2.200.000 | 0 | 2.200.000 |  |
| 4 | Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu | Thẩm tra PDQT | 31.067.024 | 0 | 31.067.024 |  |

Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định | Tài sản lưu động |
| --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) |
| Trung tâm QLKT công trình Thủy lợi | 11.952.766.341 |  |
| (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) | (Mười một tỷ, chín trăm năm mươi hai triệu, bảy trăm sáu mươi sáu nghìn, ba trăm bốn mươi mốt đồng) |

Các nghiệp vụ thanh toán khác: Trung tâm QLKT công trình Thủy lợi là chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình có trách nhiệm thanh quyết toán công nợ và tất toán tài khoản theo quy định hiện hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Trung tâm QLKT công trình Thủy lợi; Giám đốc Kho bạc nhà nước Bà Rịa - Vũng Tàu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Ngọc Thới |
| --- | --- |