| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 988/QĐ-UBND | Bắc Kạn, ngày 17 tháng 6 năm 2014 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN DỰ ÁN HOÀN THÀNH 
CÔNG TRÌNH: CẤP NƯỚC SINH HOẠT THÔN LỦNG MÍT, XÃ BẰNG THÀNH, HUYỆN PÁC NẶM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số: 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số: 61/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Thông tư 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo kết quả thẩm tra quyết toán số: 42/BC-STC ngày 11/6/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

- Tên công trình: Cấp nước sinh hoạt thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm.

- Chủ đầu tư: Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn.

- Địa điểm xây dựng: Thôn Lủng Mít, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm.

- Thời gian: Khởi công năm 2008; Hoàn thành năm 2009.

Điều 2. Kết quả đầu tư:

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Chi tiết theo nguồn vốn | Được duyệt | Thực hiệnThực hiện |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã được thanh toán | Còn được thanh toán |
| Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT | 592.446.000 | 476.260.000 | 116.186.000 |
| Nhân dân đóng góp | 75.400.000 | 75.400.000 | 0 |
| Tổng cộng | 667.846.000 | 551.660.000 | 116.186.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung công việc | Tổng mức đầu tư, tổng dự toán | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Xây dựng | 633.863.772 | 590.188.000 |
| Quản lý dự án | 14.060.237 | 6.000.000 |
| Tư vấn | 97.502.732 | 68.501.000 |
| Chi phí khác | 9.761.502 | 3.157.000 |
| Dự phòng | 75.544.202 | 0 |
| Tổng số | 830.732.445 | 667.846.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: Không.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: Đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Giao cho đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- |
| Tổng số |  | 667.846.000 |
| 1. Tài sản cố định |  | 667.846.000 |
| 2. Tài sản lưu động |  |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị có liên quan:

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Có trách nhiệm tất toán nguồn và chi phí thực hiện dự án với giá trị là 667.846.000 đồng.

- Tổng số đã thanh toán đến ngày 10/4/2014: 476.260.000 đồng (nguồn vốn Chương trình MTQG nước sạch và VSMTNT)

- Tổng số còn được thanh toán: 116.186.000 đồng. Trong đó:

+ Phải trả: 121.644.000 đồng.

+ Phải thu: 5.458.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục đính kèm).

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: UBND xã Bằng Thành có trách nhiệm tiếp nhận, tổ chức quản lý, xây dựng kế hoạch duy tu, bảo dưỡng công trình theo quy định và được phép ghi tăng tài sản đầu tư với giá trị là 667.846.000 đồng.

3. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan: Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước thanh toán dứt điểm công nợ dự án theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn, Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm, Chủ tịch UBND xã Bằng Thành và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

|  | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nông Văn Chí |
| --- | --- |

PHỤ LỤC

TÌNH HÌNH CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 988/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 của UBND tỉnh Bắc Kạn)

| STT | Tên đơn vị thực hiện | Công việc thực hiện | Giá trị QT | Giá trị đã thanh toán | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toán |  | Công nợ tính đến ngày khóa sổ lập báo cáo quyết toánGhi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Phải thu | Phải trả |  |
| 1 | Công ty Cổ phần tư vấn XD NN và PTNT Thái Nguyên | Khảo sát, lập báo cáo KTKT | 58.542.000 | 64.000.000 | 5.458.000 |  |  |
| 2 | Công ty Cổ phần XD và Thương mại Việt Hùng | Chi phí xây dựng | 514.788.000 | 397.000.000 |  | 117.788.000 |  |
| 3 | Sở Tài chính | Thẩm tra quyết toán | 3.157.000 | - |  | 3.157.000 |  |
| 4 | Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMTNT | Chi phí QLDA | 6.000.000 | 6.000.000 |  | - |  |
| 5 | Công ty TNHH Hợp Nhất | Giám sát thi công | 9.959.000 | 9.260.000 |  | 699.000 |  |
|  | Tổng cộng |  | 592.446.000 | 476.260.000 | 5.458.000 | 121.644.000 |  |

Ghi chú: Đối với giá trị phần nhân dân đóng góp (75.400.000 đồng) không phản ánh vào biểu công nợ và đã thể hiện trong giá trị tài sản hình thành sau đầu tư.