| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1761/BXD-KTXD V/v: chi phí quản lý dự án. | Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2014 |

Kính gửi: Bộ Khoa học và Công nghệ

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 2147/BKHCN-VP ngày 16/6/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ về chi phí quản lý dự án. Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình là nguồn kinh phí cần thiết cho chủ đầu tư để tổ chức quản lý thực hiện các công việc quản lý dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành, nghiệm thu bàn giao, đưa công trình vào khai thác sử dụng. Đối với Dự án Đầu tư xây dựng Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ khu vực phía Nam, thời gian thực hiện dự án bị kéo dài do các nguyên nhân khách quan, Bộ Xây dựng thống nhất chi phí quản lý dự án bổ sung được xác định bằng cách lập dự toán trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc quản lý sử dụng chi phí quản lý dự án thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Bộ Khoa học và Công nghệ căn cứ ý kiến nêu trên để tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu VT, KTXD, S(8). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |