| BỘ XÂY DỰNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2762/BXD-KTXD V/v hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công, máy thi công đối với công tác tạm tính Phao bè thả thảm đá dưới nước trong hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014 |

| Kính gửi: | Liên danh Tổng công ty XDNN và PTNT - Công ty TNHH một thành viên - Công ty cổ phần xây dựng 43 |
| --- | --- |

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 717/CV ngày 7/10/2014 của Liên danh Tổng công ty XDNN và PTNT - Công ty TNHH một thành viên - Công ty cổ phần xây dựng 43 đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá nhân công, máy thi công đối với công tác tạm tính Phao bè thả thảm đá dưới nước trong hợp đồng xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc thanh, quyết toán hợp đồng xây dựng thực hiện theo các nội dung đã thỏa thuận trong hợp đồng và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Hình thức hợp đồng số 09/2011/HĐ-XD ngày 10/8/2011 gửi kèm công văn số 717/CV ngày 07/10/2014 là hợp đồng theo đơn giá cố định. Theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng thì hợp đồng theo đơn giá cố định được điều chỉnh đơn giá khi giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị do nhà nước áp dụng biện pháp bình ổn giá theo quy định của Pháp lệnh giá có biến động bất thường hoặc khi nhà nước thay đổi chính sách về thuế, tiền lương ảnh hưởng trực tiếp đến giá hợp đồng thì được điều chỉnh đơn giá nếu được phép của cấp quyết định đầu tư và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng

Các công việc tạm tính là các công việc chưa có định mức, đơn giá trong hệ thống định mức, đơn giá do nhà nước công bố. Việc lập chi phí, điều chỉnh chi phí cho các công việc này theo quy định của hợp đồng phù hợp với hồ sơ mời thầu và pháp luật có liên quan. Trường hợp được cấp quyết định đầu tư cho phép điều chỉnh chi phí nhân công và máy thi công (phần nhân công) theo mức lương tối thiểu mới và các bên có thỏa thuận trong hợp đồng thì việc điều chỉnh giá nhân công và máy thi công (phần nhân công) cho các công việc tạm tính, cụ thể là công tác Phao bè thả thảm đá dưới nước như nêu tại văn bản số 309/CV-CT là phù hợp.

Liên danh Tổng công ty XDNN và PTNT - Công ty TNHH một thành viên - Công ty cổ phần xây dựng 43 căn cứ hướng dẫn trên thực hiện theo quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên - Lưu VT, Vụ KTXD (G). | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |