| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 16/2014/NQ-HĐND | Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2014 |

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ TIẾN ĐỘ CÁC CÔNG TRÌNH, CỤM CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011-2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
KHÓA XIV KỲ HỌP THỨ 11

(Từ ngày 02/12 đến ngày 05/12/2014)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Sau khi xem xét tờ trình số 73/TTr-UBND ngày 12/11/2014, Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 12/11/2014 của UBND Thành phố, Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND Thành phố, ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh danh mục và tiến độ các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 (chi tiết tại phụ lục đính kèm theo).

Điều 2. Giao UBND Thành phố cụ thể hóa các giải pháp, biện pháp điều hành, tập trung chỉ đạo để triển khai thực hiện đầu tư các công trình, cụm công trình trọng điểm của Thành phố đảm bảo đúng tiến độ, đồng bộ, hiệu quả và tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2014./.

| Nơi nhận: - Ủy ban Thường vụ Quốc hội; - Chính phủ; - Ban công tác đại biểu của UBTVQH; - VP Quốc hội, VP Chính phủ; - Các bộ, ngành Trung ương; - Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội; - TT Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ TP; - Các vị đại biểu HĐND TP; - Các Ban HĐND Thành phố; - VP TU, VP ĐĐBQH&HĐND, VP UBND TP; - Các sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; - TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã; - Các cơ quan thông tấn báo chí; - Công báo thành phố Hà Nội; - Lưu VT. | CHỦ TỊCH Ngô Thị Doãn Thanh |
| --- | --- |

ĐIỀU CHỈNH DANH MỤC VÀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TRÌNH TRỌNG ĐIỂM CỦA THÀNH PHỐ HÀ NỘI GIAI ĐOẠN 2011 – 2015

(Kèm theo Nghị quyết số 16/2014/NQ-HĐND ngày 05/12/2014 của HĐND Thành phố)

| TT | Danh mục dự án | Địa điểm | Năng lực thiết kế / Quy mô đầu tư | Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND phê duyệt | Nghị quyết số 11/2011/NQ-HĐND phê duyệt | Điều chỉnh tiến độ hoàn thành | Điều chỉnh tiến độ hoàn thành | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tiến độ | Nguồn vốn | Giữ nguyên | Điều chỉnh |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| I | CÁC DỰ ÁN ĐÃ HOÀN THÀNH |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nam Hồng trên tuyến đường Mai Dịch - Nội Bài để hạn chế ùn tắc giao thông | Đông Anh | 370mx12m | 2011-2012 | NSTP | 2011-2012 |  | Hoàn thành 2013 |
| 2 | Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Nguyễn Chí Thanh và đường Láng để giảm ùn tắc giao thông | Đống Đa | 281mx16m | 2012-2013 | NSTP | 2012-2013 |  | Hoàn thành 2013 |
| 3 | Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Lê Văn Lương - đường Láng để hạn chế ùn tắc giao thông | Đống Đa | 281mx12m | 2011-2013 | NSTP | 2011-2013 |  | Hoàn thành 2013 |
| 4 | Xây dựng cầu vượt tại nút giao đường Láng Hạ - Thái Hà để hạn chế ùn tắc giao thông | Đống Đa | 220mx12m | 2011-2013 | NSTP | 2011-2013 |  | Hoàn thành 2013 |
| 5 | Xây dựng hoàn thiện nút giao theo quy hoạch và cầu vượt tại nút giao đường Chùa Bộc - Thái Hà để hạn chế ùn tắc giao thông | Đống Đa | Hoàn thiện nút giao theo quy hoạch; cầu vượt: 227mx7m | 2012-2013 | NSTP | 2012-2013 |  | Hoàn thành 2013 |
| 6 | VĐ1, đoạn Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu | Đống Đa | 547mx50m | 2008-2013 | NSTP | 2008-2013 |  | Đã hoàn thành 2014 |
| 7 | Đường vào phía đông Khu tưởng niệm danh nhân Chu Văn An, huyện Thanh Trì | Thanh Trì | 36.269m2 | 2010-2012 | NSTP | 2010-2012 |  | Đã hoàn thành 2014 |
| II | CÁC CÔNG TRÌNH CẦN TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG GIAI ĐOẠN 2014-2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| II.1 | Các công trình hoàn thành trong giai đoạn 2014-2015: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | VĐ1, đoạn Ô Đông Mác - Nguyễn Khoái | Hai Bà Trưng | 548,06mx50m | 2007-2014 | NSTP |  | 2007-2015 |  |
| 2 | Đường 5 kéo dài (Cầu Chui - Đông Trù - Phương Trạch - Bắc Thăng Long) | Long Biên; Đông Anh | 15kmx(68-72,5m) | 2005-2013 | NSTP |  | 2005-2014 |  |
| 3 | Phát triển giao thông đô thị Hà Nội: |  |  |  | NSTP, ODA |  | 2007-2015 | Bổ sung danh mục CTTĐ để tập trung chỉ đạo hoàn thành theo Hiệp định đã ký kết (đã được HĐND Thành phố thông qua trong phương án phân bổ KH vốn 2014) |
| - | Phát triển GTĐT Hà Nội | Tây Hồ, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa | 6,4km đường VĐ2 và 01 tuyến BRT |  | NSTP, ODA |  | 2007-2015 | theo QĐ điều chỉnh và gia hạn HĐ vốn vay |
| - | Xây dựng khu tái định cư CT1 | quận Bắc Từ Liêm | 556 căn hộ |  | NSTP, ODA |  | 2007-2015 |  |
| 4 | Xây dựng nút giao thông đường đô thị Bắc Thăng Long - Vân Trì với tuyến đường sắt Bắc Hồng - Văn Điển | Đông Anh | Cầu vượt 692,1mx26m; đường dẫn phía Tây: 184,22m, phía Đông: 208,66m |  | NSTP |  | 2014-2015 | Bổ sung danh mục CTTĐ để phát huy hiệu quả Đường 5 kéo dài, thông tuyến với đường Bắc Thăng Long - Nội Bài (đã được HĐND Thành phố thông qua trong phương án phân bổ KH vốn 2014) |
| 5 | Dự án Thoát nước nhằm cải tạo môi trường Hà Nội-dự án II | Hà Nội | 77,5km; 310mm/ng | 2006-2015 | NSTP, ODA | 2006-2015 |  |  |
| 6 | Mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn (giai đoạn 2) | Sóc Sơn | 106ha | 2011-2015 | NSTP | 2011-2015 |  |  |
| 7 | Xây dựng và cải tạo Bệnh viện đa khoa Đức Giang | Gia Lâm | 500 giường | 2013-2015 | NSTP,XHH | 2013-2015 |  |  |
| 8 | Xây dựng Trung tâm nghiên cứu chuyển giao công nghệ và giám định công nghệ | Hòa Lạc | 2,1 ha | 2012-2014 | NSTP |  | 2012-2015 |  |
| 9 | Khu Hoàng Thành Thăng Long - Thành cổ Hà Nội: | Ba Đình | quy mô theo dự án được duyệt | 2012-2017 |  |  |  |  |
| 9.1 | Hoàn thành Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 | Ba Đình |  | 2012-2014 | NSTP | 2012-2014 |  |  |
| 9.2 | Chỉnh trang mặt bằng do Bộ Quốc phòng và hai hộ gia đình lão thành cách mạng bàn giao | Ba Đình | Tiếp nhận, chỉnh trang diện tích 42.000 m2 do Bộ Quốc phòng và 2 hộ lão thành cách mạng bàn giao |  | NSTP | 2014-2015 |  | Triển khai trước giai đoạn 1 phần diện tích đã được Bộ Quốc phòng bàn giao, hoàn thành vào năm 2015; giai đoạn 2 triển khai sau khi báo cáo và được UBND Thành phố chấp thuận |
| 9.3 | Đầu tư XD hạ tầng kỹ thuật và cảnh quan khu vực khảo cổ học 18 Hoàng Diệu | Ba Đình |  |  | NSTP |  | 2014-2015 | Dự án tách ra từ dự án bảo tồn di tích 18 Hoàng Diệu để thực hiện trước, đảm bảo hoàn thành cùng công trình Nhà quốc hội theo chỉ đạo của TTgCP |
| 10 | Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn của TP Hà Nội đến 2025, định hướng đến năm 2030 | Hà Nội | quy mô theo dự án được duyệt | 2012-2015 | NSTP |  | 2013-2015 | Nguồn sự nghiệp |
| 11 | Dự án đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho 10 phòng cảnh sát PCCC khu vực hiện có | Hà Nội | quy mô theo dự án được duyệt | 2012-2015 | NSTP | 2012-2015 |  |  |
| 12 | Đường vành đai 2: đoạn Ngã Tư Sở - Ngã Tư Vọng | Đống Đa | 2,3kmx50m | 2012-2015 | NSTP | 2012-2015 |  |  |
| 13 | Xây dựng nút giao thông trung tâm quận Long Biên | Long Biên | Xây dựng nút giao thông | 2012-2015 | BT | 2014-2015 |  |  |
| II.2 | Các công trình ODA cần phải đối ứng theo tiến độ Hiệp định |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Dự án Xây dựng tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP Hà Nội, đoạn Nhổn - Ga Hà Nội | Hà Nội | 12,5km | 2009-2016 | NSTP, ODA |  | 2009-2018 |  |
| 2 | Tuyến đường sắt đô thị TPHN (tuyến 2) đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo. | Hà Nội | 11,5km | 2009-2016 | NSTP, ODA |  | 2009-2021 |  |
| 3 | Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội | Thanh Trì - HN | 270.000m3/ ngày đêm | 2014-2018 | NSTP, ODA |  | 2014-2021 | Theo tiến độ QĐ phê duyệt dự án đầu tư và QĐ phê duyệt kế hoạch tổng thể dự án. |
| 4 | Phát triển giao thông đô thị bền vững cho Dự án Tuyến đường sắt đô thị số 3 Hà Nội | Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm | quy mô theo dự án được duyệt | 2014-2016 | NSTP, ODA |  | 2014-2018 | Theo QĐ phê duyệt dự án đầu tư |
| III | CÁC CÔNG TRÌNH TRIỂN KHAI, HOÀN THÀNH SAU NĂM 2015 |  |  |  |  |  |  |  |
| III.1 | Các công trình đang thực hiện: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Tiếp nước cải tạo khôi phục sông Tích từ Lương Phú, xã Thuần Mỹ, huyện Ba Vì đoạn I - Phần do Sở Nông nghiệp & PTNT làm Chủ đầu tư | Ba Vì | Tưới 16.000 ha | 2010-2015 | NSTP, TPCP, NSTW |  | 2012-2018 |  |
| 2 | Xây dựng Trung tâm giao dịch công nghệ thường xuyên Hà Nội | Tây Hồ | quy mô theo dự án được duyệt | 2012-2015 | NSTP |  | 2012-2016 |  |
| III.2 | Các công trình khởi công mới: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Xây mới Bệnh viện Nhi Hà Nội | Yên Nghĩa-Hà Đông | 500 giường | 2013-2015 | NSTP, TPCP |  | 2015-2017 |  |
| 2 | Xây dựng trạm bơm Yên Nghĩa | Hà Đông | Tiêu 6.300 ha | 2012-2015 | BT |  | 2015-2019 |  |
| 3 | Cải tạo, nâng cấp hệ thống trạm bơm tiêu Đông Mỹ, huyện Thanh Trì | Thanh Trì | Tiêu 1.995 ha | 2012-2015 | BT |  | 2015-2020 |  |
| 4 | Đầu tư trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn và cơ sở vật chất cho các phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy khu vực Đống Đa, Gia Lâm, Thường Tín, Ứng Hòa, Đan Phượng và Thạch Thất | Hà Nội | quy mô theo dự án được duyệt | 2012-2015 | NSTP |  | 2015-2018 |  |