| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 160 /BXD-KTXD V/v Điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị biến động bất thường làm ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng. | Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2015 |

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 2718/SXD-QLXD ngày 21/11/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận đề nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị Nhà nước bình ổn giá biến động bất thường ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Đối với hợp đồng theo đơn giá cố định và hợp đồng theo thời gian, việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng được quy định cụ thể tại điểm c khoản 2 Điều 36 Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Theo đó, đối với các loại nhiên liệu, vật tư, thiết bị không thuộc danh mục nhiên liệu, vật tư, thiết bị do Nhà nước bình ổn giá khi có sự biến động bất thường về giá ảnh hưởng trực tiếp đến việc thực hiện hợp đồng xây dựng thì không được điều chỉnh giá hợp đồng.Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |