	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1231/QĐ-UBND
	Bình Định, ngày 08 tháng 04 năm 2015


 
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ, KHU CÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2025
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 80/2014/NĐ-CP, ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước thải; 
Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 33/TTr-SXD ngày 30/3/2015,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt Đề cương Dự án Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 với các nội dung chủ yếu như sau:
1. Tên dự án: Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025.
2. Mục tiêu dự án: Tạo sự thống nhất về định hướng phát triển thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải đô thị và khu công nghiệp, làng nghề, bệnh viện … cho các giai đoạn 2015 - 2020 và 2020 - 2025 về các khía cạnh: Công nghệ kỹ thuật, tài chính, thể chế …, nhằm kiểm soát ngập úng, bảo vệ môi trường đô thị, bảo vệ nguồn tài nguyên nước, thích ứng với biến đổi khí hậu, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
3. Nội dung dự án:
- Đánh giá hiện trạng tình hình thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Xác định mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Xây dựng kế hoạch hành động cho giai đoạn 2015 - 2020 và giai đoạn 2020 - 2025.
- Phân công tổ chức thực hiện dự án.
4. Thời gian thực hiện: 
- Từ nay đến tháng 7/2015: Xây dựng và hoàn thành dự thảo Dự án Định hướng phát triển thoát nước để lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị có liên quan.
- Đến tháng 9/2015: Chỉnh sửa hoàn thiện Dự án Định hướng phát triển thoát nước và trình UBND tỉnh phê duyệt.
5. Kinh phí thực hiện: Sở Xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm tra, trình UBND tỉnh phê duyệt. Riêng các chương trình hội thảo và tham quan học tập kinh nghiệm do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) tài trợ.
Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lập Dự án Định hướng phát triển thoát nước đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 theo Đề cương đã được phê duyệt, tổ chức thẩm định, trình phê duyệt theo quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các: Sở Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban QLDA Vệ sinh môi trường thành phố Quy Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
 
	 
	KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Phan Cao Thắng


 
