| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 895/QĐ-UBND | Ninh Thuận, ngày 22 tháng 4 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG VÀ DỰ TOÁN DỰ ÁN “TRỒNG MỚI, PHỤC HỒI VÀ KẾT HỢP QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG CHỐNG XÂM THỰC BỜ BIỂN TỈNH GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 120/QĐ-TTg ngày 22/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Bảo vệ và phát triển rừng ven biển ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn năm 2015-2020”;

Theo Biên bản họp thẩm định Đề cương kỹ thuật và dự toán xây dựng Dự án “Trồng mới, phục hồi và kết hợp quản lý bảo vệ rừng chống xâm thực bờ biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2015-2020;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 559/SNNPTNT-KH ngày 20/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án “Trồng mới, phục hồi và kết hợp quản lý bảo vệ rừng chống xâm thực bờ biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2015-2020” với những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Dự án: Trồng mới, phục hồi và kết hợp quản lý bảo vệ rừng chống xâm thực bờ biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2015-2020.

2. Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

3. Phạm vi thực hiện Dự án: Dự án thực hiện trên địa bàn 3 huyện: Ninh Hải, Thuận Nam và Ninh Phước thuộc tỉnh Ninh Thuận.

4. Mục tiêu xây dựng

a) Mục tiêu tổng quát: Trồng mới, phục hồi và kết hợp quản lý bảo vệ rừng, nâng cao độ che phủ của rừng, hạn chế tác hại của thiên tai, chống xâm thực bờ biển tỉnh Ninh Thuận giai đoạn năm 2015-2020.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Trồng mới 200 ha rừng ven biển nhằm khôi phục hệ sinh thái rừng ngập mặn tại khu vực Đầm Nại, nâng cao độ che phủ rừng, hạn chế tình hình nhiễm mặn, điều hoà khí hậu, hạn chế thiên tai, nâng cao tính đa dạng sinh học của hệ sinh thái rừng kết hợp du lịch sinh thái;

- Quản lý, bảo vệ, khoanh nuôi 1.000 ha và khoán quản lý bảo vệ 5.000 ha rừng, nâng cao chất lượng đai rừng phòng hộ ven biển, bảo vệ đất, chống xói mòn rửa trôi, chống sa mạc hóa và nâng cao độ phì của đất ven biển, chắn sóng, gió bão và hạn chế sạt lở bờ biển, chống xâm nhập mặn; góp phần đảm bảo an ninh môi trường, phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng vùng ven biển;

- Xây dựng 03 trạm quản lý bảo vệ rừng; kết hợp tháp quan sát với trạm bảo vệ rừng để tăng cường năng lực quản lý bảo vệ rừng phòng hộ ven biển.

6. Nội dung đề cương: Theo Phụ lục I  đính kèm.

7. Tổng dự toán: 679.785.000 đồng (chi tiết theo Phụ lục II  đính kèm).

8. Nguồn vốn lập dự án: Ngân sách Trung ương hỗ trợ.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện các nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo hiệu quả, theo đúng quy định Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCT. UBND tỉnh Trần Xuân Hòa; - VPUB: CVP, PVP (L.T.Dũng), TH, QHXD; - Lưu: VT, KTN. QMT | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Trần Xuân Hòa |
| --- | --- |

PHỤ LỤC I

ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN  TRỒNG MỚI, PHỤC HỒI VÀ KẾT HỢP QUẢN LÝ BẢO VỆ RỪNG CHỐNG XÂM THỰC BỜ BIỂN TỈNH  GIAI ĐOẠN NĂM 2015-2020
(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày     /4/2015  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

ĐẶT VẤN ĐỀ

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

PHẦN II. KHÁI QUÁT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ, XÃ HỘI VÙNG VEN BIỂN TỈNH NINH THUẬN

I. Đặc điểm, điều kiện tự nhiên

II. Đặc điểm bờ biển và hiện trạng công trình bảo vệ bờ biển

III. Đánh giá chung về điều kiện tự nhiên

IV. Hiện trạng tài nguyên rừng vùng ven biển

PHẦN III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƯ LÂM SINH TỈNH NINH THUẬN

I. Đánh giá kết quả thực hiện các dự án

II. Tổng hợp đánh giá chung các dự án

PHẦN IV. QUY MÔ ĐẦU TƯ VÀ NỘI DUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT DỰ ÁN

I. QUY MÔ VÀ ĐƠN GIÁ ĐẦU TƯ

1. Quy mô đầu tư

2. Đơn giá đầu tư

II. NỘI DUNG THIẾT KẾ KỸ THUẬT CÁC HẠNG MỤC ĐẦU TƯ

PHẦN VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

I. Tổ chức thực hiện

II. Giám sát và đánh giá

PHẦN VII. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

I. Kết luận

II. Kiến nghị