| BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2344/LĐTBXH-KHTC V/v điều chỉnh khối lượng đầu tư Dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2015 |

Kính gửi: Hiệu trưởng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long
(Chủ đầu tư dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long)

Trả lời Công văn số 77/CV-ĐHSPKTVL ngày 19/5/2015 của Chủ đầu tư dự án về việc triển khai thực hiện dự án Trường Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1. Trước mắt chấp thuận việc điều chỉnh số tầng của hạng mục Nhà ký túc xá để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt.

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm xác định số tầng, khối lượng xây dựng, tổ chức lập thiết kế bản vẽ thi công hạng mục Nhà ký túc xá điều chỉnh gửi cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng trên địa bàn thẩm định và hoàn chỉnh thủ tục trình Bộ phê duyệt để triển khai các bước còn lại theo quy định hiện hành.

3. Trường Đại học sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long có trách nhiệm chủ động cân đối vốn từ nguồn thu phí, lệ phí và các nguồn hợp pháp khác và lập dự án khác để trình Bộ phê duyệt đầu tư hoàn chỉnh Nhà ký túc xá theo đúng thiết kế ban đầu (chiều cao 6 tầng).

Yêu cầu Chủ đầu tư khẩn trương tổ chức thực hiện, đảm bảo tiến độ của dự án./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để b/c); - Lưu: VT, Vụ KHTC, TCDN. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Văn Tí |
| --- | --- |