| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2184/QĐ-UBND | Bình Định, ngày 23 tháng 6 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT CHƯƠNG TRÌNH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 647/QĐ-UBND ngày 23/11/2012 của UBND tỉnh Bình Định về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động CQNN tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015;

Căn cứ Quyết định số 4125/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc giao dự toán ngân sách địa phương năm 2015;

Theo đề nghị của Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định năm 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình).

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện; tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo kịp thời.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - Các PVP UBND tỉnh; - Lưu VT, K9. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Ngô Đông Hải |
| --- | --- |

CHƯƠNG TRÌNH

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TỈNH BÌNH ĐỊNH NĂM 2015
(Kèm theo Quyết định số 2184/QĐ-UBND ngày 23/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

I. MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

1. Nâng cấp các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh theo hướng tập trung, đồng bộ gồm: Hệ thống thông tin dịch vụ công trực tuyến nhằm triển khai các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh; triển khai Hệ thống văn phòng điện tử kết nối liên thông giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Định làm nền tảng để ứng dụng chứng thực chữ ký điện tử trong thời gian tới.

2. Tiếp tục đầu tư, hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin - Sở Thông tin và Truyền thông và một số cơ quan nhà nước nhằm đảm bảo các hệ thống thông tin dùng chung hoạt động ổn định, thông suốt, đảm bảo an toàn an ninh thông tin tại các cơ quan nhà nước của tỉnh.

3. Bổ sung, xây dựng thêm chức năng trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh (http://binhdinh.gov.vn), xây dựng thêm chuyên mục tiếng Anh nhằm cung cấp các thông tin về chính sách thu hút đầu tư và quảng bá một số tiềm năng về kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Định.

4. Tiếp tục thực hiện khảo sát, đánh giá xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2015.

5. Tổ chức tổng kết thực hiện chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015 nhằm đánh giá kết quả đã triển khai tại các cơ quan, đơn vị; đồng thời xây dựng kế hoạch, đề ra các giải pháp nhằm triển khai đạt hiệu quả hơn trong giai đoạn tiếp theo.

II. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH:

1. Nhiệm vụ 1: Nâng cấp Hệ thống Văn phòng điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

- Nội dung triển khai:

+ Mua bản quyền phần mềm hệ thống dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; đào tạo chuyển giao công nghệ, triển khai cài đặt, cấu hình hệ thống máy chủ và các thiết bị khác tại Trung tâm tích hợp dữ liệu của tỉnh; hỗ trợ khắc phục các sự cố trong quá trình triển khai.

+ Nâng cấp hệ thống văn phòng điện tử kết nối liên thông tất cả các cơ quan chuyên môn của tỉnh; mua bản quyền hệ thống; đào tạo, chuyển giao công nghệ, triển khai cài đặt, hỗ trợ kết nối liên thông với các hệ thống văn phòng điện tử đang sử dụng công nghệ khác ở một số cơ quan nhà nước của tỉnh.

- Dự án: Nâng cấp Hệ thống Văn phòng điện tử và dịch vụ công trực tuyến của tỉnh

+ Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành của tỉnh

+ Kinh phí thực hiện: 2.100.000.000 đồng (Hai tỷ, một trăm triệu đồng).

2. Nhiệm vụ 2: Hoàn thiện hạ tầng trang thiết bị công nghệ thông tin tại Trung tâm Hạ tầng thông tin và một số cơ quan nhà nước của tỉnh.

- Nội dung triển khai:

+ Đầu tư thiết bị máy chủ phục vụ cho công tác triển khai dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

+ Mua sắm bản quyền phần mềm Hosting cho máy chủ (Bộ 2 License/1 năm) tại Trung tâm Hạ tầng thông tin, đảm bảo an toàn an ninh thông tin cho các trang thông tin điện tử đang hoạt động.

+ Đầu tư, mua sắm máy quét văn bản cho đơn vị đã triển khai hệ thống văn phòng điện tử, giúp đơn vị thực hiện số hóa văn bản điện tử, nhanh chóng đưa hệ thống văn phòng điện tử hoạt động đồng bộ tại các phòng, ban, đơn vị trực thuộc tại cơ quan.

- Dự án: Đầu tư trang thiết bị CNTT tại Trung tâm Hạ tầng thông tin và Sở Nội vụ

+ Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các đơn vị liên quan

+ Kinh phí thực hiện: 260.000.000 đồng (Hai trăm, sáu mươi triệu đồng).

3. Nhiệm vụ 3: Bổ sung chức năng trên Cổng thông tin điện tử Bình Định (http://binhdinh.gov.vn)

- Nội dung triển khai:

Nâng cấp chuyên trang tiếng Anh tích hợp trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, nhằm giới thiệu chung về lịch sử của tỉnh Bình Định, các tiềm năng kinh tế - xã hội, các dự án, quy hoạch, tin tức hoạt động chung, hình ảnh và các thông tin liên quan để thu hút đầu tư của tỉnh.

- Dự án: Xây dựng chuyên trang tiếng Anh trên Cổng thông tin điện tử Bình Định

+ Cơ quan chịu trách nhiệm thực hiện: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Kinh phí thực hiện: 80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)

4. Nhiệm vụ 4: Khảo sát, đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh 2015.

- Nội dung triển khai:

+ Rà soát các tiêu chí về đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh; điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí đánh giá phù hợp với các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông.

+ Phân tích, đánh giá kết quả khảo sát, xếp hạng chỉ số theo các tiêu chí, công bố chỉ số xếp hạng Trang/Cổng thông tin điện tử và mức độ ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh trong năm 2015.

- Dự án: Khảo sát, đánh giá Trang/Cổng thông tin điện tử và tình hình ứng dụng CNTT trong các CQNN của tỉnh 2015.

+ Cơ quan chịu trách nhiệm: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh.

+ Kinh phí thực hiện: 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng).

5. Nhiệm vụ 5: Tổng kết thực hiện Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015.

Nội dung triển khai:

+ Tổ chức Hội nghị “Tổng kết Chương trình ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Bình Định giai đoạn 2011-2015” theo Quyết định số 647/QĐ- CTUBND ngày 23/11/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước giai đoạn 2011-2015, nhằm tổng kết, đánh giá kết quả triển khai và định hướng các nội dung thực hiện trong giai đoạn tiếp theo.

+ Cơ quan chịu trách nhiệm: Ban chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh

+ Cơ quan phối hợp: Các cơ quan nhà nước của tỉnh

+ Kinh phí thực hiện: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí thực hiện Chương trình CNTT của tỉnh năm 2015: 2.520.000.000 đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng)

Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh (có Phụ lục kèm theo).

2. Thời gian thực hiện: Năm 2015

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Tổ chức triển khai thực hiện đối với các nhiệm vụ, dự án được UBND tỉnh giao chủ trì thực hiện. - Là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm thực hiện việc theo dõi, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Chương trình của các sở, ban, ngành và các đơn vị, địa phương liên quan; đảm bảo việc thực hiện Chương trình đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra.

- Kịp thời tổng hợp, báo cáo vướng mắc phát sinh vượt thẩm quyền giải quyết trong quá trình thực hiện Chương trình cho UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo triển khai.

2. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

3. Các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố:

- Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Chương trình đúng mục đích, tiến độ và đạt kết quả đề ra.

- Lãnh đạo các đơn vị chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện đồng bộ hệ thống văn phòng điện tử trong hoạt động của cơ quan, đơn vị; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối liên thông hệ thống với Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị khác.

Yêu cầu Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chặt chẽ để triển khai thực hiện Chương trình này trên địa bàn tỉnh./.