| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 3526/QĐ-UBND | Quảng Nam, ngày 30 tháng 9 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU LẬP QUY HOẠCH PHÂN KHU XÂY DỰNG (TỶ LỆ 1/5.000) KHU ĐÔ THỊ PHƯƠNG AN, THỊ XÃ ĐIỆN BÀN GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020 VÀ NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2467/QĐ-UBND ngày 14/7/2015 của UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;

Theo Quyết định số 10396/QĐ-UBND ngày 26/12/2014 của UBND thị xã Điện Bàn giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015;

Xét hồ sơ kèm Tờ trình số 404/TTr-UBND ngày 15/9/2015 của UBND thị xã Điện Bàn về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo kết quả thẩm định kế hoạch đấu thầu số 274/BC-SKHĐT ngày 21/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch đấu thầu lập Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030; với các nội dung như sau:

1. Phần việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu

| Stt | Nội dung công việc | Đơn vị thực hiện | Giá trị (đồng) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thẩm định hồ sơ khảo sát địa hình | Sở Xây dựng | 23.297.000 |
| 2 | Thẩm định nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập quy hoạch |  | 14.684.000 |
| 3 | Thẩm định đồ án quy hoạch |  | 69.312.000 |
| 4 | Quản lý nghiệp vụ lập đồ án QH | UBND thị xã Điện Bàn | 65.205.000 |
| 5 | Lấy ý kiến cộng đồng |  | 24.850.000 |
| 6 | Công bố quy hoạch |  | 37.275.000 |
| Tổng giá trị thực hiện: 234.623.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 234.623.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 234.623.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 234.623.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bốn triệu, sáu trăm hai mươi ba ngàn đồng) |

2. Phần công việc tổ chức đấu thầu

| Stt | Tên gói thầu | Giá gói thầu (ngàn đồng) | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khảo sát, đo vẽ lập bản đồ địa hình và lập hồ sơ Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/5.000) Khu đô thị Phương An, thị xã Điện Bàn giai đoạn đến năm 2020 và năm 2030 | 1.755.230 | Đấu thầu rộng rãi trong nước | Quý IV/2015 | Trọn gói | 180 ngày |
| 2 | Cắm mốc quy hoạch | 78.835 | Chỉ định thầu | Quý II/2016 |  | 45 ngày |
| Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) | Tổng giá trị thực hiện: 1.834.065.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm ba mươi bốn triệu, không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) |

- Phương thức đấu thầu:

+ Gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

+ Gói thầu áp dụng lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: Một giai đoạn, hai túi hồ sơ.

- Nguồn vốn: Ngân sách thị xã Điện Bàn.

Điều 2. Ủy ban nhân dân thị xã Điện Bàn (chủ đầu tư) có trách nhiệm tổ chức thực hiện các hồ sơ, thủ tục liên quan và lựa chọn các nhà thầu theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về đấu thầu.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn và Thủ trưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, các PCT UBND tỉnh; - CPVP; - Lưu: VT, KTTH, KTN. (E:\Dropbox\Ba2015\DA\092815 - KHĐT lap QH KĐT Phuong An.doc) | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Huỳnh Khánh Toàn |
| --- | --- |