| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1886/QĐ-UBND | Quảng Ngãi, ngày 20 tháng 10 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TỈNH ĐỢT 2 NĂM 2015 ĐỂ TRẢ NỢ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH VÀ HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012-2015

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 306/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015;

Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn thu ngân sách cấp tỉnh vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2014 và ứng trước dự toán năm sau để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách;

Xét nghị của Chủ tịch UBND huyện Sơn Tịnh tại Tờ trình số 1858/TTr-UBND ngày 15/9/2015 và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1198/TTr-SKHĐT ngày 22/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh việc phân bổ 31.785 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh (đợt 2 năm 2015) để trả nợ các dự án hoàn thành, hỗ trợ các dự án chuyển tiếp và hỗ trợ các dự án khởi công mới thuộc Đề án Phổ cập Giáo dục Mầm non cho trẻ em 5 tuổi tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2012-2015.

Nguồn vốn thực hiện:

- Từ nguồn vốn đầu tư phát triển năm 2015 là 10.000 triệu đồng tại Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 19/12/2014 của UBND tỉnh;

- Từ nguồn thu vượt dự toán HĐND tỉnh giao năm 2014 là 4.785 triệu đồng và từ nguồn vốn ứng trước dự toán ngân sách tỉnh năm sau để thực hiện các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách là 17.000 triệu đồng tại Quyết định số 906/QĐ-UBND ngày 05/6/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

(Chi tiết theo các phụ lục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Các chủ đầu tư được phân bổ vốn tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm thực hiện trả nợ dứt điểm các dự án hoàn thành và đầu tư xây dựng công trình theo đúng tiến độ được duyệt; quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; đảm bảo hoàn thành kế hoạch vốn được giao, không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

2. Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi thực hiện việc kiểm soát, thanh toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1294/QĐ-UBND ngày 04/8/2015, Quyết định số 1506/QĐ-UBND ngày 03/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Thường trực HĐND tỉnh; - CT, PCT UBND tỉnh; - VPUB: PCVP (VX), P.VX, CBTH; - Lưu: VT, KTTH việt 550 | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Quang Thích |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 01

PHÂN BỔ NGUỒN THU NGÂN SÁCH CẤP TỈNH VƯỢT DỰ TOÁN HĐND TỈNH GIAO NĂM 2014 ĐỂ TRẢ NỢ CÁC DỰ ÁN HOÀN THÀNH ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Kèm theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | UBND các huyện, thành phố | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư (phòng học) | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng mức đầu tưTổng mức đầu tưKế hoạch vốn đã giao đến 31/12/2014 |  | Kế hoạch vốn năm 2015Kế hoạch vốn năm 2015Kế hoạch vốn năm 2015 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  |  | Trong đó |  | Tổng số | Trong đóTrong đó |  |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách tỉnh (65%) | Ngân sách huyện (35%) |  |  |  |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách huyện, khác |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 102 | 51.000 | 33.156 | 17.846 |  | 28.371,0 |  | 4.785,0 | 4.785,0 |  |
| I | Thành phố |  |  | 37 | 18.500 | 12.025 | 6.475 |  | 10.273,5 |  | 1.7513 | 1.751,5 |  |
| 1 | MN Nghĩa Dũng | UBNDTPQ.N | Xã Nghĩa Dũng | 7 | 3.500 | 2.275 | 1.225 |  | 1.943,5 |  | 331,5 | 331,5 |  |
| 2 | MN Chánh Lộ | “ | P.Chánh Lộ | 5 | 2.500 | 1.625 | 875 |  | 1.392,5 |  | 232,5 | 232,5 |  |
| 3 | MN Quảng Phú | ” | P. Quảng Phú | 8 | 4.000 | 2.600 | 1.400 |  | 2.224,0 |  | 376,0 | 376,0 |  |
| 4 | MN Nghĩa Dõng | “ | Xã Nghĩa Dõng | 7 | 3.500 | 2.275 | 1.225 |  | 1.943,5 |  | 331,5 | 331,5 |  |
| 5 | MN Lê Hồng Phong | “ | P. Lê Hồng Phong | 6 | 3.000 | 1.950 | 1.050 |  | 1.663,0 |  | 287,0 | 287,0 |  |
| 6 | MN Nghĩa An | ” | Xã Nghĩa An | 4 | 2.000 | 1.300 | 700 |  | 1.107,0 |  | 193,0 | 193,0 |  |
| II | Huyện Tư Nghĩa |  |  | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 556,0 |  | 94,0 | 94,0 |  |
| 1 | MN Nghĩa Thương | UBND Tư Nghĩa | Xã Nghĩa Thương | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 556,0 |  | 94,0 | 94,0 |  |
| III | Huyện Mộ Đức |  |  | 9 | 4.500 | 2.925 | 1.575 |  | 2.488,5 |  | 436,5 | 436,5 |  |
| 1 | MN Đức Hiệp | UBND Mộ Đức | Xã Đức Hiệp | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 830,5 |  | 144,5 | 144,5 |  |
| 2 | MN Đức Phong | “ | Xã Đức Phong | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 831,5 |  | 143,5 | 143,5 |  |
| 3 | MN Đức Minh | “ | Xã Đức Minh | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 826,5 |  | 148,5 | 148,5 |  |
| IV | Huyện Đức Phổ |  |  | 4 | 2.000 | 1.300 | 700 |  | 1.112,0 |  | 188,0 | 188,0 |  |
| 1 | MN Phổ Thạnh | UBND Đức Phổ | Xã Phổ Thạnh | 4 | 2.000 | 1.300 | 700 |  | 1.112,0 |  | 188,0 | 188,0 |  |
| V | Huyện Nghĩa Hành |  |  | 2 | 1.000 | 656 | 346 |  | 556,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 1 | MN Hành Đức | UBND Nghĩa Hành | Xã Hành Đức | 2 | 1.000 | 656 | 346 |  | 556,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| VI | Huyện Sơn Tịnh |  |  | 7 | 3.500 | 2.275 | 1.225 |  | 1.936,5 |  | 338,5 | 338,5 |  |
| 1 | MN Tịnh Thọ | UBND Sơn Tịnh | Xã Tịnh Thọ | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 829,5 |  | 145,5 | 145,5 |  |
| 2 | MN Tịnh Phong | “ | Xã Tịnh Phong | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 556,0 |  | 94,0 | 94,0 |  |
| 3 | MN Tịnh Sơn | “ | Xã Tịnh Sơn | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 551,0 |  | 99,0 | 99,0 |  |
| VII | Huyện Bình Sơn |  |  | 4 | 2.000 | 1.300 | 700 |  | 1.124,0 |  | 176,0 | 176,0 |  |
| 1 | MG Bình Chương | UBND Bình Sơn | Xã Bình Chương | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 284,5 |  | 40,5 | 40,5 |  |
| 2 | MG Bình Phước | “ | Xã Bình Phước | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 555,0 |  | 95,0 | 95,0 |  |
| 3 | MG Bình Phú | “ | Xã Bình Phú | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 284,5 |  | 40,5 | 40,5 |  |
| VIII | Huyện Minh Long |  |  | 5 | 2.500 | 1.625 | 875 |  | 1.382,5 |  | 242,5 | 242,5 |  |
| 1 | MG Long Sơn | UBND Minh Long | Xã Long Sơn | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 551,0 |  | 99,0 | 99,0 |  |
| 2 | MG Long Hiệp | “ | Xã Long Hiệp | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 831,5 |  | 143,5 | 143,5 |  |
| IX | Huyện Sơn Hà |  |  | 11 | 5.500 | 3.575 | 1.925 |  | 3.069,5 |  | 505,5 | 505,5 |  |
| 1 | MN Họa Mi | UBND Sơn Hà | TT Di Lăng | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| 2 | MG Sơn Cao | “ | Xã Sơn Cao | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 829,5 |  | 145,5 | 145,5 |  |
| 3 | MG Sơn Giang | “ | Xã Sơn Giang | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 555,0 |  | 95,0 | 95,0 |  |
| 4 | MG Sơn Thủy | “ | Xã Sơn Thủy | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| 5 | MG Sơn Kỳ | “ | Xã Sơn Kỳ | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| 6 | MG Sơn Ba | “ | Xã Sơn Ba | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 555,0 |  | 95,0 | 95,0 |  |
| 7 | MG Sơn Nham | “ | Xã Sơn Nham | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| X | Huyện Sơn Tây |  |  | 5 | 2.500 | 1.625 | 875 |  | 1.417,5 |  | 207,5 | 207,5 |  |
| 1 | MN Bãi Màu | UBND Sơn Tây | Xã Sơn Màu | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 283,5 |  | 41,5 | 41,5 |  |
| 2 | MN Đăk Rinh | “ | Xã Sơn Dung | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 283,5 |  | 41,5 | 41,5 |  |
| 3 | MN Đăk Ra Pân | “ | Xã Sơn Long | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 283,5 |  | 41,5 | 41,5 |  |
| 4 | MN TuKaPan | “ | Xã Sơn Bua | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 283,5 |  | 41,5 | 41,5 |  |
| 5 | MN Sông Rin | “ | Xã Sơn Liên | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 283,5 |  | 41,5 | 41,5 |  |
| XI | Huyện Tây Trà |  |  | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 831,5 |  | 143,5 | 143,5 |  |
| 1 | MG Trà Phong | UBND Tây Trà | Xã Trà Phong | 3 | 1.500 | 975 | 525 |  | 831,5 |  | 143,5 | 143,5 |  |
| XII | Huyện Ba Tơ |  |  | 8 | 4.000 | 2.600 | 1.400 |  | 2.238,0 |  | 362,0 | 362,0 |  |
| 1 | MN Ba Xa | UBND Ba Tơ | Xã Ba Xa | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 554,0 |  | 96,0 | 96,0 |  |
| 2 | MN Ba Thành | “ | Xã Ba Thành | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| 3 | MN Ba Bích | “ | Xã Ba Bích | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| 4 | MN Ba Dinh | “ | Xã Ba Dinh | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| 5 | MN Ba Ngạc | “ | Xã Ba Ngạc | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 554,0 |  | 96,0 | 96,0 |  |
| 6 | MN Ba Vinh | “ | Xã Ba Vinh | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 282,5 |  | 42,5 | 42,5 |  |
| XIII | Huyện Trà Bồng |  |  | 5 | 2.500 | 1.625 | 875 |  | 1.385,5 |  | 239,5 | 239,5 |  |
| 1 | MG Trà Sơn | UBND Trà Bồng | Xã Trà Sơn | 2 | 1.000 | 650 | 350 |  | 550,0 |  | 100,0 | 100,0 |  |
| 2 | MG Trà Tân | “ | Xã Trà Tân | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 278,5 |  | 46,5 | 46,5 |  |
| 3 | MN Trà Bùi | “ | Xã Trà Bùi | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 278,5 |  | 46,5 | 46,5 |  |
| 4 | MN Trà Thủy | “ | Xã Trà Thủy | 1 | 500 | 325 | 175 |  | 278,5 |  | 46,5 | 46,5 |  |

PHỤ LỤC 02

PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2015, HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Kèm theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | UBND các huyện, thành phố | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư (phòng học) | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng mức đầu tưTổng mức đầu tưKế hoạch vốn đã bố trí | Kế hoạch vốn năm 2015Kế hoạch vốn năm 2015Kế hoạch vốn năm 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Trong đó | Tổng số | Trong đóTrong đó |  |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách tỉnh (65%) | Ngân sách huyện (35%) |  |  | Ngân sách tỉnh hỗ trợ | Ngân sách huyện |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 51 | 35.700 | 23.205 | 12.495 | 12.480 | 10.000 | 10.000 |  |
| I | TP Quảng Ngãi |  |  | 8 | 5.600 | 3.640 | 1.960 | 1.960 | 1.680 | 1.680 |  |
| 1 | MN Hoa Hồng | UBND TP Quảng Ngãi | P. Nghĩa Chánh | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 980 | 840 | 840 |  |
| 2 | MN Nghĩa Hà | “ | Xã Nghĩa Hà | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 490 | 420 | 420 |  |
| 3 | MN Tịnh Hòa | “ | Xã Tịnh Hòa | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 490 | 420 | 420 |  |
| II | Huyện Tư Nghĩa |  |  | 5 | 3.500 | 2.275 | 1.225 | 1.225 | 1.050 | 1.050 |  |
| 1 | MN Nghĩa Điền | UBND Tư Nghĩa | Xã Nghĩa Điền | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 735 | 630 | 630 |  |
| 2 | MN Nghĩa Trung | “ | Xã Nghĩa Trung | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 490 | 420 | 420 |  |
| III | Huyện Sơn Tịnh |  |  | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 735 | 630 | 630 |  |
| 1 | MN Tịnh Sơn | UBND Sơn Tịnh | Xã Tịnh Sơn | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 735 | 630 | 630 |  |
| IV | Huyện Mộ Đức |  |  | 5 | 3.500 | 2.275 | 1.225 | 1.225 | 1.050 | 1.050 |  |
| 1 | MN Đức Tân | UBND Mộ Đức | Xã Đức Tân | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 490 | 420 | 420 |  |
| 2 | MN Đức Thạnh | “ | Xã Đức Thạnh | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 735 | 630 | 630 |  |
| V | Huyện Đức Phổ |  |  | 12 | 8.400 | 5.460 | 2.940 | 2.940 | 2.385 | 2.385 |  |
| 1 | MN Phổ Cường | UBND Đức Phổ | Xã Phổ Cường | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 980 | 795 | 795 |  |
| 2 | MN Phổ Khánh | “ | Xã Phổ Khánh | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 980 | 795 | 795 |  |
| 3 | MN Phổ An | “ | Xã Phổ An | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 980 | 795 | 795 |  |
| VI | Huyện Nghĩa Hành |  |  | 6 | 4.200 | 2.730 | 1.470 | 1.455 | 820 | 820 |  |
| 1 | MN Hành Phước | UBND Nghĩa Hành | Xã Hành Phước | 6 | 4.200 | 2.730 | 1.470 | 1.455 | 820 | 820 |  |
| VII | Huyện Bình Sơn |  |  | 12 | 8.400 | 5.460 | 2.940 | 2.940 | 2.385 | 2.385 |  |
| 1 | MG Bình Trung | UBND Bình Sơn | Xã Bình Trung | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 980 | 795 | 795 |  |
| 2 | MG Bình Minh | “ | Xã Bình Minh | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 980 | 795 | 795 |  |
| 3 | MN Bình Đông | “ | Xã Bình Đông | 4 | 2.,800 | 1.820 | 980 | 980 | 795 | 795 |  |

PHỤ LỤC 03

PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ TRƯỚC DỰ TOÁN NGÂN SÁCH TỈNH NĂM SAU ĐỂ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ QUAN TRỌNG CẤP BÁCH HỖ TRỢ CÁC DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI ĐỀ ÁN PHỔ CẬP GIÁO DỤC MẦM NON CHO TRẺ EM 5 TUỔI TỈNH QUẢNG NGÃI GIAI ĐOẠN 2012-2015
(Kèm theo Quyết định số 1886/QĐ-UBND ngày 20/10/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi)

Đơn vị tính: Triệu đồng

| TT | UBND các huyện, thành phố | Chủ đầu tư | Địa điểm xây dựng | Quy mô đầu tư (phòng học) | Tổng mức đầu tư |  |  | Tổng mức đầu tưTổng mức đầu tưKế hoạch vốn năm 2015Kế hoạch vốn năm 2015Kế hoạch vốn năm 2015 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Tổng số | Trong đó |  | Trong đóTổng số | Trong đóTrong đó |  |
|  |  |  |  |  |  | Ngân sách tỉnh (65%) | Ngân sách huyện (35%) |  | Kinh phí ứng trước | Ngân sách huyện |
| A | B | C | D | E | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
|  | TỔNG SỐ |  |  | 55 | 38.500 | 25.025 | 13.475 | 17.000 | 17.000 |  |
| I | TP Quảng Ngãi |  |  | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 1 | MN Tịnh Thiện | UBND TP QN | Xã Tịnh Thiện | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| II | Huyện Tư Nghĩa |  |  | 10 | 7.000 | 4.550 | 2.450 | 3.090 | 3.090 |  |
| 1 | MN Nghĩa Phương | UBND Tư Nghĩa | Xã Nghĩa Phương | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 927 | 927 |  |
| 2 | MN Nghĩa Kỳ | “ | Xã Nghĩa Kỳ | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 927 | 927 |  |
| 3 | MN Nghĩa Hiệp | “ | Xã Nghĩa Hiệp | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 1.236 | 1.236 |  |
| III | Huyện Sơn Tịnh |  |  | 10 | 7.000 | 4.550 | 2.450 | 3.090 | 3.090 |  |
| 1 | MN Tịnh Thọ | UBND Sơn Tịnh | Xã Tịnh Thọ | 4 | 2.800 | 1.820 | 980 | 1.236 | 1.236 |  |
| 2 | MN Tịnh Phong | “ | Xã Tịnh Phong | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 3 | MN Tịnh Minh | “ | Xã Tịnh Minh | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 4 | MN Tịnh Hà | “ | Xã Tịnh Hà | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| IV | Huyện Mộ Đức |  |  | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 927 | 927 |  |
| 1 | MN Đức Thắng | UBND Mộ Đức | Xã Đức Thắng | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 927 | 927 |  |
| V | Huyện Nghĩa Hành |  |  | 12 | 8.400 | 5.460 | 2.940 | 3.713 | 3.713 |  |
| 1 | MN Hành Thiện | UBND Nghĩa Hành | Xã Hành Thiện | 7 | 4.900 | 3.185 | 1.715 | 2.168 | 2.168 |  |
| 2 | MN Hành Trung | “ | Xã Hành Trung | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 3 | MN TT Chợ Chùa | “ | TT Chợ Chùa | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 4 | MN Hành Tín Tây | “ | Xã Hành Tín Tây | 1 | 700 | 455 | 245 | 309 | 309 |  |
| VII | Huyện Bình Sơn |  |  | 18 | 12.600 | 8.190 | 4.410 | 5.562 | 5.562 |  |
| 1 | MG Bình Tân | UBND Bình Sơn | Xã Bình Tân | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 2 | MG Bình Chương | “ | Xã Bình Chương | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 3 | MG Bình Hiệp | “ | Xã Bình Hiệp | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 927 | 927 |  |
| 4 | MG Bình Nguyên | “ | Xã Bình Nguyên | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |
| 5 | MG Bình Mỹ | “ | Xã Bình Mỹ | 1 | 700 | 455 | 245 | 309 | 309 |  |
| 6 | MG Bình Thanh Đồng | “ | Xã Bình Thanh | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 927 | 927 |  |
| 7 | MG Bình Long | “ | Xã Bình Long | 3 | 2.100 | 1.365 | 735 | 927 | 927 |  |
| 8 | MG Bình Trung | “ | Xã Bình Trung | 2 | 1.400 | 910 | 490 | 618 | 618 |  |