| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2494/BXD-KTXD V/v Mức phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng. | Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2015 |

Kính gửi: Công ty CP XD và PT đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 414/UDEC-KHKD ngày 08/10/2015 của Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị hướng dẫn về mức phạt tối đa do vi phạm hợp đồng xây dựng. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc phạt do vi phạm hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng. Theo đó, giá trị phạt do vi phạm hợp đồng được xác định trên cơ sở mức phạt do các bên thỏa thuận trong hợp đồng tương ứng với các mức độ vi phạm khác nhau, nhưng mức phạt tối đa không quá 12% giá trị phần hợp đồng bị vi phạm (phần giá trị khối lượng công việc bị thực hiện chậm tiến độ).

Công ty cổ phần xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu căn cứ ý kiến trên tổ chức thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Lưu: VT, Vụ KTXD. T06. | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Bùi Phạm Khánh |
| --- | --- |