| VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 7898/VPCP-KTN V/v tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu 8 tháng đầu năm 2015. | Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2015 |

Kính gửi: Hội đồng Nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng.

Về kiến nghị của Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng tại Báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng các công trình Hội đồng kiểm tra, nghiệm thu trong 8 tháng đầu năm 2015 (Báo cáo số 70/BC-HĐNTNN ngày 31 tháng 8 năm 2015), Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

- Hội đồng nghiệm thu tiếp tục theo dõi, tổ chức kiểm tra lần cuối đối với 9 công trình trên tổng số 13 công trình chưa đủ điều kiện nghiệm thu nêu tại Mục II của Báo cáo, báo cáo Thủ tướng Chính phủ vào cuối năm 2015.

- Hội đồng nghiệm thu chủ động làm việc với các chủ đầu tư và các cơ quan chủ quản để giải quyết các vấn đề liên quan đến bố trí vốn; đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế, phê duyệt tổng mức đầu tư, giải quyết các tranh chấp đối với các công trình bị chậm tiến độ; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

- Giao Bộ Công Thương chỉ đạo chủ đầu tư các nhà máy Nhiệt điện tổ chức triển khai các giải pháp xử lý tro, xỉ theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 279/TB-VPCP ngày 17 tháng 8 năm 2015.

- Giao Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo chủ đầu tư tuân thủ đúng các chỉ dẫn kỹ thuật đối với công trình giao thông, đặc biệt là các công trình đường bộ có xử lý nền đất yếu; tuân thủ theo các tiêu chuẩn kỹ thuật, chỉ dẫn kỹ thuật và nghiệm thu và đối chiếu, kiểm tra theo quy định tại Hợp đồng dự án đối với các dự án được đầu tư theo hình thức hợp tác công tư.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Hội đồng nghiệm thu nhà nước các công trình xây dựng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải; - Các Bộ: XD, GTVT, CT, QP, NN&PTNT, KH&CN; - Cục GĐNN về chất lượng CTXD - Bộ XD; - VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH; - Lưu: VT, KTN (3). | KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM PHÓ CHỦ NHIỆM Nguyễn Cao Lục |
| --- | --- |