| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 4711/QĐ-UBND | Thanh Hóa, ngày 16 tháng 11 năm 2015 |

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÁC ĐIỂM ĐÓN, TRẢ KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH THUỘC CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Cãn cứ Luật Xây dựng số ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 3013/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt vị trí các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Thực hiện Văn bản số 9388/UBND-CN ngày 15/9/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về chủ trương đầu tư xây dựng các điểm đón, trả khách tuyến cố định thuộc các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 3829/TTr-SGTVT ngày 25/9/2015 về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các điểm đón, trả khách tuyến cố định trên các tuyến đường tỉnh; của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản báo cáo thẩm định đề xuất chủ trương đầu tư số 3702/SKHĐT-CNDV ngày 26/10/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng các điểm đón, trả khách tuyến cố định thuộc các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh, với những nội dung sau:

1. Tên dự án: Xây dựng các điểm đón, trả khách tuyến cố định thuộc các tuyến đường tỉnh trên địa bàn tỉnh.

2. Chủ đầu tư: Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa.

3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng đối với hoạt động khai thác, vận tải hành khách trên các tuyến cố định; đồng thời tạo môi trường kinh doanh vận tải lành mạnh.

4. Địa điểm xây dựng: Trên các tuyến đường tỉnh 508, 506, 526B, 513 thuộc địa phận các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Triệu Sơn, Thọ Xuân, Hậu Lộc, Tĩnh Gia.

5. Quy mô đầu tư: Đầu tư 18 vị trí đón, trả khách tuyến cố định trên các tuyến đường tỉnh 508, 506, 526B, 513; quy mô đầu tư 01 vị trí đón, trả khách khoảng 105 m2 (rộng 3,5m, dài khoảng 40m), kết cấu phần mở rộng như kết cấu mặt đường hiện tại; bố trí nhà chờ và hệ thống an toàn giao thông theo quy định.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: Khoảng 6,4 tỷ đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư: Từ nguồn thu phạt vi phạm hành chính về ATGT trên địa bàn tỉnh năm 2016, 2017.

8. Thời gian thực hiện: 02 năm (năm 2016 - 2017).

Điều 2. Tổ chức thực hiện,

1. Giao Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa (chủ đầu tư), căn cứ nội dung được phê duyệt tại Điều 1, tổ chức triển khai lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình, thẩm định trình duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định về đầu tư xây dựng.

2. Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; UBND các huyện: Thọ Xuân, Triệu Sơn, Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc, Tĩnh Gia và các ngành, đơn vị liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ, có trách nhiệm phối hợp thực hiện chủ trương đầu tư trên theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3, Quyết định; - Lưu: VT, CN. | CHỦ TỊCH Nguyễn Đình Xứng |
| --- | --- |