| BỘ XÂY DỰNG -------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2714/BXD-VLXD V/v gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn | Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015 |

Kính gửi: Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 7262/UBND-KT ngày 27/10/2015 của UBND tỉnh Khánh Hòa và công văn số 2105/2015.KH-GH ngày 29/10/2015 của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh đề nghị gia hạn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án nạo vét tạo luồng thi công thuộc Dự án “Cải tạo môi trường sinh thái Đầm Thủy Triều thuộc địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa”( gọi tắt là Dự án). Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 25/9/2014, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 2356/BXD-VLXD thống nhất việc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh làm thủ tục xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một triệu mét khối) trong khoảng thời gian từ 25/9/2014 đến ngày 31/3/2015. Ngày 23/3/2015, Bộ Xây dựng có văn bản số 619/BXD-VLXD tiếp tục gia hạn thời gian xuất khẩu cát nhiễm mặn của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh trong khoảng thời gian từ ngày 31/3/2015 đến ngày 31/10/2015. Đến nay, doanh nghiệp đã tiến hành thi công và xuất khẩu cát nhiễm mặn với tổng cộng khối lượng 376.222 m3, khối lượng còn lại chưa xuất khẩu là 623.778 m3.

Trên cơ sở ý kiến của UBND tỉnh Khánh Hòa và doanh nghiệp đề nghị được thực hiện xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án, nhằm đảm bảo mục tiêu thông luồng, tàu thuyền đi lại thuận tiện và cải tạo môi trường sinh thái, Bộ Xây dựng thống nhất gia hạn việc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Cải tạo môi trường sinh thái Đầm Thủy Triều thuộc địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa” với khối lượng còn lại là 623.778 m3 (Sáu trăm hai mươi ba nghìn bảy trăm bảy mươi tám), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 30/4/2016. Căn cứ vào tình hình triển khai thực tế của Công ty, kết quả giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Khánh Hòa, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án để xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh phải đăng ký khối lượng nạo vét cát nhiễm mặn theo đúng quy định của Luật khoáng sản (phân vùng khu vực, trình tự nạo vét, công suất nạo vét, vị trí và có toạ độ nạo vét….) và hoàn tất các thủ tục và tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình tiến hành thực hiện dự án, Công ty phải thực hiện đúng các phương án nạo vét được cơ quan chức năng của tỉnh Khánh Hòa chấp thuận, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bờ và an toàn đường thuỷ, hàng hải, không làm ảnh hưởng tới các dự án kinh tế, du lịch cũng như sản xuất của ngư dân trong khu vực v.v…

Trong quá trình xuất khẩu cát nhiễm mặn, Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh phải thực hiện theo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh có trách nhiệm báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Khánh Hòa về khối lượng và tình hình xuất khẩu cát nhiễm mặn 3 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo cáo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Cải tạo môi trường sinh thái Đầm Thủy Triều thuộc địa bàn huyện Cam Lâm và thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa” của Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Môi trường xanh. Đề nghị Công ty thực hiện theo đúng quy định./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Tài nguyên và Môi trường; - UBND tỉnh Khánh Hòa; - Tổng cục Hải quan; - Cục Hải quan tỉnh Khánh Hòa; - Lu: VT, VLXD. | KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Đỗ Đức Duy |
| --- | --- |