| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 10/QĐ-UBND | Bắc Giang, ngày 06 tháng 01 năm 2016 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN CÔNG TRÌNH HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH: NHÀ 12 PHÒNG HỌC TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN SỐ 1

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH 11 ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Báo cáo số 252/BC-STC ngày 28/12/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán công trình hoàn thành

- Tên công trình: Nhà 12 phòng học trường THPT Lục Ngạn số 1.

- Chủ đầu tư: Trường THPT Lục Ngạn số 1.

- Địa điểm xây dựng: Công trình được xây dựng trong khu đất của trường THPT Lục Ngạn số 1, Thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.

- Thời gian khởi công - hoàn thành: Tháng 5/2014 - 11/2015.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nguồn vốn | Quyết toán được duyệt | Thực hiện | Thực hiện |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Phải trả |
| Tổng số: | 9.891.378.000 | 6.160.000.000 | 3.731.378.000 |
| - Vốn Ngân sách tỉnh | 9.891.378.000 | 6.160.000.000 | 3.731.378.000 |

2. Chi phí đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung chi phí | Tổng dự toán được duyệt | Chi phí đầu tư được quyết toán |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 10.541.727.000 | 9.891.378.000 |
| - Xây dựng | 9.077.068.000 | 8.701.115.000 |
| - Thiết bị | 333.600.000 | 323.592.000 |
| - Quản lý dự án | 216.209.000 | 185.859.000 |
| - Tư vấn ĐTXD | 769.542.000 | 627.974.000 |
| - Chi khác | 145.308.000 | 52.838.000 |

3. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng.

4. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đ/vị tính: đồng

| Nội dung | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Thuộc chủ đầu tư quản lý | Giao đơn vị khác quản lý | Giao đơn vị khác quản lý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Thực tế | Quy đổi | Thực tế | Quy đổi |
| Tổng số: | 9.891.378.000 |  | 0 |  |
| 1. Tài sản cố định | 9.891.378.000 |  | 0 |  |
| 2. Tài sản lưu động | 0 |  | 0 |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và quyết toán chi phí đầu tư của công trình là:

| Nguồn vốn | Số tiền (đ) | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Tổng số: | 9.891.378.000 |  |
| - Vốn ngân sách tỉnh | 9.891.378.000 |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 30 tháng 10 năm 2015 là:

| + Tổng nợ phải thu: | 32.414.000 đ |
| --- | --- |
| + Tổng nợ phải trả: | 3.763.792.000 đ |

(Chi tiết công nợ theo phụ lục số 01 đính kèm)

- Được phép ghi tăng tài sản:

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản cố định (đ) | Tài sản lưu động (đ) |
| --- | --- | --- |
| Trường THPT Lục Ngạn số 1 | 9.891.378.000 | 0 |

2. Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh và các đơn vị liên quan có trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư công trình theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 4. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; Trường THPT Lục Ngạn số 1, Kho bạc Nhà nước tỉnh Bắc Giang và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Chủ tịch UBND tỉnh; - PCT UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; - Cục Thuế tỉnh; - Lưu: VT, KTTú Bản điện tử: - LĐVP, TKCT, TPKT, XD, VX1, TH. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Thị Thu Hà |
| --- | --- |

PHỤ LỤC SỐ 01

BIỂU CHI TIẾT CÔNG NỢ CỦA DỰ ÁN
(Kèm theo Quyết định số: 10/QĐ-UBND, ngày 06/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Đ/vị tính: đồng

| Tên cá nhân đơn vị | Nội dung thực hiện | Số tiền |
| --- | --- | --- |
| Công nợ phải thu: |  | 32.414.000 |
| - Cty CP khoa học công nghệ và kiểm định công trình xây dựng | Thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT | 32.414.000 |
| Công nợ phải trả: |  | 3.763.792.000 |
| - Cty CP xây dựng 179 | Thi công xây dựng | 2.940.406.000 |
| - Ban QLDAXD chuyên ngành Sở GD - ĐT | Quản lý dự án, Giám sát, lựa chọn nhà thầu | 208.754.000 |
| - Cty TNHH Thương mại và phát triển Tin học Hải Uyên | Cung cấp thiết bị | 323.592.000 |
| - Cty CP kiến trúc Việt Bách | Tư vấn khảo sát, lập BCKTKT | 260.967.000 |
| - Cty CP kiến trúc ALB | Thẩm định KQ đấu thầu | 1.940.000 |
| - Cty TNHH thẩm định giá và TVTC Việt Nam | Thẩm định giá | 1.940.000 |
| - Sở Tài chính | Thẩm tra, PD quyết toán | 26.193.000 |