| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 59/QĐ-UBND | Lâm Đồng, ngày 12 tháng 01 năm 2016 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DỰ TOÁN BÙ GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG GÓI THẦU SỐ 3, CÔNG TRÌNH HỒ CHỨA NƯỚC ĐẠ CHAO, HUYỆN ĐAM RÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Xét Tờ trình số 126/TTr-UBND ngày 22/12/2015 của UBND huyện Đam Rông về việc đề nghị phê duyệt dự toán bù giá vật liệu, nhân công và máy thi công gói thầu số 3, công trình hồ chứa nước Đạ Chao, huyện Đam Rông; Văn bản thẩm định số 39/STC-ĐT ngày 07/01/2016 của Sở Tài chính và Báo cáo thẩm định số 10/BC-SNN ngày 08/01/2016 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự toán bù giá vật liệu, nhân công và máy thi công gói thầu số 3, công trình hồ chứa nước Đạ Chao, huyện Đam Rông, với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Hồ chứa nước Đạ Chao, huyện Đam Rông.

Gói thầu số 3: Xây lắp kênh và công trình trên kênh chính.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm quản lý, khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông.

3. Đơn vị tư vấn lập dự toán: Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng thủy lợi Lâm Đồng.

4. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đạ R'Sal, huyện Đam Rông.

5. Dự toán bù giá vật liệu, nhân công và máy thi công: 3.225.317.967 đồng (Ba tỷ, hai trăm hai lăm triệu, ba trăm mười bảy ngàn, chín trăm sáu bảy đồng), bao gồm:

| - Bù giá khối lượng nghiệm thu đợt 3, 4: | 3.153.420.000 đồng |  |
| --- | --- | --- |
| - Chi phí quản lý dự án: | 68.543.875 đồng |  |
| - Chi phí khác: | 3.354.092 đồng |  |

Nguồn vốn: theo Quyết định số 2698/QĐ-UBND ngày 10/12/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Chi tiết theo hồ sơ thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Báo cáo thẩm định số 10/BC-SNN ngày 08/01/2016 và văn bản thẩm định số 39/STC-ĐT ngày 07/01/2016 của Sở Tài chính.

Điều 2. Chủ đầu tư căn cứ nội dung dự toán được phê duyệt tại Quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý đầu tư và xây dựng công trình để triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Giám đốc Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Đam Rông; Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./

| Nơi nhận: - CT, các PCT UBND tỉnh; - Như Điều 3; - Lưu: VT, NN. | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Phạm S |
| --- | --- |