| BỘ TÀI CHÍNH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1353/BTC-ĐT V/v kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016 cho công trình: Bến cá chợ Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh | Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2017 |

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị

Trả lời văn bản số 6016/TTr-UBND ngày 22/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân số vốn đã bố trí trong kế hoạch năm 2016 cho công trình: Bến cá chợ Cửa Việt, thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh (theo đề nghị Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 11448/VPCP-KTTH ngày 30/12/2016); Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

1. Tại Điều 76, Luật Đầu tư công đã quy định: Thời gian giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm được kéo dài sang năm sau. Trường hợp đặc biệt, được cấp có thẩm quyền cho phép thì được kéo dài thời gian giải ngân nhưng không quá kế hoạch đầu tư công trung hạn thực hiện và giải ngân vốn kế hoạch đầu tư công.

2. Tại Điều 46, Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm đã quy định: Đối với dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước, thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm được kéo dài đến hết ngày 31 tháng 12 năm sau năm kế hoạch. Trường hợp đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ quyết định việc kéo dài thời gian giải ngân kế hoạch đầu tư công hằng năm của từng dự án sang các năm sau, nhưng không quá thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát đề xuất của Bộ, ngành trung ương và địa phương, trước ngày 30 tháng 4 hằng năm thông báo cho Bộ, ngành trung ương và địa phương danh mục dự án và mức vốn ngân sách trung ương, vốn công trái quốc gia, vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm trước được kéo dài thời gian thực hiện sang năm sau theo thời gian quy định.

3. Theo báo cáo của Tỉnh tại văn bản số 6016/TTr-UBND ngày 22/12/2016, dự án Bến cá chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh thi công trong điều kiện khó khăn (mực nước sâu trên 2m, mưa kéo dài gây lũ lớn làm vỡ tuyến đê quai) nên phải tập trung để khắc phục hậu quả, đắp lại đê.

4. Theo quy định tại khoản 3, Điều 46 Nghị định số 77/2015/NĐ-CP nêu trên, đến ngày 30/4/2017 các dự án bố trí từ kế hoạch vốn ngân sách trung ương năm 2016 mới được thông báo kéo dài thời gian thực hiện sang năm 2017. Từ nay đến ngày 30/4/2017 là khoảng 04 tháng; theo báo cáo của Tỉnh dự kiến khối lượng công việc còn lại (khoảng 02 tỷ đồng) chỉ thực hiện trong vòng một đến hai tháng là hoàn thành. Vì vậy, Bộ Tài chính thống nhất chủ trương cho phép kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân đối với dự án Bến cá chợ Cửa Việt, huyện Gio Linh để sớm hoàn thành dự án đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư; đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính có ý kiến trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị biết và phối hợp thực hiện./.

| Nơi nhận: - Như trên; - Văn phòng Chính phủ; - Bộ Kế hoạch và Đầu tư; - Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị; - Lưu: VT, ĐT.(10) | KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Huỳnh Quang Hải |
| --- | --- |