| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 37/KH-UBND | Thanh Hóa, ngày 14 tháng 03 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, NÂNG CẤP HỆ THỐNG BIỂN CHỈ DẪN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/TU ngày 27/5/2016 của Tỉnh ủy về việc ban hành Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 và Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 17/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển du lịch Thanh Hóa giai đoạn 2016-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVIII; UBND tỉnh xây dựng Kế hoạch Đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020 với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu, điểm du lịch; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá giá trị tài nguyên du lịch đặc trưng, sớm phát triển du lịch Thanh Hóa trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, đưa Thanh Hóa trở thành một trong những địa bàn trọng điểm du lịch quốc gia.

2. Yêu cầu

Kế hoạch đảm bảo tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu biển chỉ dẫn du lịch của các địa phương trên địa bàn tỉnh; công tác triển khai thực hiện đồng bộ hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm; tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật liên quan.

II. NỘI DUNG

1. Cơ quan chỉ đạo: UBND tỉnh Thanh Hóa

2. Đơn vị chủ trì thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

3. Đơn vị phối hợp thực hiện: Sở Giao thông vận tải; UBND các huyện, thị xã, thành phố.

4. Thời gian thực hiện: Giai đoạn 2017 - 2020

5. Địa điểm thực hiện: Tại các khu, điểm du lịch của các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh.

6. Quy mô, phân kỳ thực hiện

- Tổng số biển thực hiện duy tu bảo dưỡng, nâng cấp và lắp đặt mới giai đoạn 2017-2020: 300 biển;

- Dự kiến mỗi năm 2017, 2018, 2019, 2020 thực hiện duy tu bảo dưỡng, nâng cấp và lắp đặt mới 75 biển.

Thực hiện nâng cấp, đầu tư biển chỉ dẫn theo nguyên tắc ưu tiên: Biển chỉ dẫn đến các khu, điểm du lịch trọng điểm; di sản thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia.

Lắp dựng biển chỉ dẫn theo hình thức cuốn chiếu cho từng khu, điểm du lịch để đảm bảo tính liên tục; thực hiện tập trung đầu tư đồng bộ đối với nhóm biển chỉ dẫn cần phải thỏa thuận vị trí với Tổng cục đường bộ - Bộ Giao thông vận tải.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

7. Về quy cách biển chỉ dẫn

Tuân thủ theo quy chuẩn 41:2016/BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ, cơ bản như sau:

- Biển chỉ dẫn có hình chữ nhật, mặt biển làm bằng tôn không gỉ, dán màng phản quang mầu xanh, hình vẽ và chữ viết mầu trắng, biển chỉ dẫn đặt trong thành phố, thị xã và những tuyến quốc lộ có nhiều phương tiện do người nước ngoài điều khiển thêm phụ đề tiếng Anh bên dưới hàng chữ tiếng Việt, chữ tiếng Anh sử dụng chữ viết thường.

- Biển được cố định bằng hệ thống cột đỡ bằng ống kèm không gỉ, chôn xuống đất bằng bê tông.

- Kích thước: Mặt biển: tùy từng loại đường giao thông, quy định kích thước biển: đường đô thị (1m x1,6m); đường ô tô thông thường (1,5m x 2,4m); đường ngoài đô thị (2m x 3,2m)....; chiều cao cột biển: 3,3 m.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Tổng kinh phí dự kiến giai đoạn 2017-2020: 4 tỷ đồng, trong đó:

- Năm 2017 : 01 tỷ đồng,

- Năm 2018 : 01 tỷ đồng,

- Năm 2019 : 01 tỷ đồng,

- Năm 2020 : 01 tỷ đồng.

2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp kinh tế hàng năm (Chương trình phát triển du lịch tỉnh Thanh Hóa).

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Hàng năm, Sở Văn hóa, Thể thao vào Du lịch chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, UBND các huyện, thị xã, thành phố: Khảo sát, đề xuất danh mục các biển chỉ dẫn du lịch đầu tư xây dựng mới và bảo dưỡng, nâng cấp tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn toàn tỉnh; lập dự án đầu tư lắp dựng mới, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh; đồng thời, lập dự toán kinh phí thực hiện; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện.

2. Sở Giao thông Vận tải

Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện quy trình lập, thẩm định Báo cáo kinh tế, kỹ thuật; thỏa thuận vị trí, cấp phép xây dựng để đầu tư hệ thống biển chỉ dẫn du lịch; đảm bảo quy cách, thiết kế theo quy định.

3. Sở Tài chính

Thẩm định kinh phí thực hiện đầu tư mới và nâng cấp hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, phân kỳ hàng năm, trình Chủ tịch UBND tỉnh bố trí kinh phí để thực hiện.

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thường xuyên rà soát, thống kê thực trạng hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn, đề xuất phương án thay thế, sửa chữa, lắp mới các biển chỉ dẫn du lịch phục vụ du khách.

- Bố trí quỹ đất, hành lang giao thông phục vụ công tác lắp dựng các biển chỉ dẫn du lịch; có phương án quản lý, khai thác hiệu quả hệ thống biển chỉ dẫn du lịch đã được đầu tư.

Trên đây là Kế hoạch đầu tư xây dựng hệ thống biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện./.

| Nơi nhận: - Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh (để b/c); - Sở: VHTTDL, GTVT, TC (để t/h); - UBND các huyện, thị xã, thành phố (để t/h); - Lưu: VT, KTTC (VA5674). | KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thị Thìn |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH BIỂN CHỈ DẪN DU LỊCH DO CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ LẮP DỰNG TÍNH ĐẾN THÁNG 10/2016
(Phụ lục kèm theo Kế hoạch số: 37/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh)

| TT | Nội dung chỉ dẫn | Địa điểm lắp dựng | Tình trạng biển |
| --- | --- | --- | --- |
| I | THÀNH PHỐ THANH HÓA (22 BIỂN) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn di tích cấp Quốc Gia “Đình Phương Chính - Nhà Thờ Đàm Lê” | Thôn Thắng, Xã Đông Lĩnh | Lắp dựng năm 1996, đã gẫy và không sử dụng được |
| 2 | Biển chỉ dẫn di tích cấp tỉnh Đền Thờ “Chiêu Phúc Đại Vương” | Thôn Tân, Xã Đông Lĩnh | Lắp dựng năm 2000, đã hư hỏng và không còn sử dụng được |
| 3 | Biển chỉ dẫn di tích cấp tỉnh Đền thờ “Tô Hiến Thành” | Thôn Sơn, Xã Đông Lĩnh | Lắp dựng năm 2004, đã hư hỏng và không còn sử dụng được |
| 4 | Biển chỉ dẫn Nghè Thủ Phác- Di tích văn hóa cấp tỉnh | Phố 2, Phường Quảng Hưng | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 5 | Biển chỉ dẫn chùa Bái Chăm (cụm số 1) | Phố 4, Phường Quảng Hưng | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 6 | Biển chỉ dẫn chùa Bái Chăm (cụm số 2) | Phố 4, Phường Quảng Hưng | Lắp dựng năm 2015, chất lượng không đảm bảo |
| 7 | Biển chỉ dẫn đền Trần Nhật Duật | Tại đền Trần Nhật Duật phố Xuân Minh, Phường Đông Hải | Lắp dựng năm 2008, còn sử dụng được |
| 8 | Biển chỉ dẫn nhà thờ dòng họ Nguyễn Công | Thôn 8, xã Quảng Cát | Lắp dựng năm 2008, còn sử dụng được |
| 9 | Biển chỉ dẫn Khu di tích lịch sử Quốc gia Chùa Đông Sơn | Đường Trịnh Thế Lợi - P. Hàm Rồng | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 10 | Biển chỉ dẫn Đền thờ các Bà mẹ Việt nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ | Đường Bà Triệu - P. Hàm Rồng (Chân cổng chính nhà thờ) | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 11 | Biển chỉ dẫn động Long Quan | Phía Nam đầu cầu Hàm Rồng |  |
| 12 | Biển chỉ dẫn Thiền Viện Trúc Lâm Hàm Rồng | Đồi C4 | Lắp dựng năm 2016 còn mới, sử dụng tốt |
| 13 | Biển chỉ dẫn Giáo hội phật giáo Việt Nam Tỉnh hội phật giáo Thanh Hóa | Phố Nam ngạn 2- Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Ngạn | Lắp dựng năm 2014 còn mới, sử dụng tốt |
| 14 | Biển chỉ dẫn Di tích lịch sử cách mạng tượng đài chiến thắng Nam Ngạn | Phố Nam ngạn 2- Đường Trần Hưng Đạo - Phường Nam Ngạn | Lắp dựng năm 2016 còn mới, sử dụng tốt |
| 15 | Biển chỉ dẫn bia tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã | Đại Lộ Nam Sông Mã - Phường Nam Ngạn | Lắp dựng năm 2016, còn mới sử dụng tốt |
| 16 | Biển chỉ dẫn chùa Lai Thành (02 biển) | - Tại đầu cầu Lai Thành, đường Dã tượng, Phường Đông Hải. - Tại đường phía Đông Nam trung tâm TT Triển Lãm Tỉnh đi phố Lai Thành. | Lắp dựng năm 2008, còn sử dụng được |
| 17 | Biển chỉ dẫn đền Thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, Làng cổ Đông Son | Quảng trường Hàm Rồng | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 18 | Biển chỉ dẫn nơi đón tiếp khách tham quan đền thờ Bà mẹ Việt nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ Hàm Rồng | Đường Bà Triệu | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 19 | Biển chỉ dẫn điểm đón tiếp khách tham quan khu di tích lịch sử văn hóa Hàm Rồng | Đường Trịnh Thế Lợi | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 20 | Biển chỉ dẫn đến Di sản thành Nhà Hồ, di tích lịch sử Lam Kinh | Ngã tư Phú Thọ (trước cửa hàng xe máy Sơn Thanh Phong) | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 21 | Biển chỉ dẫn đến Di sản thành Nhà Hồ, di tích lịch sử Lam Kinh, nhà máy đèn | Ngã tư Phú Thọ (trước số nhà 114 Đại lộ Lê Lợi), Phường Phú Sơn | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| II | THỊ XÃ SẦM SƠN (07 BIỂN) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn đi Đền Độc Cước - Sinh thái Quảng cư (DT Quốc Gia) | Khu phố Sơn Hải - Gần đội kiểm tra QTĐT | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến Đền Độc Cước - Thanh Hóa | Đường Lê Lợi - Hồ Xuân Hương | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến Đền Độc Cước - Thanh Hóa | Đường Bà triệu - Hồ Xuân Hương | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 4 | Biển chỉ dẫn đến Núi Trường Lệ - Đền Tô Hiến Thành | Đường Tô Hiến Thành | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 5 | Biển chỉ dẫn Đền Cô Tiên - Bãi tắm Vinh Sơn | Ngã 3 đường xuống Đền Cô Tiên | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 6 | Biển chỉ dẫn đến Núi Trường Lệ | Ngã tư Lê Lợi - Nguyễn Du | Biển đã bị hư hỏng, không sử dụng được |
| 7 | Biển chỉ dẫn Di tích Hòn Trống Mái (DT QG) | Khu phố Trung Mới | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| III | THỊ XÃ BỈM SƠN (19 BIỂN) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn Đền Sòng Sơn | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn Đền Chín Giếng | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 3 | Biển chỉ dẫn Chùa Khánh Quang | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2013, còn sử dụng được |
| 4 | Biển chỉ dẫn Đền Bát Hải Long Vương | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2012, còn sử dụng được |
| 5 | Biển chỉ dẫn Đèo Ba Dội | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 6 | Biển chỉ dẫn Hồ Cánh Chim | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 7 | Biển chỉ dẫn Động Cửa Buồng | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 8 | Biển chỉ dẫn Đình Làng Gạo | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 9 | Biển chỉ dẫn Đồi Ông Đùng | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 10 | Biển chỉ dẫn Đền Cây Vải | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 11 | Biển chỉ dẫn Đường Thiên Lý | Tại Di tích | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 12 | Biển chỉ dẫn đến Đền Sòng Sơn - Đền Chín Giếng | Tại ngã tư đèn đỏ Bắc Sơn | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 13 | Biển chỉ dẫn đến Chùa Khánh Quang | Ngã Tư đường 7 đi Thạch Thành | Lắp dựng năm 2013, sử dụng được |
| 14 | Biển chỉ dẫn đến Đền Bát Hải Long Vương | Đầu đường Lương Đình Của | Lắp dựng năm 2012, còn sử dụng được |
| 15 | Biển chỉ dẫn đến Đèo Ba Dội - Hồ Cánh Chim - Đường Thiên Lý | Ngã ba đường vào khu B khu CN, Khu 7, Bắc Sơn | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 16 | Biển chỉ dẫn đến Động Cửa Buồng - Đền Chín Giếng | Ngã ba 53, phường Lam Sơn | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 17 | Biển chỉ dẫn đến Đình Làng Gạo | Đầu cầu Hà Lan | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 18 | Biển chỉ dẫn đến Đồi Ông Đùng | Đầu đường rẽ vào Đồi Ông Đùng, cạnh số nhà 450, đường Trần Phú, P. Lam Sơn | Lắp dựng năm 2006, bằng bê tông, còn sử dụng được |
| 19 | Biển chỉ dẫn đến Đền Cây Vải | Đầu đường Thi Sách | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| IV | HUYỆN TĨNH GIA (02 BIỂN) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn đến động Trường Lâm | Ngã ba Trường Lâm | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến Di tích Lịch sử Văn hóa Quốc Gia Đền Đào Duy Từ | Ngã ba giao nhau giữa đường Quốc Lộ 1A và khu Tái Định Cư xã Hải Yến | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| V | HUYỆN NÔNG CỐNG (06 BIỂN) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn Di tích lịch sử - văn hóa Đền Bà Triệu, xã Trung Thành, huyện Nông Cống. | Tuyến đường QL 45 thuộc địa phận xã Trung Thành, huyện Nông Cống. | Biển thiết kế nhỏ, xây dựng đã từ lâu, xuống cấp khó quan sát. |
| 2 | Biển chỉ dẫn Di tích lịch sử - Cách mạng Chùa Vĩnh Thái, Xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống. | Ngã tư xã Hoàng Giang trên tuyến đường QL 45 thuộc địa phận xã Hoàng Giang, huyện Nông Cống. | Biển thiết kế nhỏ, đã hư hỏng xuống cấp, Không còn rõ nội dung chỉ dẫn. |
| 3 | Biển chỉ dẫn Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Đông Cao, xã Trung Chính, huyện Nông Cống. | Đường tỉnh lộ 506 thuộc địa phận làng Đông Cao, xã Trung Chính, huyện Nông Cống. | Biển đã xây dựng từ lâu, hiện nay đã xuống cấp, kích thước nhỏ, khó quan sát. |
| 4 | Biển chỉ dẫn đến Di tích lịch sử - văn hóa Đền Bà Triệu, Xã Trung Thành, huyện Nông Cống. | Tuyến đường QL 45 thuộc địa phận xã Trung Thành, huyện Nông Cống. | Biển thiết kế nhỏ, xây dựng lâu năm đã cũ, màu sơn đã mờ khó quan sát. |
| 5 | Biển chỉ dẫn đến Di tích lịch sử - Cách mạng Chùa Vĩnh Thái, Xã Hoàng Giang, Nông Cống. | Ngã tư xã Hoàng Giang trên tuyến đường QL 45 thuộc địa phận xã Hoàng Giang, Nông Cống. | Biển thiết kế nhỏ, đã hư hỏng xuống cấp, Không còn nhìn rõ nội dung chỉ dẫn của biển. |
| 6 | Biển chỉ dẫn đến Di tích lịch sử - văn hóa Đình làng Đông Cao, xã Trung Chính, huyện Nông Cống. | Tuyến đường 506 thuộc địa phận làng Đông Cao, xã Trung Chính, huyện Nông Cống | Biển đã xây dựng lâu, hiện nay đã xuống cấp, kích thước nhỏ, màu sơn của biển không còn rõ. |
| VI | HUYỆN CẨM THỦY (05 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn đến Suối cá | Xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến Suối cá | Xã Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thủy | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến Suối cá | Xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 4 | Biển chỉ dẫn đến Suối cá | Xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Thủy | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 5 | Biển chỉ đến Thành Nhà Hồ và Suối cá Cẩm Lương | Xã Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| VII | HUYỆN THƯỜNG XUÂN (06 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn khu di tích lịch sử văn hóa Cửa Đặt | Xã Vạn Xuân, huyện Thường Xuân | Lắp dựng năm 2013, đang còn sử dụng được nhưng bị bong tróc nhiều (do Ban quản lý lắp đặt giới thiệu tới du khách) |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến Khu di tích Hội thề Lũng Nhai (cách 300m) | Quốc lộ 47 kéo dài trên địa phận thôn Xuân Thành, xã Ngọc Phụng, huyện Thường Xuân (đầu đường vào di tích) | Lắp dựng năm 2013, còn sử dụng được (do địa phương lắp đặt khi di tích được công nhận) |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến Khu di tích sử văn hóa Cửa Đặt (đi vào 100m) | Tỉnh lộ 519 đi xã Vạn Xuân (đoạn rẽ trái vào di tích) | Lắp dựng năm 2008, thay thế, sửa chữa năm 2013, đang còn sử dụng được nhưng do tình trạng thời tiết bất thường, lớp sơn đã bị bong, tróc, cột chôn đã bị hà (do Ban quản lý di lích lắp đặt) |
| 4 | Biển chỉ dẫn đến Di tích lịch sử - văn hóa, địa điểm đền thờ Cầm Bá Hiển (cách 150m) | Thôn Lùm Nưa, xã Vạn Xuân (trên trục đường chính vào trung tâm xã) | Lắp dựng năm 2013, còn sử dụng được (do UBND xã lắp đặt khi di tích được công nhận) |
| 5 | Biển chỉ dẫn đến Di tích kiến trúc nghệ thuật đình làng Hồ, xã Thọ Thanh (cách 100 m) | Đoạn đường từ cổng trường mầm non Thọ Thanh vào di tích | Lắp dựng năm 2013, còn sử dụng được (do UBND xã lắp đặt khi di tích được công nhận) |
| 6 | Biển chỉ dẫn đến Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên | Tuyến đường 519 đi Cửa Đặt (thôn Tiến Sơn 1, xã Xuân Cẩm) | Lắp dựng năm 2014 (do đơn vị lắp đặt hướng dẫn khách tham quan) |
| VIII | HUYỆN VĨNH LỘC (16 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn di tích Đền Tam Tổng | Tại đền Tam Tổng, Phố Mới xã Vĩnh Tiến | Còn sử dụng được |
| 2 | Biển chỉ dẫn di tích Chùa Linh Giang | đường vào thôn Phú Lĩnh xã Vĩnh Tiến | Còn sử dụng được |
| 3 | Biển chỉ dẫn DTLS Đền thờ Quốc Công Hoàng Đình Ái | Đường 217: Xóm Đông | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 4 | Biển chỉ dẫn DTLS Phủ Trịnh | Đường 217: Xóm Thẳng | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 5 | Biển chỉ dẫn DTLS Nghè Vẹt | Đường 217: Xóm Đoài | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 6 | Biển chỉ dẫn DTLS Chùa Phủ Báo Ân | Ngã tư đường 217 | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 7 | Biển chỉ dẫn DTLS Lăng Mộ Thành Tổ Triết Vương Trịnh Tùng | Đường 217 thuộc đơn vị Sóc Sơn 3 | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 8 | Biển chỉ dẫn DTLS Láng Mộ Thủy Tổ Nhà Trịnh | Đường 217 thuộc đơn vị Sóc Sơn 3 | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 9 | Biển chỉ dẫn DTLS chùa Nhân Lộ | Khu 2 Thị trấn Vĩnh Lộc | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 10 | Biển chỉ dẫn DTLS Chùa Tường Vân | Khu 3 Thị trấn Vĩnh Lộc | Lắp dựng năm 2014, còn mới và sử dụng tốt |
| 11 | Biển chỉ dẫn Danh lam thắng cảnh Đông Kim Sơn - Tiên Sơn | Thôn 9 xã Vĩnh Minh | Đã hư hỏng nặng, không sử dụng được |
| 12 | Biển chỉ dẫn khu tượng đá Đa Bút, chùa Đa Bút | Cây xăng xã Vĩnh Tân | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 13 | Biển chỉ dẫn Di tích Đền, bia ký Trịnh Khả, chùa Vĩnh Nghiêm | Ngã tư vào UBND xã Vĩnh Hòa (QL 2017) | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 14 | Biển chỉ dẫn Di sản VHTG Thành Nhà Hồ | Ngã ba cây xăng Phố Mới Vĩnh Tiến | Còn sử dụng được |
| 15 | Biển chỉ dẫn Nhà cổ Phạm Ngọc Tùng | Tây Giai xã Vĩnh Tiến | Còn sử dụng được |
| 16 | Biển chỉ dẫn Đình Tây Giai | Tây Giai xã Vĩnh Tiến | Còn sử dụng được |
| IX | HUYỆN LANG CHÁNH (02 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn đến thác Ma Hao 1km; rẽ phải vào làng Năng Cát 3km | Tại ngã ba giữa khu du lịch sinh thái thác Ma Hao và khu du lịch cộng đồng bản Năng Cát, xã Trí Nang | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến Bá Thước 19km; đi thác Ma Hao 20km | Tại Phố 2 Thị trấn Lang Chánh đi Khu du lịch sinh thái thác Ma Hao và Du lịch cộng đồng bản Năng Cát, xã Trí Nang. | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| X | HUYỆN YÊN ĐỊNH (01 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn Di tích lịch sử Quốc gia Núi và Đền Đồng Cổ | Xã Yên Thọ, huyện Yên Định | Lắp dựng năm 201..., đã hư hỏng, hiệu quả quảng bá, giới thiệu chưa cao |
| XI | HUYỆN NHƯ XUÂN (05 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn danh lam thắng cảnh Đồng thác quan (03 biển) | - 01 biển đặt trên đường HCM, đoạn đi qua thôn Mỹ Ré, Yên Lễ, cách TT Yên Cát 1.300m. - 01 biển đặt trên đường HCM, đoạn đi qua thôn Đồng Xuân, Hóa Quỳ, cách trụ sở UBND xã 300m. - 01 biển đặt trên đường liên xã, đoạn qua thôn Đồng Quan, xã Hòa Quỳ, cách thác Đồng Quan 205m. | Lắp dựng năm 2015, còn mới và sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn di tích Đình Thi (02 biển) | - 01 biển đặt trên đường Hồ Chí Minh đoạn đi qua thôn Thanh Yên, xã Yên Lễ, cách thị trấn Yên Cát 250m. - 01 biển đặt trên đường liên huyện đoạn đi qua thôn Trung Thành, xã Yên Lễ, cách Đình Thi 100 m | Còn sử dụng được |
| XII | HUYỆN TRIỆU SƠN (25 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn DTLSVH chùa Hoa Cải | Xã Tân Ninh | Lắp dựng năm 2011, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 2 | Biển chỉ dẫn DTLSVH đền thờ Trần Khát Chân | Xã Tân Ninh | Lắp dựng năm 2011, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 3 | Biển chỉ dẫn DTLSVH đền thờ Lê Lôi | Xã Tân Ninh | Đã hư hỏng không còn sử dụng được |
| 4 | Biển chỉ dẫn DTLSVH đền thờ Lê Lộng | Quốc lộ 47C và thôn Thành Công Thọ Vực | Lắp dựng năm 2011, còn sử dụng được |
| 5 | Biển chỉ dẫn DTLSVH cấp tỉnh chùa Lê Động | Thôn Thái Sơn, xã Thái Hòa | Lắp dựng năm 2010, còn sử dụng được |
| 6 | Biển chỉ dẫn DTLSVH cấp tỉnh Phủ Vĩnh Khê | Thôn Thái Bình - xã Thái Hòa | Lắp dựng năm 2012, còn sử dụng được |
| 7 | Biển chỉ dẫn DTLSVH cấp tỉnh đề Vực Bưu | Thôn Thái Lai, xã Thái Hòa | Lắp dựng năm 2007, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 8 | Biển chỉ dẫn DTLSVH cấp tỉnh đền thờ Vũ Văn Lộc | Thôn Thái Sơn, xã Thái Hòa | Lắp dựng năm 2011, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 9 | Biển chỉ dẫn DTLSVH quốc gia đền thờ Nguyễn Hiệu | Thôn 8, xã Nông Trường | Lắp dựng năm 2007, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 10 | Biển chỉ dẫn DTLSVH cấp tỉnh đền thờ Nguyễn Hoàn | Thôn 10, xã Nông Trường | Lắp dựng năm 2004, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 11 | Biển chỉ dẫn DTLSVH nhà thờ họ Trịnh Hữu | Thôn 6, xã Minh Dân | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 12 | Biển chỉ dẫn DTLSVH nghè Hà Sơn | Thôn 10, Dân Quyền | Lắp dựng năm 2012, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 13 | Biển chỉ dẫn DTLSVH cấp Quốc gia Lê Thị Hiến (02 biển) | - 01 biển trên đường tỉnh lộ 47C rẽ và UBND xã; - 01 biển từ cầu đến khu di tích | Lắp dựng năm 2016, còn mới và sử dụng tốt |
| 14 | Biển chỉ dẫn đến đền thờ Trần Khát Chân | Thôn 3 - xã Dân Lý, cách đền 50m | Lắp dựng năm 2011, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 15 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH đền thờ tiến sĩ Đào Xuân Lan | Cách UBND xã 200m | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng tốt |
| 16 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH cấp tỉnh đền thờ Vua Đinh | Cách làng Quan Thành, xã Thọ Xuân 50m | Lắp dựng năm 2012, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 17 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH đền Quần Thanh | Cách đường liên xã khuyến nông 50m | Lắp dựng năm 2012, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 18 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH Trịnh Khả | Thôn 6, xã Minh Dân | Lắp dựng năm 2014, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 19 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH chùa Lễ Động | Thôn Thái Sơn, xã Thái Hòa | Lắp dựng năm 2012, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 20 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH phủ Vĩnh Khê | Thôn Thái Bình, xã Thái Hòa | Lắp dựng năm 2012, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 21 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH đền thờ Lê Lộng | Cách xã Thọ Vực 200m | Lắp dựng năm 2011, còn sử dụng được |
| 22 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH Phủ Tía | Cách thôn 7 xã Vân Sơn 300 m | Lắp dựng năm 2016, còn sử dụng tốt |
| 23 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH chùa Hoa Long | Ngã ba Thiều, xã Dân Lý | Lắp dựng năm 2013, còn sử dụng được |
| 24 | Biển chỉ dẫn đến DTLSVH cấp Quốc gia Núi Nưa - Đền Nưa - Am Tiêm | Ngã Ba Nưa, xã Tân Ninh | Lắp dựng năm 2011, đã hư hỏng không sử dụng được |
| XIII | HUYỆN NGA SƠN (04 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn Động Từ Thức | Xã Nga Thiện | Mới lắp dựng, còn sử dụng được |
| 2 | Biển chỉ dẫn DTLSVH Mai An Tiêm | Xã Nga Phú | Mới lắp dựng, còn sử dụng được |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến cụm Chùa Tiên, hồ Đồng Vụa, Phủ Thông | Xã Nga An | Đã hư hỏng, không sử dụng được |
| 4 | Biển chỉ dẫn đến Động Từ Thức | Xã Nga Thiện | Mới lắp dựng, còn sử dụng được |
| XIIII | HUYỆN THẠCH THÀNH (04 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn di tích thắng cảnh đền Phố Cát, hang Con Moong | Ngã ba đường bê tông Bỉm Sơn | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn di tích QG đặc biệt hang Con Moong | Ngã ba Tây Hương, xã Mỹ Thành | Lắp dựng năm 2010, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 3 | Biển chỉ dẫn di tích QG đặc biệt hang Con Moong | Ngã ba nông trường Thạch Quảng, xã Thạch Quảng | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng lốt |
| 4 | Biển chỉ dẫn đến cầu Yên Hoành, hang Con Moong, khu du lịch Thác Voi | Trước cổng UBND thị trấn Kim Tân | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| XV | HUYỆN HÀ TRUNG (20 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn di tích Quốc gia đình Gia Miêu | Ngã tư đường 7 (Đ/2017B) cách di tích 50m | Biển nhỏ, đã xây dựng được 15 năm, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 2 | Biển chỉ dẫn di tích Quốc gia Lăng Miếu + Đình Gia Miêu | Đường 1A (dồn Bỉm) cách 5km | Biển nhỏ, đã xây dựng được 10 năm, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 3 | Biển chỉ dẫn di tích Quốc gia nhà thờ Họ Nguyễn Hữu | Đường 7 (Đ/2017B) cách nhà thờ 100m | Biển nhỏ, đã xây dựng được 10 năm, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 4 | Biển chỉ dẫn di lích Lăng Trường Nguyên Thiên Tôn | Ngã tư khu công Sở xã đi Lăng 1km | Biển nhỏ, đã xây dựng được 10 năm, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 5 | Biển chỉ dẫn DT cấp tỉnh Đền Đức Ông | Đường 7 (Đ/2017B), giáp đền | Biển nhỏ, đã xây dựng được 15 năm, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 6 | Biển chỉ dẫn DT cấp tỉnh Đền Rồng, Đền Nước | Đường 1A dốc xây phía Nam và phía Bắc | Biển nhỏ, đã xây dựng được 15 năm, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 7 | Biển chỉ dẫn DT cấp tỉnh Đền Hàn Sơn | Trước cổng Đền Hàn Sơn | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 8 | Biển chỉ dẫn DT cấp tỉnh Đền Cô Bơ | Trước cổng Đền Cô Bơ (cách di tích 100m) | Lắp dựng năm 2005, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 9 | Biển chỉ dẫn DT cấp tỉnh Chùa Ngọc Sơn | Giáp ngã ba chợ Ngọc Sơn, cách di tích 100m | Biển nhỏ bằng xi măng, xây dựng năm 2000, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 10 | Biển chỉ dẫn DT Ly Cung Trần Hồ (02 biển) | Quốc lộ 217, cách di tích 250m | Đã xuống cấp, nhỏ, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 11 | Biển chỉ dẫn DT cấp tỉnh Đình Cơm Thi | Ngã ba đường 527C khu vực thôn Thanh Trung | Đã hư hỏng, không sử dụng được |
| 12 | Biển chỉ dẫn DT cấp tỉnh Phủ Trung Bia chùa Cao | Trước cổng Phù Trung | Lắp dựng năm 2009, đã xuống cấp, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 13 | Biển chỉ dẫn DT Đò Lèn chiến thắng | Tại Di tích Đò Lèn | Đã xuống cấp, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 14 | Biển chỉ dẫn DT Chùa Cao | Tại Di tích Chùa Cao | Đã xuống cấp, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 15 | Biển chỉ dẫn DT Đền thờ Trần Hương Đạo | Phía Bắc cầu Tống Giang, quốc lộ 1A | Lắp dựng năm 2013, đã xuống cấp, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 16 | Biển chỉ dẫn DT Từ đường họ Lại | Đầu đường vào trung tâm xã Hà Dương | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 17 | Biển chỉ dẫn DT đền Trần (cách 500m) | Cầu UBND xã Hà Dương | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 18 | Biển chỉ dẫn DT Đền thờ họ Lại | Dọc đường liên xã (cách UBND xã Hà Dương 300 về phía Đông) | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| 19 | Biển chỉ dẫn đến DT cấp tỉnh Đền Hàn Sơn, Cô Bơ | Giáp đường Quốc lộ 1A, đầu đường rẽ (Đò Lèn chiến thắng) | Lắp dựng năm 2014, còn sử dụng được |
| XVI | HUYỆN QUAN HÓA (03 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn DTLS và DLTC Hang Phi | Tại Hang Phi, xã Hồi Xuân | Lắp dựng năm 2010, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 2 | Biển chỉ dẫn DTLS Khằm Ban | Bản Khằm, xã Hồi Xuân | Lắp dựng năm 2012, đã phai màu sơn, đề nghị hỗ trợ nâng cấp. |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến điểm du lịch cộng đồng Bản Hang, xã Phú Lệ | Bản Đuốm, xã Phú Lệ | Lắp dựng năm 2011, đã hư hỏng không sử dụng được |
| XVII | HUYỆN BÁ THƯỚC (04 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn DT Mái Đá Điều | Làng Khiêng, xã Hạ Trung | Lắp dựng năm 2009, còn sử dụng được |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến Hang các thần Mường Ký | Đường rẽ vào xã Văn Nho, tại làng Khảng, xã Văn Nho | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến Thác Muốn | Ngã ba Lâm Trường, huyện Bá Thước | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 4 | Biển chỉ dẫn đến Thác Dần Long | Ngã ba Điền Lư | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| XVII | HUYỆN NHƯ THANH (04 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn đến khu di tích lịch sử cách mạng Lò cao kháng chiến Hải Vân | Đường vào khu di tích lịch sử Lò cao kháng chiến Hải Vân | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến khu du lịch sinh thái Bến En | Đường mòn Hồ Chí Minh | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến khu di tích Phủ Na | Ngã ba làng Vĩnh Lợi, xã Hải Long, huyện Như Thanh | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 4 | Biển chỉ dẫn vào khu di tích Đền Đức công, khe Rồng | Tại UBND huyện Như Thanh | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| XVIII | HUYỆN HOẰNG HÓA (04 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn tượng đài lão dân quân Hoằng Trường | Xã Hoằng Trường | Lắp dựng năm 2016, còn sử dụng tốt |
| 2 | Biển chỉ dẫn đến khu di tích CM cồn Mã Nhón | Xã Hoằng Quỳ | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 3 | Biển chỉ dẫn đến khu du lịch Hải Tiến đặt tại chân cầu vượt Hoằng Quỳ | Xã Hoằng Quỳ | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 4 | Biển chỉ dẫn về khu du lịch Hải Tiến đặt tại Ngã tư Hoằng Minh- Trên quốc lộ 1A | Quốc lộ 1A- Ngã tư Hoằng Minh | Lắp dựng năm 2015, còn sử dụng tốt |
| 5 | Biển chỉ dẫn đến khu di tích bảng môn định, chùa trào âm, cửa Đại | Gần ngã tư xã Hoằng Lộc | Lắp dựng năm 2016, còn sử dụng tốt |
| XIX | HUYỆN QUẢNG XƯƠNG (14 biển) |  |  |
| 1 | Biển chỉ dẫn Bia Phủ Cảnh | Đầu cầu Cảnh, xã Quảng Yên | Lắp đặt năm 2014, còn sử dụng được nhưng kích thước quá nhỏ |
| 2 | Biển chỉ dẫn Đền Thiên Linh | Tại ngã ba đường chiến lược, tiếp giáp tỉnh lộ 45 (gần khu trung tâm thương mại xã Quảng Yên) | Lắp đặt năm 2014, còn sử dụng được nhưng kích thước quá nhỏ |
| 3 | Biển chỉ dẫn Đền thờ Quận Công Bùi Kim Tương | Thôn 3, xã Quảng Lộc | Đã hư hỏng, không sử dụng được |
| 4 | Biển chỉ dẫn Di tích KTNT Nhà cổ ông Lê Văn Ngạn | Thôn 2, xã Quảng Định | Lắp dựng năm 2009, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 5 | Biển chỉ dẫn Chùa Nổ | Ngã ba thôn Ngọc Trinh, xã Quảng Ngọc | Lắp dựng năm 2014, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 6 | Biển chỉ dẫn Đình làng Bất Động | Ngã tư thôn Bất Động 2, xã Quảng Ngọc | Lắp dựng năm 2014, đã hư hỏng không sử dụng được |
| 7 | Biển chỉ dẫn Chùa Mậu Xương (03 biển) | - Trên đường 4A: ngã tư đi thôn 4, xã Quảng Lưu - Trên đường 4A: cổng chùa cũ. Xã Quảng Lưu -Trên đường 4C: ngã tư thôn 1, xã Quảng Lưu | Lắp dựng năm 2009, đã xuống cấp, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 8 | Biển chỉ dẫn đến Di tích KTNT cấp quốc gia " Mộ và đền thờ Hoàng Bùi Hoàn " xã Quảng Trạch và di tích LSVH Mộ và đền Bùi Sỹ Lâm (02 biển) | 02 biển chỉ dẫn trên trục đường 45: Tại ngã 3 đường 45 và đường Tân-Trạch. Có khoảng cách km đường đến di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia (Đền thờ Bùi Sỹ Lâm) xã Quảng Tân | Lắp dựng năm 2009, đã xuống cấp, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 9 | Biển chỉ dẫn đến Di tích LSVH cấp quốc gia " Đền thờ Bùi Sỹ Lâm" xã Quảng Tân " địa giới hành chính thuộc xã Quảng Trạch và Di tích KTNT đền thờ Hoàng Bùi Hoàn, xã Quảng Trạch | Ngã ba Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện QX, đường 1A và đường Tân-Trạch. | Lắp dựng năm 2009, đã xuống cấp, đề nghị hỗ trợ nâng cấp |
| 10 | Biển chỉ dẫn di tích chùa Đồng (03 biển) | - Ngã ba đường quốc lộ 1A, giáp với xã Quảng Chính - Ngã ba đường liên xã Quảng Lĩnh - Ngã ba đường quốc lộ 1A giáp với xã Quảng Khê | Mới lắp dựng, sử dụng tốt |
|  | TỔNG SỐ: | 173 BIỂN |  |

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH BIỂN CHỈ DẪN DU LỊCH DO SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH LÀM CHỦ ĐẦU TƯ GIAI ĐOẠN 2012-2016
(Phụ lục kèm theo Kế hoạch số: 37/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh)

| STT | Nội dung chỉ dẫn | Địa điểm lắp đặt | Năm lắp đặt biển | Hiện trạng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | TP. Thanh Hóa (20 biển)TP. Thanh Hóa (20 biển)TP. Thanh Hóa (20 biển)TP. Thanh Hóa (20 biển) |  |  |  |
| 1 | Khu Du lịch Văn hóa Hàm Rồng, Tượng đài thanh niên xung phong | Bắc Chân Cầu Hoàng Long, thành phố Thanh Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Đền thờ Bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ, Làng cổ Đông Sơn | Quảng trường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Khu Du lịch Văn hóa Hàm Rồng, Di chỉ khảo cổ Núi Đọ | Ngã ba Đình Hương, thành phố Thanh Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 4 | Khu Du lịch Văn hóa Hàm Rồng, Khu Du lịch biển Hải Tiến | Ngã ba đường sắt, phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 5 | Thái miếu Nhà Lê, Ga Thanh Hóa, Bảo tàng tỉnh | Bùng binh Phan Chu Trinh, thành phố Thanh Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 6 | Khu Du lịch biển Sầm Sơn, Khu du lịch biển Tiên Trang | Ngã ba Môi, thành phố Thanh Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 7 | Khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh | P. Điện Biên, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 8 | Di tích lịch sử Bia Trường Thi | P. Trường Thi, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 9 | Di tích lịch sử Tượng đài Chiến thắng Nam Ngạn | P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 10 | Bia tưởng niệm các giáo viên và học sinh hy sinh trên công trường đắp đê Sông Mã | P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 11 | Bến tàu khách Hoàng Long | P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 12 | Thái miếu Nhà Hậu Lê, Khu du lịch biển Sầm Sơn | KM330+400/QL.1A, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 13 | Làng cổ Đông Sơn, Động Tiên Sơn Cầu Hàm Rồng | P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 14 | Đền thờ các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các anh hùng liệt sỹ | P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 15 | Thái miếu Nhà Hậu Lê, Vườn quốc gia Bến En | P. Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 16 | Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ | Ngã tư Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 17 | Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Tượng đài Lê Lợi | Ngã tư Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 18 | Thái miếu Nhà Hậu Lê | P. Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 19 | Tượng đài Thanh niên Xung phong | P. Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 20 | Bảo tàng tỉnh Thanh Hóa | P. Trường Thi, thành phố Thanh Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| II | Thị xã Sầm Sơn (03 biển)Thị xã Sầm Sơn (03 biển)Thị xã Sầm Sơn (03 biển)Thị xã Sầm Sơn (03 biển) |  |  |  |
| 1 | Khu du lịch sinh thái Quảng Cư, Khu du lịch sinh thái Núi Trường Lệ | Ngã tư trước cổng UBND thị xã Sầm Sơn | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Khu lưu niệm đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc, Khu du lịch biển Sầm Sơn, Khu du lịch sinh thái Vinh Sơn | Ngã tư Nhà tròn, thị xã Sầm Sơn | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Khu du lịch FLC Sầm Sơn, Đền Độc Cước | Đường Lê Lợi, thị xã Sầm Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| III | Thị xã Bỉm Sơn (03 biển)Thị xã Bỉm Sơn (03 biển)Thị xã Bỉm Sơn (03 biển)Thị xã Bỉm Sơn (03 biển) |  |  |  |
| 1 | Đền Rồng, Đền Nước, Đèo Ba Dội | Trước cổng nhà máy LiLaMa, thị xã Bỉm Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 2 | Di tích Đền Sòng Sơn | Đặt trước cổng Đền Sòng Sơn, thị xã Bỉm Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 3 | Di tích Đền Chín Giếng | Đặt trước cổng Đền Chín Giếng, thị xã Bỉm Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| IV | Huyện Hoằng Hóa (06 biển)Huyện Hoằng Hóa (06 biển)Huyện Hoằng Hóa (06 biển)Huyện Hoằng Hóa (06 biển) |  |  |  |
| 1 | Khu du lịch Văn hóa Hàm Rồng, Khu Du lịch biển Hải Tiến, Đền Bà Triệu | Bùng binh xã Hoằng Minh, huyện Hoằng Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Khu du lịch Văn hóa Hàm Rồng, Khu Du lịch biển Hải Tiến | Ngã ba cầu Ba Gian, xã Hoằng Quỳ, huyện Hoằng Hóa | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Tượng đài Lão dân quân Hoằng Trường Anh hùng | Xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Di tích lịch sử cách mạng Cồn Mã Nhón | Xã Hoằng Đạo, huyện Hoằng Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Cửa Đại, Chùa Trào Âm, Bảng Môn Đình | Km 10+700 ĐT.510, huyện Hoằng Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Cảng Cá, Khu du lịch biển Hải Tiến | Km4+500 ĐT.510, huyện Hoằng Hóa | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| V | Huyện Tĩnh Gia (06 biển)Huyện Tĩnh Gia (06 biển)Huyện Tĩnh Gia (06 biển)Huyện Tĩnh Gia (06 biển) |  |  |  |
| 1 | Cụm Di tích Quốc gia Quang Trung - Lạch Bạng, Khu Du lịch biển Tiên Trang | Ngã ba trước cổng UBND huyện Tĩnh Gia | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Động Trường Lâm, Khu Du lịch biển Cửa Lò | Ngã ba Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Đền thờ Đào Duy Từ | Km368+050 QL1A, huyện Tĩnh Gia | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Đền thờ Đào Duy Từ | Trước cổng Đền thờ Đào Duy Từ, huyện Tĩnh Gia | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Khu du lịch biển Hải Hòa Khu du lịch biển Tân Dân | Km356+050, huyện Tĩnh Gia | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Vườn quốc gia Bến En, Đền thờ quận công Lê Đình Châu | Km2+850/ĐT.512, huyện Tĩnh Gia | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| VI | Huyện Quảng Xương (08 biển)Huyện Quảng Xương (08 biển)Huyện Quảng Xương (08 biển)Huyện Quảng Xương (08 biển) |  |  |  |
| 1 | Khu DL biển Tiên Trang, Thái miếu Nhà Lê | Ngã Ba Chẹt, huyện Quảng Xương | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Khu Du lịch biển Tiên Trang, Khu Du lịch biển Hải Hòa | Ngã Ba Chẹt, huyện Quảng Xương | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Khu du lịch lịch sử văn hóa Hàm Rồng, Chùa Mậu Xương | Km338+400 QL1A, Quảng Xương | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Khu du lịch biển Sầm Sơn, Khu du lịch biển Tiên Trang | Km8+300/ĐT511, Quảng Xương | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Chùa Mậu Xương | Ngã ba đường rẽ vào Chùa Mậu Xương, huyện Quảng Xương | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Vườn Quốc gia Bến En, Khu du lịch nước nóng Quảng Yên | Quốc lộ 45, huyện Quảng Xương | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 7 | Khu du lịch nước nóng Quảng Yên | Km333+720/QL.1, Quảng Xương | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 8 | Khu du lịch biển Sầm Sơn, Đền thờ An Dương Vương | Km5+330/QL.47, Quảng Xương | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| VII | Huyện Thạch Thành (03 biển)Huyện Thạch Thành (03 biển)Huyện Thạch Thành (03 biển)Huyện Thạch Thành (03 biển) |  |  |  |
| 1 | Khu Du lịch Thác Voi, Hang Con Moong | Ngã tư Phố Cát, huyện Thạch Thành | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, Hang Con Moong | Ngã Ba Dốc Trầu, huyện Thạch Thành | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Phố Cát, Thác Mây, cầu Yên Hoành | Trước UBND xã Kim Tân, huyện Thạch Thành | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| VIII | Huyện Vĩnh Lộc (13 biển)Huyện Vĩnh Lộc (13 biển)Huyện Vĩnh Lộc (13 biển)Huyện Vĩnh Lộc (13 biển) |  |  |  |
| 1 | Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, Khu Du lịch Thác Voi | Ngã ba Cổng Nam Thành Nhà hồ, huyện Vĩnh Lộc | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, Khu Du lịch Thác Voi | Thôn 9, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Động Hồ Công, Chùa Tường Vân, Động Tiên Sơn - Kim Sơn | Ngã ba thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Ly cung Nhà Hồ, Động Tiên Sơn | Km14+600/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Di tích lịch sử Lăng mộ Đề đốc Lê Văn Điểm | Km15+300/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Di sản Văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Chùa Đa Bút | Km15+700/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 7 | Đền thờ Quốc công Hoàng Đình Ái | Km15+900/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 8 | Chùa Báo Ân | Km16+900/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 9 | Di tích lịch sử Nghè Vẹt | Km16+200/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 10 | Chùa Vĩnh Nghiêm, Đền thờ và Bia Trịnh Khả | Km23+750/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 11 | Di tích lịch sử Đền thờ Trần Khát Chân | Km27+400/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 12 | Di tích Chùa Tường Vân | Km28+150/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 13 | Di tích Chùa Nhân Lộ | Km34+900/QL.217, huyện Vĩnh Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| IX | Huyện Lang Chánh (07 biển)Huyện Lang Chánh (07 biển)Huyện Lang Chánh (07 biển)Huyện Lang Chánh (07 biển) |  |  |  |
| 1 | Thác Ma Hao, Bản Du lịch Năng Cát | Ngã ba Kiểm Lâm, Lang Chánh | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Thác Ma Hao, Bản Du lịch Năng Cát, Di tích lịch sử văn hóa Chùa Mèo | Ngã ba Cầu Treo Quang Hiến, huyện Lang Chánh | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Thác Ma Hao, Bản Du lịch Năng Cát | Thị trấn Lang Chánh, Lang Chánh | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 4 | Hồ Cửa Đạt, Thác Ma Hao | Km6 + 500/DDT530, huyện Lang Chánh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Yên Khương, Thác Ma Hao | Km 10+130/DDT530, huyện Lang Chánh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Bản Năng Cát, Thác Ma Hao | Đặt tại Ngã ba vào Bản Năng Cát, huyện Lang Chánh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 7 | Thác Ma Hao, Chùa Mèo, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh | Đặt tại ngã ba trên QL45, huyện Lang Chánh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| X | Huyện Thọ Xuân (08 biển)Huyện Thọ Xuân (08 biển)Huyện Thọ Xuân (08 biển)Huyện Thọ Xuân (08 biển) |  |  |  |
| 1 | Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Mộ Vua Lê Dụ Tông | Ngã ba Tây Hồ, huyện Thọ Xuân | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh | Thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Di tích lịch sử Nhà ông Hồ Sỹ Nhân | Km39+020/ĐT506B, Thọ Xuân | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Di tích lịch sử Nhà ông Lê Văn Sỹ | Km19+180/ĐT506B, Thọ Xuân | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Di tích lịch sử Nhà ông Lê Văn Sỹ | Km19+080/ĐT506B, Thọ Xuân | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Đền Lê Hoàn, Kiểu | Km8+800QL.47B, Thọ Xuân | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 7 | Suối cá Cẩm Lương, Hồ Cửa Đạt, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh | Km506+700/ĐHCM Thọ Xuân | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 8 | Vườn quốc gia Bến En, Hồ Cửa Đạt, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh | Km506+520/ĐHCM Thọ Xuân | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XI | Huyện Như Thanh (06 biển)Huyện Như Thanh (06 biển)Huyện Như Thanh (06 biển)Huyện Như Thanh (06 biển) |  |  |  |
| 1 | Khu Du lịch sinh thái Bến En, Danh thắng Phủ Na | Xã Xuân Du, huyện Như Thanh | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Di tích lịch sử Đền Đức Ông, Đền thờ Bạch Y Công chúa, Đình Thi | Cổng UBND huyện Như Thanh | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Vườn quốc gia Bến En, Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh | Km596+150/ĐHCM, huyện Như Thanh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Vườn quốc gia Bến En, Đình Thi | Km595+850/ĐHCM, huyện Như Thanh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Vườn quốc gia Bến En, Chùa Phủ Na | Km141+480/QL.45, huyện Như Thanh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Vườn quốc gia Bến En, Đền Phủ Sung, Đền Khe Rồng | Đối điện với Trụ sở Điện lực Thanh Hóa, huyện Như Thanh | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XII | Huyện Nga Sơn (07 biển)Huyện Nga Sơn (07 biển)Huyện Nga Sơn (07 biển)Huyện Nga Sơn (07 biển) |  |  |  |
| 1 | Đền thờ Mai An Tiêm, Khu Du lịch Động Từ Thức | Ngã tư xã Nga Giáp, huyện Nga Sơn | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Đền thờ Mai Am Tiêm, Nhà thờ Đá Phát Diệm | Lô cốt xã Nga Phú, huyện Nga Sơn | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Phủ Bái Nại, Động Từ Thức | Km192+320/QL.10, huyện Nga Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Đền thờ thám hoa Mai Anh Tuấn, Chùa Thạch Tuyền | Đặt trước Đền thờ Mai Anh Tuấn, huyện Nga Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Đền thờ Mai An Tiêm, Hồ Đồng Vụa, Chùa Tiên | Đặt trên Quốc lộ 10, huyện Nga Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Đền thờ Mai An Tiêm, Động Từ Thức, Chùa Hàn Sơn | Km 187+250/QL.10, huyện Nga Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 7 | Chiến khu Ba Đình, Động Từ Thức | Đặt trên ĐT527, huyện Nga Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XIII | Huyện Cẩm Thủy (05 biển)Huyện Cẩm Thủy (05 biển)Huyện Cẩm Thủy (05 biển)Huyện Cẩm Thủy (05 biển) |  |  |  |
| 1 | Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, Suối cá Cẩm Lương | Thôn Tuần Lương, xã Cẩm Tú, huyện Cẩm Thủy | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Di sản Văn hóa Thế giới Thành Nhà Hồ, Suối cá Cẩm Lương | Thôn Trung Nghĩa, xã Cẩm Châu, huyện Cẩm Thủy | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Danh thắng Cửa Hà, Suối cá Cẩm Lương | Km523+950/ĐHCM, huyện Cẩm Thủy | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Suối cá Cẩm Lương | Km523+650/ĐHCM, huyện Cẩm Thủy | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Suối cá Cẩm Lương, Vườn QG Cúc Phương | Km56+400/QL.217, huyện Cẩm Thủy | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XIV | Huyện Triệu Sơn (06 biển)Huyện Triệu Sơn (06 biển)Huyện Triệu Sơn (06 biển)Huyện Triệu Sơn (06 biển) |  |  |  |
| 1 | Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền Nưa - Am Tiêm | Ngã tư Phố Giắt, huyện Triệu Son | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 2 | Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền Nưa - Am Tiêm, Khu Du lịch biển Sầm Sơn | Ngã tư Dân Lực, huyện Triệu Sơn | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 3 | Di tích Quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền Nưa - Am Tiêm | Ngã ba Cầu Thiều, huyện Triệu Sơn | 2015 | Biển còn mới, chất lượng tốt, đảm bảo ATGT |
| 4 | Khu du lịch biển Sầm Sơn, Đình Tam Lạc | Km44+950/QL.47, huyện Triệu Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Di tích lịch sử văn hóa Phủ Tía | Ngã ba đường vào Phủ Tía, huyện Triệu Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh, Đền thờ Lê Lộng | Km25+600/ĐT.506, huyện Triệu Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XV | Huyện Hậu Lộc (05 biển)Huyện Hậu Lộc (05 biển)Huyện Hậu Lộc (05 biển)Huyện Hậu Lộc (05 biển) |  |  |  |
| 1 | Chùa Cam Lộ, Chùa Vích, Đền Thánh Cả | Km4+870/ĐT.526, huyện Hậu Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 2 | Biển Minh Lộc, Đền Thánh Cả, Chùa Vích | Km8+620/ĐT.526, huyện Hậu Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 3 | Đền Thánh Cả, UBND xã Hưng Lộc | Km10+050/ĐT.526, huyện Hậu Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Di tích Quốc gia Chùa Vích | Ngã ba đường vào Chùa Vích, huyện Hậu Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Di tích Chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh | Km5+200/ĐT.509, huyện Hậu Lộc | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XVI | Huyện Hà Trung (08 biển)Huyện Hà Trung (08 biển)Huyện Hà Trung (08 biển)Huyện Hà Trung (08 biển) |  |  |  |
| 1 | Đền thờ Trần Hưng Đạo | Đặt trước cổng Đền thờ Trần Hưng Đạo, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 2 | Đền Sòng Sơn, Đền thờ Trần Hưng Đạo | Km295+00/QL1A, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 3 | Đền thờ Trần Hưng Đạo, Động Từ Thức | Km300+100/QL1A, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Đền Cô Bơ, Lăng Miếu Triệu Tường, Đình Gia Miêu | Km292+900/QL1A, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Thác Voi, Nguyên Miếu Trùng Quốc Công | Km5+650/ĐT.522, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Nguyên Miếu Trùng Quốc Công | Km6+050/ĐT.522, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 7 | Phố Cát, Lăng Trường Nguyên Thiên Tôn | Km6+600/ĐT.522, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 8 | Lăng Trường Nguyên Thiên Tôn | Km6+850/ĐT.522, huyện Hà Trung | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XVII | Huyện Quan Sơn (03 biển)Huyện Quan Sơn (03 biển)Huyện Quan Sơn (03 biển)Huyện Quan Sơn (03 biển) |  |  |  |
| 1 | Cửa khẩu Quốc tế Na Mèo, Động Bo Cúng | Km173/QL.217, huyện Quan Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 2 | Thác Bản Nhài, Động Bo Cúng | Km 173+200 huyện Quan Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 3 | Thác Bản Nhài, Động Bo Cúng | Km185+200/QL.217 huyện Quan Sơn | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XVIII | Huyện Thường Xuân (02 biển)Huyện Thường Xuân (02 biển)Huyện Thường Xuân (02 biển)Huyện Thường Xuân (02 biển) |  |  |  |
| 1 | Hồ Cửa Đạt, Di tích lịch sử Hội thề Lũng Nhai | Km71 +100/QL.47, huyện Thường Xuân | 2016 | Biển mới cắm, đúng quy cách, chất lượng tốt |
| 2 | Di tích lịch sử Đền thờ Cầm Bá Thước | Km9+260/ĐT.519, huyện Thường Xuân | 2016 | Biển mới cắm, đúng quy cách, chất lượng tốt |
| XIX | Huyện Bá Thước (06 biển)Huyện Bá Thước (06 biển)Huyện Bá Thước (06 biển)Huyện Bá Thước (06 biển) |  |  |  |
| 1 | Cửa khẩu quốc tế Na Mèo, Thác Muốn | Km83+600/QL.217, huyện Bá Thước | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 2 | Thác Muốn, Thác Dần Long | Km82+500/QL.217, huyện Bá Thước | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 3 | Di tích lịch sử Đền thờ Hà Công Thái | Km82+050/QL.217, huyện Bá Thước | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 4 | Thác Dần Long, Thác Muốn | Km91+700/QL.217, huyện Bá Thước | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 5 | Hang Làng Tráng, Khu Bảo tồn Pù Luông | Km95+830/QL.217, huyện Bá Thước | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| 6 | Thác Muốn, Khu Bảo tồn Pù Luông | Km96/QL.217, huyện Bá Thước | 2016 | Biển mới cắm, chất lượng đúng theo Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ |
| XX | Khu du lịch Thành Nhà Hồ (50 biển)Khu du lịch Thành Nhà Hồ (50 biển)Khu du lịch Thành Nhà Hồ (50 biển)Khu du lịch Thành Nhà Hồ (50 biển) |  |  |  |
|  | Di sản Văn hóa, Thế giới Thành Nhà Hồ | Quốc lộ 45 (13 biển); Quốc lộ 1A (08 biển); Quốc lộ 47 (03 biển); QL 217 (07 biển); Đường Hồ Chí Minh (10 biển); ĐT. 522 (04 biển); ĐT.519 (02 biển); Đường Hạnh Phúc - Yên Bái (03 biển) | 2012 | Được đã xuống cấp, cần được duy tu bảo dưỡng, thay thế |
|  | TỔNG SỐ: 175 biển |  |  |  |

PHỤ LỤC 3

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG BIỂN CHỈ DẪN DU LỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẾN NĂM 2020
(Phụ lục kèm theo Kế hoạch số: 37/KH-UBND ngày 14 tháng 3 năm 2017 của UBND tỉnh)

| TT | NỘI DUNG CHỈ DẪN | ĐỊA ĐIỂM LẮP DỰNG | DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2017-2020DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2017-2020DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2017-2020DỰ KIẾN GIAI ĐOẠN 2017-2020 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Năm 2017 | Năm 2018 | Năm 2019 | Năm 2020 |
|  | Tổng số |  | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 1 | Khu du lịch Hàm Rồng (TP Thanh Hóa) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47 - Các tuyến đường nội thị và ngoại thị thành phố. | 5 | 10 |  |  |
| 2 | Khu du lịch Sầm Sơn (thị xã Sầm Sơn) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47; đường HCM - Các tuyến đường nội thị và ngoại thị xã | 5 | 5 |  |  |
| 3 | Khu du lịch Lam Kinh (huyện Thọ Xuân) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47; đường HCM - Tuyến đường 217, 15, 519, 516; các tuyến đường liên thôn, liên xã... | 5 | 10 |  |  |
| 4 | Khu du lịch Thành Nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47; đường HCM - Tuyến đường: 217, 519, 516; các tuyến đường liên thôn, liên xã... | 5 | 10 |  |  |
| 5 | Khu du lịch hang Con Moong (huyện Thạch Thành) | - Quốc lộ 1A, đường HCM. - Tuyến đường 217, 15, 519, 45, 516; tuyến đường liên thôn, liên xã.. | 10 | 10 |  |  |
| 6 | Khu du lịch Đền Bà Triệu (huyện Hậu Lộc) | - Quốc lộ: 1A, 10. | 5 |  |  |  |
| 7 | Khu du lịch Hải Tiến (Hoằng Hóa) | - Quốc lộ: 1A, 10. - Các tuyến đường liên thôn, liên xã... | 5 | 10 |  |  |
| 8 | Khu du lịch biển Quảng Xương | - Quốc lộ: 1A | 5 |  |  |  |
| 9 | Khu DL Hải Hòa (huyện Tĩnh Gia) | - Quốc lộ: 1A | 5 |  |  |  |
| 10 | Khu du lịch Bến En (huyện Như Thanh) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47; đường HCM - Tuyến đường 217, 15; các tuyến đường liên thôn, liên xã... | 5 | 10 |  |  |
| 11 | Khu du lịch suối cá Cẩm Lương (huyện Cẩm Thủy) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47; đường HCM. - Đường tỉnh 217, 15, 519, 516; đường liên thôn, liên xã... | 5 |  |  | 10 |
| 12 | Khu du lịch Thác Ma Hao - Bản Năng Cát (huyện Lang Chánh) | - Đường Hồ Chí Minh. - Tuyến đường 217, 15, 519, 516; các tuyến đường liên thôn, liên xã... | 5 | 10 |  |  |
| 13 | Khu du lịch Pù Luông (huyện Bá Thước) | - Đường Hồ Chí Minh - Tuyến đường 217, 15, 519, 516; tuyến đường liên thôn, liên xã... | 5 |  |  | 10 |
| 14 | Khu du lịch Am Tiêm (huyện Triệu Sơn) | - Quốc lộ: 45, 47; đường Hồ Chí Minh. - Các tuyến đường liên thôn, liên xã... | 5 |  |  | 5 |
| 15 | Khu di tích Gia Miêu - Triệu Tường (huyện Hà Trung) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47. - Các tuyến đường liên thôn, liên xã... |  |  | 5 |  |
| 16 | Khu du lịch Động Từ Thức (huyện Nga Sơn) | - Quốc lộ: 1A, 10 - Các tuyến đường liên thôn, liên xã... |  |  | 10 | 10 |
| 17 | Khu du lịch Cửa Đạt - Xuân Liên (huyện Thường Xuân) | - Đường Hồ Chí Minh - Tuyến đường 217, 45, 15; tuyến đường liên thôn, liên xã.. |  |  | 10 | 10 |
| 18 | Khu du lịch sinh thái đảo Nghi Sơn (huyện Tĩnh Gia) | - Quốc lộ: 1A - Các tuyến đường liên thôn, liên xã... |  |  | 10 | 5 |
| 19 | Khu du lịch Thác Voi (huyện Thạch Thành) | - Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh - Tuyến đường 217, 15, 519, 45, 516; tuyến đường liên thôn, liên xã… |  |  | 10 | 10 |
| 20 | Khu du lịch Động Bo Cúng và các danh thắng phụ cận (huyện Quan Sơn) | - Đường Hồ Chí Minh. - Tuyến đường 217, 15, 519, 516; các tuyến đường liên thôn, liên xã… |  |  | 10 | 5 |
| 21 | Khu du lịch cộng đồng xã Phủ Lệ (huyện Quan Hóa) | - Đường Hồ Chí Minh. - Tuyến đường 217, 15, 519, 516; các tuyến đường liên thôn, liên xã… |  |  | 10 | 5 |
| 22 | Khu du lịch Phủ Trịnh - Nghè Vẹt (huyện Vĩnh Lộc) | - Quốc lộ: 1A, 45, 47; đường HCM - Tuyến đường: 217, 519, 516; các tuyến đường liên thôn, liên xã... |  |  | 10 | 5 |

Ghi chú: Năm 2017, và 2019 ưu tiên đầu tư lắp dựng biển chỉ dẫn du lịch trên các tuyến quốc lộ do Tổng cục đường Bộ Việt Nam cấp phép (QL 1A, Hồ Chí Minh, QL 45, QL10), năm 2018, 2020 đầu tư lắp dựng biển chỉ dẫn du lịch trên các tuyến đường tỉnh lộ, liên thôn, liên xã do Sở Giao thông Vận tải cấp phép./.