| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 2370/QĐ-UBND | Quảng Ninh, ngày 22 tháng 06 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYÊT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DI DỜI, XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HƯNG NHƯỢNG ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TẢNG; NHÀ BIA GHI TÊN CÁC LIỆT SỸ PHƯỜNG CỬA ÔNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ THUỘC KHU DI TÍCH ĐỀN CỬA ÔNG, PHƯỜNG CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 2173/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, xây dựng tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng; nhà bia ghi tên các liệt sỹ phường Cửa Ông và các hạng mục phụ trợ thuộc khu di tích đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả;

Căn cứ các Quyết định của UBND thành phố Cẩm Phả: số 1400/QĐ-UBND ngày 14/4/2017 về việc trích nguồn tăng thu từ thu đóng góp năm 2017 phân bổ chi tiết kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư xây dựng cơ bản cho dự án; số 2224/QĐ-UBND ngày 08/6/2017 về việc phân bổ vốn kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 nguồn vốn ngân sách thành phố - từ nguồn huy động XHH năm 2017;

Xét đề nghị của UBND thành phố Cẩm Phả tại Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 09/6/2017; Báo cáo thẩm định số 1538/BCTĐ-KHĐT ngày 16/6/2017 của Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Di dời, xây dựng tượng đài Hưng Nhượng Đại Vương Trần Quốc Tảng; nhà bia ghi tên các liệt sỹ phường Cửa Ong và các hạng mục phụ trợ thuộc khu di tích đền Cửa Ông, phường Cửa Ông, thành phố Cẩm Phả với nội dung sau:

1. Phần công việc đã thực hiện có giá trị: 491 triệu đồng (gồm chi phí khảo sát địa chất, lập dự án đầu tư, phí thẩm định dự án đầu tư).

2. Phần công việc không áp dụng một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị: 10.933 triệu đồng (gồm các chi phí: quản lý dự án; lập, thẩm định HSMT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình; chi phí đánh giá HSDT gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn thiết kế BVTC và dự toán công trình; chi phí lập, thẩm định HSMT gói thầu xây lắp công trình; chi phí đánh giá HSDT gói thầu xây lắp công trình; chi phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu xây lắp công trình; phí thẩm định thiết kế, dự toán; chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; chi phí hội đồng nghệ thuật; dự phòng).

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có tổng giá trị: 75.581 triệu đồng chia thành 8 gói thầu. Chi tiết ở Biểu kế hoạch lựa chọn nhà thầu kèm theo.

4. Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 490 triệu đồng (kiểm toán công trình).

5. Tổng giá trị các các phần công việc trên nêu trên là 87.495 triệu đồng bằng tổng mức đầu tư của dự án được duyệt: 87.495 triệu đồng.

Điều 2. UBND thành phố Cẩm Phả chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành; Lập, phê duyệt dự toán các gói thầu trước thời điểm mở thầu, tính đúng, tính đủ các khoản chi phí (bao gồm cả chi phí dự phòng) và quản lý dự toán để đảm bảo tổng giá trị các gói thầu (kể cả chi phí điều chỉnh tiền lương, phát sinh khối lượng trong quá trình thực hiện các gói thầu nếu có) để không vượt tổng mức đầu tư của dự án đã được phê duyệt.

Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư giám sát, theo dõi việc thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu bảo đảm tuân thủ pháp luật về đấu thầu.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Văn hóa và Thể thao; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả; Thủ trưởng các ngành và đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

| Nơi nhận: - CT, P5 UBND tỉnh; - Như Điều 3; - V0, V2, XD1; - Lưu: VT, XD1. XD05-QĐ54 | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Vũ Văn Diện |
| --- | --- |

BIỂU KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: DI DỜI, XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI HƯNG NHƯỢNG ĐẠI VƯƠNG TRẦN QUỐC TẢNG; NHÀ BIA GHI TÊN CÁC LIỆT SỸ PHƯỜNG CỬA ÔNG VÀ CÁC HẠNG MỤC PHỤ TRỢ THUỘC KHU DI TÍCH ĐỀN CỬA ÔNG, THÀNH PHỐ CẨM PHẢ

(Kèm theo Quyết định số 2370/QĐ-UBND ngày 22/6/2017 của UBND tỉnh Quảng Ninh)

| STT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (triệu đồng) | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Gói thầu số 01: Tư vấn khảo sát địa hình bước thiết kế BVTC | 82 | Chỉ định thầu trong nước | Quý III/2017 | Trọn gỏi | 10 ngày |
| 2 | Gói thầu số 02: Tư vấn thiết kế BVTC và lập dự toán xây dựng công trình | 1.450 | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ |  |  | 30 ngày |
| 3 | Gói thầu số 03: Tư vấn sáng tác phác thảo phù điêu | 490 | Chỉ định thầu trong nước |  |  | 120 ngày |
| 4 | Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm tra thiết kế BVTC và dự toán | 172 |  |  |  | 20 ngày |
| 5 | Gói thầu số 05: Xây lắp công trình | 72.809 | Đấu thầu rộng rãi trong nước; 01 giai đoạn, 02 túi hồ sơ |  | Theo đơn giá cố định | 360 ngày |
| 6 | Gói thầu số 06: Giám sát chỉ đạo thể hiện phần mỹ thuật | 256 | Chỉ định thầu trong nước |  | Trọn gói | Theo thời gian thi công công trình |
| 7 | Gói thầu số 07: Giám sát thi công phần mỹ thuật | 171 |  |  |  | Theo thời gian thi công công trình |
| 8 | Gói thầu số 08: Bảo hiểm xây dựng công trình | 151 |  |  |  | Theo thời gian thi công công trình |
|  | Tổng cộng | 75.581 |  |  |  |  |