| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1802/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 30 tháng 6 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: XỬ LÝ CẢI TẠO VÀ PHỤC HỒI MÔI TRƯỜNG ĐIỂM TỒN LƯU HÓA CHẤT BẢO VỆ THỰC VẬT TẠI KHO THUỐC HTX THỦY TÂY (GIAI ĐOẠN I)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 1402/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại kho thuốc HTX Thủy Tây; số 1392/QĐ-UBND ngày 09/8/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại kho thuốc HTX Thủy Tây;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 1531/TTr-STC ngày 12/6/2017 và Công văn số 1673/STC-ĐT ngày 21/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành

1. Tên dự án: Xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật tại kho thuốc HTX Thủy Tây (Giai đoạn 1).

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

3. Tổng mức đầu tư được duyệt: 17.372.107.000 đồng.

4. Địa điểm xây dựng: xã Cam Thủy, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Nguồn vốn đầu tư :

Đơn vị: đồng

| Nguồn | Được duyệt | Thực hiệnThực hiện |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đã thanh toán | Còn được thanh toán |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| Tổng số | 8.948.527.560 | 8.908.095.560 | 40.432.000 |  |
| 1. Vốn trong nước:1. Vốn trong nước:1. Vốn trong nước:1. Vốn trong nước: |  |  |  |  |
| - Vốn ngân sách nhà nước | 8.948.527.560 | 8.908.095.560 | 40.432.000 |  |
| + Vốn của đơn vị |  |  |  | + Vốn của đơn vị+ Vốn của đơn vị |
| 2. Vốn nước ngoài: |  |  |  |  |

2. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Dự toán | Giá trị quyết toán |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số | 8.972.143.000 | 8.948.527.560 |
| 1. Xây dựng: | 7.843.171.000 | 7.815.339.000 |
| 2. Quản lý dự án: | 157.227.000 | 149.000.000 |
| 3. Tư vấn: | 711.315.000 | 709.312.188 |
| 4. Chi khác: | 249.883.000 | 274.876.372 |
| 5. Dự phòng: | 10.547.000 | 0 |

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị: đồng

| Nội dung | Giao đơn vị khác quản lý |  | Giao đơn vị khác quản lýThuộc chủ đầu tư quản lýThuộc chủ đầu tư quản lý |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi | Giá trị thực tế | Giá trị quy đổi |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Tổng số | 8.948.527.560 |  |  |  |
| 1. Tài sản dài hạn | 8.948.527.560 |  |  |  |
| UBND xã Cam Thủy | 8.948.527.560 |  |  |  |
| 2. Tài sản ngắn hạn |  |  |  |  |

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan:

1 .Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là:

Đơn vị: đồng

| Nguồn vốn | Số tiền | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Tổng số | 8.948.527.560 |  |
| 1. Vốn trong nước |  |  |
| + Vốn ngân sách nhà nước | 8.948.527.560 |  |
| + Vốn ĐTPT của đơn vị |  |  |
| 2. Vốn nước ngoài |  |  |
| + Vốn ADB |  |  |

- Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 22/3/2017 :

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả:  40.432.000 đồng

Trong đó:

* Chi phí thẩm tra và phê duyệt quyết toán: 40.432.000 đồng

2. Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản: Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị: đồng

| Tên đơn vị tiếp nhận tài sản | Tài sản dài hạn | Tài sản ngắn hạn |
| --- | --- | --- |
| UBND xã Cam Thủy | 8.948.527.560 |  |

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh. Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND xã Cam Thủy và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 4; - Lưu: VT, M1. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Sỹ Đồng |
| --- | --- |