| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1929/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 14 tháng 07 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU CÔNG TRÌNH: KÊNH TIÊU ÚNG SÔNG MỚI XÃ HẢI BA, HUYỆN HẢI LĂNG VÀ XÃ TRIỆU SƠN, TRIỆU TÀI, TRIỆU TRUNG, HUYỆN TRIỆU PHONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 639/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo thẩm định số 221/BC-SKH-TĐ ngày 04/7/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Kênh tiêu úng Sông Mới, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng và xã Triệu Sơn, Triệu Tài, Triệu Trung, huyện Triệu Phong thuộc dự án: Hệ thống tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp tỉnh Quảng Trị với nội dung chi tiết như phụ lục đính kèm.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành về đấu thầu và triển khai thi công công trình trong phạm vi nguồn vốn được bố trí hàng năm, đảm bảo không làm phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện: Hải Lăng, Triệu Phong chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - Ban QLDA ĐTXD NN&PTNT - Lưu: VT, NN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Sỹ Đồng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

CÔNG TRÌNH: KÊNH TIÊU ÚNG SÔNG MỚI XÃ HẢI BA, HUYỆN HẢI LĂNG VÀ XÃ TRIỆU SƠN, TRIỆU TÀI, TRIỆU TRUNG, HUYỆN TRIỆU PHONG
(Kèm theo Quyết định số 1929/QĐ-UBND ngày 14 tháng 7 năm 2017 của UBND tỉnh)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (1.000 đồng) | Nguồn vốn | Hình thức và Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công - dự toán xây dựng công trình | 116.896 | Vốn Chương trình hỗ trợ tái cơ cấu nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống dân cư; Chương trình mục tiêu phát triển KT-XH các vùng và ngân sách địa phương | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Quý III, năm 2017 | Trọn gói | 15 ngày |
| 2 | Bảo hiểm công trình | 6.178 |  | Chỉ định thầu theo quy trình rút gọn | Quý III, năm 2017 | Trọn gói | Theo tiến độ thi công + thời gian bảo hành công trình |
| 3 | Xây lắp kênh tiêu úng Sông Mới | 2.260.674 trong đó chi phí dự phòng: 149.972 |  | Đấu thầu rộng rãi trong nước; Một giai đoạn, một túi hồ sơ | Quý III, năm 2017 | Trọn gói | 210 ngày |