| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ ------- | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- |
| --- | --- |
| Số: 1960/QĐ-UBND | Quảng Trị, ngày 18 tháng 7 năm 2017 |

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 5) DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/06/2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3; Quyết định số 881/QĐ-UBND ngày 27/4/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh tại Văn bản số 228/SKH-TĐ ngày 06/7/2017 và Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tại Tờ trình số 441/TTr-TTPTQĐ ngày 27/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (đợt 5) dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 theo biểu đính kèm.

Điều 2. Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã được duyệt theo đúng các quy định của Nhà nước hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 3; - CT, PCT; - Lưu: VT, TN. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Hà Sỹ Đồng |
| --- | --- |

KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU (ĐỢT 5)

DỰ ÁN: KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3
(Kèm theo Quyết định 1960/QĐ-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh Quảng Trị)

| TT | Tên gói thầu | Giá gói thầu (nghìn đồng) | Nguồn vốn | Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Loại hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tư vấn kiểm toán | 839.905 | Nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất | Đấu thầu rộng rãi trong nước, một giai đoạn, hai túi hồ sơ | Quý III/2017 | Trọn gói | 60 ngày |